**Утверждена**

**постановлением администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 13.11.2018г. № 936**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной Программы «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2019 год» (далее – муниципальная программа) |
| Директор муниципальной программы | И.о.заместителя главы Крапивинского муниципального района А.И.Александров |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района. |
| Исполнители муниципальной программы | -Управление образования администрации Крапивинского муниципального района  - Администрация Крапивинского муниципального района |
| Цели муниципальной программы | - Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов.  - Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности.  - Ремонт помещений учреждений образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы. |
| Задачи муниципальной программы | - Выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ в учреждениях социальной сферы и жилом фонде. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2019год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит  3 500 тыс. руб.- бюджет Крапивинского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Важнейшими целевыми индикаторами является количество отремонтированных и построенных объектов социальной инфраструктуры. Реализация программы должна обеспечить за 2019год:  1. Для общеобразовательных и дошкольных учреждений:  - отремонтированных объектов – 1ед. |

**1. Характеристика текущего состояния в Крапивинском муниципальном районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем**

На территории Крапивинского района в настоящее время находятся следующие объекты культуры и образования (94 объекта) в том, числе: библиотеки – 25 объектов; основные и начальные общеобразовательные школы - 13 объектов; дошкольные учреждения - 15 объектов; центр диагностики консультирования - 1 объект; дома культуры – 26 объектов; школы искусств - 3 объекта, спортивные школы - 4 объекта; дом творчества -1 объект; клуб ветеранов- 2 объекта; музей- 1 объект; приют- 1 объект, молодежный культурно-досуговый центр - 1 объект.

Проведенное обследование объектов социальной инфраструктуры и анализ выявили ряд проблем:

-Существующая на сегодняшний момент сеть объектов социальной инфраструктуры не соответствует сложившейся системе расселения и демографической структуре населения: наблюдается внутрирайонная дифференциация уровня обеспеченности населения объектами социальной сферы, их загруженность, жители отдаленных и малых населенных пунктов сталкиваются с повышенными трудностями в получении различных услуг социальной инфраструктуры.

-Фактическое состояние большинства объектов социальной инфраструктуры, уровень их благоустроенности и безопасности не соответствует современным требованиям: основная часть объектов социальной инфраструктуры Крапивинского района была построена в 50-60х годах прошлого века. Нормативные требования к проектированию и строительству зданий и сооружений того времени существенно отличаются от современных подходов к уровню благоустроенности, функциональности, безопасности, энергоэффективности и долговечности.

Поэтому, сохраняется высокий уровень износа объектов социальной инфраструктуры и низкий уровень их благоустроенности, требуется приведение их в соответствие с современными стандартами обеспечения безопасности; изношенность и устаревание инженерных коммуникаций приводят к высоким затратам на содержание (отопление, водоснабжение) объектов социальной инфраструктуры.

**2. Описание целей и задач муниципальной программы.**

Цель муниципальной программы:

- формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов;

-комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения;

- создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности;

- сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности;

-ремонт помещений учреждений образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии;

- повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы.

Задачи муниципальной программы:

- выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ в учреждениях социальной сферы и жилом фонде.

**3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (основного мероприятия) | Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
| Цель: Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения. Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности. Ремонт помещений учреждений образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы | | | |
| 1.1. Задача: Выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ в учреждениях социальной сферы и жилом фонде. | | | |
| 1. Основное мероприятие: Модернизация объектов образования | | | |
| 1.1. ремонтно-строительные работы на объектах образования | Мероприятие предусматривает ремонтно-строительные работы на объектах образования | Количество отремонтированных объектов, единиц | Количество отремонтированных объектов в отчетном периоде |

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник | Объем финансовых ресурсов  на 2019 год,тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2019 год | Всего | 3500,0 |
| местный бюджет | 3500,0 |
| 1. | Основное мероприятие:  Модернизация объектов образования | местный бюджет | 3500,0 |
| 1.1. | Реконструкция здания МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, 4 Крапивинского района Кемеровской области | Изыскания, проектирование и экспертиза проектной документации | 3500,0 |

**5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Основное мероприятие: Модернизация объектов образования | | | |
| 1.1. ремонтно-строительные работы на объектах образования | Количество отремонтированных объектов | единиц | 1 |

**Раздел 6. Методика проведения оценки эффективности муниципальной программы**

1. Проводится ежегодно оценка эффективности программы до 1 апреля, года следующим за отчетным.

2. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей, фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных муниципальной программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает достижение целей и решение задач в соотношении ожидаемых конечных результатов с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений целевых показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 , где:

 - сумма условных индексов по всем целевым показателям (индикаторам);

 - сумма максимальных значений условных индексов по всем целевым показателям (индикаторам).

Условный индекс целевого показателя (индикатора) определяется исходя из следующих условий:

при выполнении (перевыполнении) планового значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде целевому показателю (индикатору) присваивается условный индекс "1";

при невыполнении планового значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде целевому показателю (индикатору) присваивается условный индекс "0".

По результатам определения коэффициента эффективности муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:

«хорошо» - при КЭП  0,75;

«удовлетворительно» - при 0,5  КЭП < 0,75;

«неудовлетворительно» - при КЭП < 0,5.