Приложение

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от ___________ № _______

Паспорт муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023-2026 годы.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023-2026 годы (далее – муниципальная Программа) |
| --- | --- |
| Директор Программы | Первый заместитель главы Крапивинского муниципального округа Н.Ф. Арнольд |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»; «Реализация вопросов топливно-энергетического комплекса»; «Дорожное хозяйство»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; |
| Цели муниципальной программы | Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Крапивинского округа. Снижение потребления энергоресурсов. Эффективность функционирования топливно-энергетического комплекса. Удовлетворение потребности экономики и населения путем развития сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и обеспечения их эффективного функционирования; |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области тепло-, водо-, энергоресурсов с целью сокращения потерь. Обеспечение реализации вопросов топливно-энергетического комплекса. Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта; Увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы – 1753337,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 – 296816,2 тыс.руб. 2024 – 757273,5 тыс.руб. 2025 – 283563,6 тыс.руб. 2026 – 415684,1 тыс.руб. Из них: средства местного бюджета – 93727,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 – 22388,1 тыс. рублей; 2024 – 26037,8 тыс.руб; 2025 – 27387,7 тыс.руб. 2026 – 17913,7 тыс.руб. областной бюджет – 1653010,10тыс. руб., в том числе по годам: 2023 – 272778,1 тыс. руб.; 2024 – 729585,7 тыс. руб. 2025 – 254525,9 тыс. руб. 2026 – 396120,4 тыс.руб. иные не запрещенные законодательством источники: из них: средства юридических и физических лиц – 6600 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 – 1 650,00 тыс. руб. 2024 – 1 650,00 тыс. руб. 2025 – 1 650,00 тыс. руб. 2026 – 1650,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 55% к 2026 году. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Снижение объема потребления угля котельными округа к 2026 году на 1000 тонн. |

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | ИТОГО 2023-2026гг | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023-2025 годы | Всего | 1753337,4 | 296816,2 | 757273,5 | 283563,6 | 415684,1 |
|  |  | местный бюджет | 93727,3 | 22388,1 | 26037,8 | 27387,7 | 17913,7 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1653010,1 | 272778,1 | 729585,7 | 254525,9 | 396120,4 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 6600,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| 1. | Подпрограмма: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 837329,3 | 60647,9 | 537443,2 | 56830,2 | 182408,0 |
|  |  | местный бюджет | 57391,4 | 7451,5 | 18950,2 | 20232,0 | 10757,7 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 773441,5 | 50000,0 | 518493,0 | 34948,2 | 170000,3 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 6600,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| 1.1 | Подготовка объектов ЖКХ Крапивинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период | Всего | 36666,90 | 9101,5 | 2914,3 | 19151,1 | 5500,0 |
|  |  | местный бюджет | 35016,90 | 7451,5 | 2914,3 | 19151,1 | 5500,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 6600,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| 1.2. | Мероприятие: Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 51546,4 | 51546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1546,4 | 1546,4 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 50000,0 | 50000,00 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 1.3 | Приобретение модульной котельной в пос. Перехляй | Всего | 51546,4 | 51546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1546,4 | 1546,4 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 50000,00 | 50000,00 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 1.4 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 745816,0 | 0 | 534528,9 | 36029,1 | 175258,0 |
|  |  | местный бюджет | 22374,8 | 0 | 16035,9 | 1080,90 | 5258,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 723441,20 | 0 | 518493,0 | 34948,20 | 170000,0 |
| 2. | Подпрограмма: «Реализация вопросов топливно-энергетического комплекса» | Всего | 609368,9 | 130 378,1 | 153292,7 | 159577,7 | 166120,4 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 609368,90 | 130 378,1 | 153292,7 | 159577,7 | 166120,4 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Теплоснабжение и горячее водоснабжение» | Всего | 275233,3 | 53 533,10 | 70951,3 | 73860,3 | 76888,6 |
|  |  | областной бюджет | 275233,3 | 53 533,10 | 70951,3 | 73860,3 | 76888,6 |
| 2.1.1 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Всего | 275233,3 | 53 533,10 | 70951,3 | 73860,3 | 76888,6 |
|  |  | областной бюджет | 275233,3 | 53 533,10 | 70951,3 | 73860,3 | 76888,6 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Водоснабжение и водоотведение» | Всего | 94103,10 | 21 688,00 | 23239,2 | 24192,0 | 25183,9 |
|  |  | областной бюджет | 94103,10 | 21 688,00 | 23239,2 | 24192,0 | 25183,9 |
| 2.2.1 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Всего | 94103,10 | 21 688,00 | 23239,2 | 24192,0 | 25183,9 |
|  |  | областной бюджет | 94103,10 | 21 688,00 | 23239,2 | 24192,0 | 25183,9 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Газоснабжение и газоотведение» | Всего | 19140,8 | 4 402,00 | 4716,9 | 4910,3 | 5111,6 |
|  |  | областной бюджет | 19140,8 | 4 402,00 | 4716,9 | 4910,3 | 5111,6 |
| 2.3.1 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Всего | 19140,8 | 4 402,00 | 4716,9 | 4910,3 | 5111,6 |
|  |  | областной бюджет | 19140,8 | 4 402,00 | 4716,9 | 4910,3 | 5111,6 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Мероприятия в топливно-энергетической области» | Всего | 220691,70 | 50 755,00 | 54385,3 | 56615,1 | 58936,3 |
|  |  | областной бюджет | 220691,70 | 50 755,00 | 54385,3 | 56615,1 | 58936,3 |
| 2.4.1 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Всего | 220691,70 | 50 755,00 | 54385,3 | 56615,1 | 58936,3 |
|  |  | областной бюджет | 220691,70 | 50 755,00 | 54385,3 | 56615,1 | 58936,3 |
| 3. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | Всего | 303345,40 | 102778,3 | 66855,7 | 66855,7 | 66855,7 |
|  |  | местный бюджет | 35277.90 | 10378,9 | 6787,6 | 9055,7 | 9055,7 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 265800,0 | 92400,0 | 57800,0 | 57800 | 57800 |
| 3.1. | Мероприятие: Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Всего | 282575,40 | 97623,7 | 61546,5 | 61701,1 | 61701,1 |
|  |  | местный бюджет | 36772,4 | 10223,7 | 8746,5 | 8901,1 | 8901,1 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 245800,0 | 87400,0 | 52800,0 | 52800,0 | 52800,0 |
| 3.2 | Финансирование обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | Всего | 5154,6 | 5 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 154,6 | 154,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | Всего | 183299,0 | 0 | 59587,6 | 61855,7 | 61855,7 |
|  |  | местный бюджет | 5499,0 | 0 | 1787,6 | 1855,7 | 1855,7 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 177800.0 | 0 | 57800,0 | 60000,0 | 60000,0 |
| 4. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» | Всего | 2187,8 | 2187,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2187.8 | 2187,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие: Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | Всего | 2187,8 | 2187,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2187.8 | 2187,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 1569,0 | 669,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | местный бюджет | 1569,0 | 669,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 5.1 | Решение прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 1569,0 | 669,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | местный бюджет | 1569,0 | 669,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы).

| п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского округа» на 2023-2025 годы | Оценка эффективности муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. | Подпрограмма: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, | процентов | 56,0 | 55,0 | 54,0 | 53,0 |
| 1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения | Объем потребления угля котельными | тыс. тонн | 33,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 1.2. | Мероприятие: Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением | процентов | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| 2. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м в год | 63,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
|  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кг у.т./кв.м. в год | 21700 | 21800 | 21800 | 21800 |
|  |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг у.т./Гкал | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт,ч/Гкал в год | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт.ч/куб.м | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт.ч/куб.м | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/куб.м в год | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0.037 |
|  |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории округа | процентов | 77,7 | 78,7 | 79,7 | 80,7 |
|  |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории округа | процентов | 93,6 | 94,6 | 95,6 | 96,6 |
|  |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. в год | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0.36 |
|  |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. в год | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
|  |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м, в год | 0,334 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
|  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. в год | 38,998 | 38,998 | 38,998 | 38,998 |
|  |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процентов | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории округа | процентов | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,7 |
|  |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. в год | 88 | 88 | 88 | 88 |
|  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. в год | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
|  |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процентов | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | Уровень оплаты населением услуг по газоснабжению от экономически обоснованного тарифа | процентов | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 2.1. | Мероприятие: Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований | Уровень оплаты населением услуг за топливо от экономически обоснованного тарифа, процентов | процентов | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 22.2 | Мероприятие: Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | Уровень оплаты населением коммунальные услуги от экономически обоснованного тарифа, процентов | процентов | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с автомобильными дорогами общего пользования, соответствующим нормативному значению к уровню предыдущего года | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Первый заместитель главы

Крапивинского муниципального округа                            Н.Ф. Арнольд

Лист согласования

к постановлению № ______  от  ____________

О внесении изменений в  постановление администрации Крапивинского муниципального округа от 30.12.2022г. №2124

«Об утверждении  муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского округа»  на 2023-2026 годы»

| № п./п. | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первый заместитель главы Крапивинского муниципального округа | Арнольд Н.Ф. |  |
| 2. | Начальник Финансового управления Крапивинского округа | Стоянова О.В. |  |
| 3. | Начальник муниципального казенного учреждения «УЖС АКМО» | Сухорукова Ю.В. |  |
| 4. | Начальник юридического отдела | Трофимова Н.М. |  |
| 5. | Начальник отдела экономического развития | Бобровская Р.В. |  |
| 6. | Прокуратура Крапивинского округа |  |  |