Приложение к постановлению администрации Крапивинского муниципального округа от 30.12.2025г. № 1469

Паспорт

муниципальной программы

«Благоустройство и дорожное хозяйство на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023 – 2027 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Крапивинского округа «Благоустройство и дорожное хозяйство на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023 - 2027 год (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Директор муниципальной программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального округа Слонов Е.А. |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа»; отдел сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа |
| Подпрограммы программы | Муниципальная программа содержит подпрограмм: - «Благоустройство территории муниципального образования»; - «Дорожное хозяйство»; - «Реализация инициативных проектов»; - «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» |
| Наименование мероприятий муниципальной программы | - Благоустройство; - Мероприятия направленные на ликвидацию объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды; - Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и обустройство контейнерных площадок; - Природоохранные мероприятия; - Комплексное развитие сельских территорий - Обеспечение уличного освещения; - Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива»; - Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов. |
| Цели муниципальной программы | - Комплексное развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округа, ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды, природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями ; - обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения; - Обеспечение комфортного и безопасного передвижения пешеходов, транспортных средств на территории Крапивинского муниципального округа; -Работы по благоустройству сельских территорий государственной программы Кемеровской области — Кузбасса «Комплексное развитие сельских территорий»; - Проводить активную работу по реализации инициативных проектов в целях усиления взаимодействия органов местного самоуправления и жителей, и вовлечение граждан в бюджетный процесс; - Охрана, защита и воспроизводство городских лесов. |
| Задачи муниципальной программы | - Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Крапивинского муниципального округа способствующего комфортной жизнедеятельности граждан, ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды, ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде, ликвидация свалок на которых они размещены, разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Крапивинского муниципального округа до требований, соответствующих законодательству РФ, работы по благоустройству сельских территорий государственной программы Кемеровской области — Кузбасса «Комплексное развитие сельских территорий» ; -Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии, внедрение энергосберегающих технологий, снижение криминогенной обстановки и создание безопасных условий дорожного движения; - Реализация инициативных проектов на территории Крапивинского муниципального округа; -Проведение мероприятий в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов. |
| Срок реализации программы | 2023 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы – 266 495,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 45 345,5 тыс. руб. 2024 год – 83 118,5 тыс. руб. 2025 год - 90 016,0 тыс. руб. 2026 год – 25 454,6 тыс. руб. 2027 год – 22 560,9 тыс.руб. Из них: средства местного бюджета – 145 649,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 28 504,5 тыс. рублей; 2024 год – 46 445,7 тыс. руб. 2025 год – 24 683,9 тыс. руб. 2026 год – 25 454,6 тыс. руб. 2027 год – 20 560,9 тыс. руб. средства федерального бюджета -3619,1тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 3 619,1 тыс. руб. 2026 год- 0,0 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс.руб. средства областного бюджета -108 033,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год - 14 830,7 тыс. руб. 2024 год – 34 857,1 тыс. руб. 2025 год – 58 345,5 тыс. руб. 2026 год- 0,0 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс.руб. средства юридических и физических лиц – 7 193,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год - 2 010,3 тыс. руб. 2024 год – 1 815,8 тыс. руб. 2025 год – 3 367,5 тыс. руб. 2026 год - 0,0 тыс. руб. 2027 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния, комфортного проживания жителей округа, ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде, увеличение охвата населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО, а также ожидается повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТКО. - Обеспечение комфортного и безопасного передвижения пешеходов, транспортных средств; - Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива»; -Обеспечение выполнения ежегодных плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов. |

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| № № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| «Благоустройство и дорожное хозяйство на территории Крапивинского муниципального округа» |  | Всего | 45 345,5 | 83 118,5 | 90 016,0 | 25 454,6 | 20 560,9 |
|  |  | Местный бюджет | 28 504,5 | 46 445,7 | 24 683,9 | 25 454,6 | 20 560,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 619,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 14 830,7 | 34 857,1 | 58 345,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 2 010,3 | 1 815,8 | 3 367,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 2 010,3 | 1 815,8 | 3 367,5 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования» |  | Всего | 14 106,6 | 51 447,1 | 59 586,0 | 19 354,6 | 14 460,9 |
|  |  | Местный бюджет | 14 106,6 | 32 295,7 | 11 645,0 | 19 354,6 | 14 460,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 619,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 19 151,4 | 42 936,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 1 385,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 1 385,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие: Благоустройство | Всего | 11 370,4 | 18 537,1 | 8 488,8 | 11 744,6 | 11 344,6 |
|  |  | Местный бюджет | 11 370,4 | 18 537,1 | 8 488,8 | 11 744,6 | 11 344,6 |
| 1.2. | Мероприятие: Мероприятия направленные на ликвидацию объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды | Всего | 546,0 | 780,0 | 442,8 | 110,0 | 116,3 |
|  |  | Местный бюджет | 546,0 | 780,0 | 442,8 | 110,0 | 116,3 |
| 1.3. | Мероприятие: Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями | Всего | 0,0 | 19 743,7 | 44 068,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 592,3 | 1 322,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 19 151,4 | 42 746,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие: Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и обустройство контейнерных площадок | Всего | 2 190,2 | 12 386,3 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2 190,2 | 12 386,3 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 |
| 1.5. | Мероприятие: по благоустройству сельских территорий государственной программы Кемеровской области — Кузбасса «Комплексное развитие сельских территорий» | Всего | 0,0 | 0,0 | 6 586,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 391,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 3 619,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 190,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 1 385,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 1 385,1 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма « Дорожное хозяйство» |  | Всего | 7 272,1 | 6 564,1 | 5 317,8 | 4 200,0 | 4 200,0 |
|  |  | Местный бюджет | 7 272,1 | 6 564,1 | 5 317,8 | 4 200,0 | 4 200,0 |
| 2.1. | Мероприятие: Обеспечение уличного освещения | Всего | 7 272,1 | 6 564,1 | 5 317,8 | 4 200,0 | 4 200,0 |
|  |  | Местный бюджет | 7 272,1 | 6 564,1 | 5 317,8 | 4 200,0 | 4 200,0 |
| - Подпрограмма «Реализация инициативных проектов» |  | Всего | 23 891,8 | 25 107,3 | 25 112,2 | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  |  | Местный бюджет | 7 050,8 | 7 585,9 | 7 721,1 | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  |  | Областной бюджет | 14 830,7 | 15 705,6 | 15 408,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 2 010,3 | 1 815,8 | 1 982,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 2 010,3 | 1 815,8 | 1 982,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство хоккейной площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652440, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Крапивинский, ул.60 лет Октября, 17 б/1 (пгт. Крапивинский) | Всего | 4 350,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2 273,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 316,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 316,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652449, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, в 1,35 км северо-западнее пгт. Зеленогорский (пгт. Зеленогорский) | Всего | 1 340,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1 063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) территории МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа», расположенной по адресу: 652445, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Банново, ул.Центральная, 2 (Банновская сельская территория) | Всего | 2 711,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1 861,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652448, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, 500 м северо-восточнее п. Красные Ключи (Барачатская сельская территория) | Всего | 978,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 788,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) детской спортивно-игровой площадки, расположенной по адресу: 652452, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Борисово, ул. 70 лет Октября,1а (Борисовская сельская территория) | Всего | 2 033,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 424,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 159,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 159,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) территории МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа», расположенной по адресу:652460, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, п. Зеленовский, ул. Школьная,18 (Зеленовская сельская территория) | Всего | 2 702,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1 882,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652461, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, 300 м. юго-восточнее с. Каменка (Каменская сельская территория) | Всего | 1 335,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1 075,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) мест захоронения, расположенных по адресу: 652463, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, на северо-восток с. Междугорное (Крапивинская сельская территория) | Всего | 935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 735,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Капитальный ремонт кровли и оконных блоков «СДК Перехляйский» расположенного по адресу: 652451, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, п. Перехляй, ул. Центральная, д.14 (Мельковская сельская территория) | Всего | 4 638,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2 338,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Капитальный ремонт фасада, крыльца и карниза оконных блоков «СДК Тарадановский», расположенного по адресу: 652453, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Тараданово, ул. Садовая, 8 (Тарадановская сельская территория) | Всего | 1 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652455, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, вдоль западной границы д. Сарапки (Шевелевская сельская территория) | Всего | 1 074,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 853,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) территории скейт- парка, расположенного по адресу: 652440, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Крапивинский, ул. Советская, 15 (пгт. Крапивинский) | Всего | 0,0 | 4 433,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 2 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 1 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 427,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 427,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.13. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) спортивной площадки, расположенной по адресу: 652449, Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт.Зеленогорский, ул.Центральная,1 (пгт. Зеленогорский) | Всего | 0,0 | 2 488,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 864,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 1 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 134,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 134,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.14. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) территории МКДОУ «Банновский детский сад», расположенной по адресу: 652445, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Банново, ул. Центральная, 6а (Банновская сельская территория) | Всего | 0,0 | 1 999,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 1 634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.15. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) детской спортивно-игровой площадки, расположенной по адресу: 652443, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с.Барачаты, ул.Юбилейная, 25 (Барачатская сельская территория) | Всего | 0,0 | 3 173,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 1 003,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.16. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) территории МКДОУ «Борисовский детский сад», расположенной по адресу: 652452, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Борисово, ул. Юбилейная, 16 (Борисовская сельская территория) | Всего | 0,0 | 1 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 1 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.17. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) детской спортивно - игровой площадки, расположенной по адресу: 652460, Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ. п.Зеленовский. ул.Школьная, 18 в (Зеленовская сельская территория) | Всего | 0,0 | 1 282,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 142,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 1 007,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.18. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) территории обелиска воинам-односельчанам, павшим в 1941- 1945 гг. расположенного по адресу: 652465 Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Ключи, ул. Таежная, 19б (Каменская сельская территория) | Всего | 0,0 | 368,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 278,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.19. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) детской игровой площадки, расположенной по адресу: 652450, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, п. Каменный, ул. Мира, 43 Б (Крапивинская сельская территория) | Всего | 0,0 | 2 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 849,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 1 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.20. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) территории обелиска воинам-односельчанам, павшим в 1941- 1945 гг., расположенной по адресу: 652451, Кемеровская область - Кузбасс. Крапивинский муниципальный округ, п. Перехляй, ул. Центральная, 13а (Мельковская сельская территория) | Всего | 0,0 | 469,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 369,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.21. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) территории МБОУ «Тарадановская средняя общеобразовательная школа», расположенной по адресу: 652453, Кемеровская область- Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ. с.Тараданово, ул. Весенняя, 23 (Тарадановская сельская территория) | Всего | 0,0 | 3 594,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 1 364,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.22. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство (текущий ремонт) территории МКДОУ «Шевелевский детский сад», расположенной по адресу: 652466, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Шевели, ул. Звездная,1 (Шевелевская сельская территория) | Всего | 0,0 | 2 816,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 846,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.23. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» Благоустройство (текущий ремонт) детской игровой площадки, расположенной по адресу: 652440, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Крапивинский, ул. Кирова, 101а (пгт. Крапивинский) | Всего | 0,0 | 0,0 | 3 118,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 543,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 325,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 325,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.24. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» Благоустройство (текущий ремонт) детской игровой площадки, расположенной по адресу: 652449, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 425А (пгт. Зеленогорский) | Всего | 0,0 | 0,0 | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 636,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 410,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.25 | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» Благоустройство (текущий ремонт) территории МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа», расположенной по адресу: 652445, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Банново, ул. Центральная, 2 (Банновская сельская территория) | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 144,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 56,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 962,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.26 | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» Благоустройство (текущий ремонт) детской игровой площадки, расположенной по адресу: 652458, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Скарюпино, ул. Новая, 1а (Барачатская сельская территория) | Всего | 0,0 | 0,0 | 2 365,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 943,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 287,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 135,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 135,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3.27 | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» Благоустройство (текущий ремонт) места массового отдыха населения, расположенного по адресу: 652452, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Борисово, ул. Геологов, 18а (Борисовская сельская территория) | Всего | 0,0 | 0,0 | 3 245,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 403,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 666,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.28 | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» Благоустройство (текущий ремонт) мест захоронения, расположенных по адресу: 652460, Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, в 2 км юго - восточнее от границы поселка Плотниковский (Зеленовская сельская территория) | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 637,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 333,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 179,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 179,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.29 | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» Благоустройство (текущий ремонт) детской игровой площадки, расположенной по адресу: 652462, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Арсеново, ул. Почтовая, 43а (Каменская сельская территория) | Всего | 0,0 | 0,0 | 3 309,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 099,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.30 | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» Благоустройство (текущий ремонт) территории этнографического центра русской традиционной и воинской культуры «Мунгатский острог», расположенной по адресу: 652450, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, территория Мунгатский острог, земельный участок 1 (Крапивинская сельская территория) | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 657,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 149,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 333,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.31 | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» Капитальный ремонт фасада здания «СДК Перехляйский», расположенного по адресу: 652451, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, п. Перехляй, ул. Центральная, 14 (Мельковская сельская территория) | Всего | 0,0 | 0,0 | 3 382,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 539,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 624,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 219,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 219,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.32 | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» Благоустройство (текущий ремонт) территории аллеи памяти, расположенной по адресу: 652453, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Тараданово, ул. Садовая, 11а (Тарадановская сельская территория) | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 273,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 041,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 137,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 137,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.33 | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» Благоустройство (текущий ремонт) территории аллеи памяти, расположенной по адресу: 652466, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Шевели, ул. Московская, 1б (Шевелевская сельская территория) | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 798,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 132,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 166,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 166,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.34. | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» |  | Всего | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Местный бюджет | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.1. | Мероприятие: Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов | Всего | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Местный бюджет | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |