Утверждена Решением

Крапивинского районного Совета

народных депутатов

от 26.12.2011. №14

Муниципальная адресная Программа

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

Крапивинского муниципального района на 2012год»

ПАСПОРТ

муниципальной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Крапивинского муниципального района на 2012 год»

| Наименование − Программы | «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Крапивинского муниципального района на 2012 год» (далее − Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик − | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Разработчик − Программы | Отдел по управлению ЖКХ Крапивинского муниципального района |
| Цели Программы − | приведение в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан; улучшение жилищно-коммунального обслуживания; создание благоприятных условий для организации товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) внедрение ресурсосберегающих технологий |
| Задачи Программы − | привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств собственников жилых помещений многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества жилых домов; выполнение капитального ремонта конструкций зданий, фасадов, лифтового, инженерного оборудования жилищного фонда |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Объемы и источники − финансирования Программы | объем финансирования программы в 2012 году – 9 756 143 рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 6 067 052* рублей; областного бюджета – 2 240 898** рублей; местного бюджета – 960 385*** рублей; товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах – 487 808 рублей. Предельная стоимость капитального ремонта тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД составляет 767,15 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | снижение доли многоквартирных домов с высоким уровнем износа; увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья; создание благоприятных условий для привлечения средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах |

* Выделение средств из федерального бюджета будет производиться в соответствии с порядком предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 г.  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

** Сумма средств областного бюджета подлежит уточнению перед принятием бюджета на очередной финансовый год

*** Сумма средств местного бюджета подлежит уточнению перед принятием бюджета на очередной финансовый год

- I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Проводимая в стране реформа жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время обеспечила переход от планово-административных методов управления в сфере жилищного хозяйства к рыночным механизмам. В районе в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ завершен выбор собственниками жилых помещений способа управления многоквартирными жилыми домами в виде управляющих организаций и товариществ собственников жилья (ТСЖ).

В тоже время, многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

В течение ряда лет в жилищном фонде района в значительной степени преобладают текущий и аварийно - восстановительный ремонты. Незначительные средства бюджета района, направляемые на капитальный ремонт жилья, не позволяют обеспечить его проведение в надлежащие сроки, что ухудшает качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Население, как собственники жилых помещений, также не в состоянии  оплачивать в полном объеме работы капитального характера в силу своей низкой платежеспособности.

Создание в соответствие с Федеральным законом от 21.07.2007                       № 185-ФЗ Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и возможность привлечения средств Фонда в Крапивинский район позволит кардинальным образом изменить ситуацию                                 с производством капитального ремонта в жилищном фонде.

Одним из приоритетов жилищной политики администрации Крапивинского муниципального района является создание комфортных условий проживания для населения.

Разработка и реализация Программы предусматривает проведение мероприятий по капитальному ремонту конструктивных элементов зданий, лифтового и инженерного оборудования на объектах жилищного фонда района.

Необходимость перехода к устойчивому функционированию                         и развитию жилищной сферы определяет необходимость утверждения настоящей Программы.

Решение проблем в жилищной сфере позволяет обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни населения; предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные                                               с функционированием систем жизнеобеспечения; создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства.

- Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями разработки данной Программы являются:

1) приведение в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан;

2) улучшение жилищно-коммунального обслуживания;

3) создание благоприятных условий для организации товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ)

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств собственников жилых помещений многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества жилых домов;

2) выполнение капитального ремонта конструкций зданий, фасадов, лифтового, инженерного оборудования жилищного фонда.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусматривается в рамках выполнения условий Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» оказание финансовой помощи собственникам помещений многоквартирных домов на проведение капитального ремонта.

В рамках реализации программы предполагается осуществить финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов на условиях их софинансирования за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах. В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня износа многоквартирных домов.

4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Бюджетные средства для реализации проектов будут предоставляться на условиях софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, на основании решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт крыш;

3) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.

5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий Программы необходимо 6 540 036 руб.

Источники финансирования мероприятий Программы – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; областной бюджет; бюджет Крапивинского района; средства собственников жилых помещений, осуществивших выбор способа управления в виде управляющей организации; средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов.

Перечень многоквартирных домов,

которым планируется предоставление финансовой поддержки в рамках

муниципальной адресной Программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Крапивинскому муниципальному району |  | 9 756 143 | 2 992 618 | 1 597 925 | 2 659 | 2 414 288 | - | - | 370 | 407 565 | 5 915 | 2 219 674 | - | - | 124 073 |

| 1 | п.Зеленогорский ул.Центральная д.№20 | 3 500 000 | 697 485 | 653 839 | 912 | 662 864 | - | - | 180 | 187 218 | 2770 | 1 249 594 | - | - | 49 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | п.Зеленогорский ул.Центральная д.№67 | 3 040 036 | 759 557 | 644 086 | 729 | 409 486 | - | - | 190 | 220 347 | 3145 | 970 080 | - | - | 36 480 |
| 3 | п.Зеленогорский ул.Центральная д.№9 | 3 216 107 | 1 535 576 | 300 000 | 1 018 | 1 341 938 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 593 |

| Источник финансирования | Размер долевого финансиро-вания % | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ (федеральный бюджет) | 62,2 | 6 067 052 |
| Областной бюджет | 23,0 | 2 240 898 |
| Бюджет района | 9,8 | 960 385 |
| Средства ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов; средства собственников жилых помещений, осуществивших выбор способа управления в виде управляющей организации | 5,0 | 487 808 |
| Итого по Программе | 100 | 9 756 143 |

Мероприятия и источники финансирования Программы уточняются ежегодно в пределах средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджетами всех уровней на капитальный ремонт жилищного фонда.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия  Программы:

1. Определение  перечня домов, подлежащих капитальному ремонту.

2. Составление дефектных ведомостей и проектно-сметной документации на каждый многоквартирный жилой дом.

3. Расчет в установленном Законом порядке объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, за счет средств областного бюджета, бюджета района, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно - строительных кооперативов; собственников жилья.

4. Проведение общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов по вопросу участия в Программе.

5. Подача заявки в администрацию Кемеровской области для участия в региональной адресной программе капитального ремонта с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства,  областного бюджета, бюджета района и средств ТСЖ, ЖСК и собственников жилых помещений, осуществивших право выбора способа управления в виде управляющей организации.

6. Производство капитального ремонта домов согласно утвержденной Программе в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является администрация Крапивинского муниципального района, заинтересованная в эффективном решении проблем безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Ответственный исполнитель и координатор Программы – Отдел по управлению ЖКХ реализует и координирует реализацию программных мероприятий, осуществляет оперативный контроль исполнения Программы.

Исполнители Программы – управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы. Исполнители Программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию конкретных мероприятий Программы и муниципальной адресной Программы в целом в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Для исполнения программных мероприятий могут привлекаться подрядные организации в соответствии с нормами  вышеуказанного закона.

Ответственный исполнитель и координатор обязан предоставлять отчет и мониторинг о реализации Программы с пояснительной запиской о выполнении программных мероприятий в сроки и по форме, установленные в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

По истечении срока исполнения Программы ответственный исполнитель и координатор формирует сводный отчет о реализации муниципальной адресной программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Реализация Программы  обеспечит:

1) снижение уровня износа жилищного фонда;

2) повышение качества и надежности оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

3) надежность работы внутридомовых инженерных систем жизнеобеспечения;

4) комфортность и безопасность условий проживания граждан;

5) повышение теплозащиты жилых зданий;