Утверждена

Решением

Совета народных депутатов

Крапивинского муниципального района

от 27.02.2012   №  27

Муниципальная целевая Программа

О социально-экономическом развитии Барачатского сельского поселения и проведении мероприятий по подготовке к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  в Крапивинском муниципальном  районе в 2012 году»

Паспорт

муниципальной целевой Программы

О социально-экономическом развитии Барачатского сельского поселения и проведении мероприятий по подготовке к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  в Крапивинском муниципальном  районе в 2012 году»

│

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа «О социально-экономическом развитии Барачатского сельского поселения и проведении мероприятий по подготовке к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Крапивинском муниципальном районе в 2012 году» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Директор Программы | Первый заместитель главы Крапивинского муниципального района Т.И. Климина |
| Основные разработчики Программы | Отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района, администрация Барачатского сельского поселения, управление образования администрации Крапивинского муниципального района, управление культуры администрации Крапивинского муниципального района |
| Цели Программы | Аккумулирование материально-технических и финансовых средств, для улучшения социально-экономического развития поселений Крапивинского муниципального района |
| Задачи Программы | Финансирование ремонта и улучшение материально-технической базы объектов социальной сферы на территории Барачатского сельского поселения |
| Срок реализации Программы | 2012 год |
| Основные мероприятия Программы | Ремонт объектов социальной сферы, благоустройство Барачатской сельской территории |
| Основные исполнители Программы | Администрация Крапивинского муниципального района, Администрация Барачатского с/п |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы составит 54994 тыс. рублей, в том числе: Из них средства федерального бюджета – 1115 тыс.руб., средства областного бюджета 65 тыс. руб. объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 47824 тыс. рублей: Иные не запрещенные законодательством источники финансирования составят 5990 тыс. рублей, в том числе: объем финансирования за счет спонсорских средств, средства предприятий – 5990 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы должна обеспечить: -завершение капитального ремонта Барачатского СДК -ремонт МБОУ «Барачатская детская музыкальная школа №72», Красно-Ключинского СДК, МБОУ «Барачатская основная общеобразовательная школа» -благоустройство территории Барачатского с/п |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик программы – Администрация Крапивинского муниципального района. |

- 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

По опыту администрации Кемеровской области в нашем районе планируется аккумулировать средства бюджетов всех уровней, средства спонсоров и направлять их ежегодно на социально-экономическое развитие поселений.

В 2012 году празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  будет отмечаться в Барачатском сельском поселении.

- 2. Цели и задачи Программы

Целями и задачами Программы являются:

Аккумулирование материально-технических и финансовых средств, для улучшения  социально-экономического развития поселений  Крапивинского муниципального района.

Финансирование ремонта и улучшение материально-технической базы объектов социальной сферы

- 3. Система программных мероприятий

Муниципальная целевая программа «О социально-экономическом развитии Барачатского сельского поселения и проведении мероприятий по подготовке к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  в Крапивинском муниципальном  районе в 2012 году» позволит аккумулировать средства для ремонта и улучшения  материально-технической базы объектов социальной сферы на территории Барачатского сельского поселения.

Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 54994 тыс. рублей: в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 1115 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета –65 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 47824 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств, средств предприятий – 5990 тыс. руб.

Объемы финансирования по программным мероприятиям подлежат уточнению, исходя из возможностей местного бюджета.

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы будет осуществлен:

- капитальный ремонт Барачатского СДК

- ремонт МБОУ «Барачатская детская музыкальная школа №72», Красно-Ключинского СДК, МБОУ «Барачатская основная общеобразовательная школа»,

благоустройство территории Барачатского поселения.

- 6. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ, утвержденному постановлением от 16.06.2011 года № 787 (далее – Порядок).

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку результатов реализации Программы;

Оценка результатов реализации Программы проводится по форме согласно приложению № 5 к Порядку.

Директор Программы направляет итоги реализации Программы за отчетный год на рассмотрение Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района.

7. План мероприятий

| п/н | Наименование мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | В том числе |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | спонсорские средства, средства предприятий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Финансирование ремонта и улучшение материально-технической базы объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Культура Барачатский СДК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завершение капитального ремонта. | 32000 |  |  | 32000 |  | И.С. Арефьев |
|  | Приобретение мебели, аппаратуры, музыкальных инструментов. | 0 |  |  |  |  | Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района |
|  | Устройство детской игровой площадки. | 150 |  |  |  | 150 |  |
|  | Благоустройство территории (планировка, озеленение) | 50 |  |  |  | 50 |  |
|  | Итого по мероприятию: | 32200 | 0 | 0 | 32000 | 200 |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барачатская основная общеобразовательная школа» дополнительного образования для детей «Барачатская детская музыкальная школа №72» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение музыкальных инструментов, линолеума, устройство вентиляции. | 220 |  |  | 220 |  | Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района |
|  | Итого по мероприятию: | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |  |
| Красно-Ключинский СДК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт кровли | 800 |  |  | 800 |  | И.С. Арефьев |
|  | Замена оконных блоков 3шт. | 75 |  |  | 75 |  | И.С. Арефьев |
|  | Устройство детской площадки. | 150 |  |  |  | 150 |  |
|  | Приобретение аппаратуры. | 50 |  |  |  | 50 | Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района |
|  | Итого по мероприятию: | 1075 | 0 | 0 | 875 | 200 |  |
| филиал № 10 Красно-Ключинская сельская библиотека |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт ступеней крыльца, устройство козырька над входной дверью библиотеки. | 50 |  |  | 50 |  | И.С. Арефьев |
|  | Замена 2 оконных блоков, дверей 1 шт. | 45 |  |  | 45 |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 |  |
|  | Итого по разделу 1.1. "Культура" | 33590 | 0 | 0 | 33190 | 400 |  |
| 1.2. Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барачатская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство отмостков вокруг здания школы 300м. | 150 |  |  | 150 |  | Управление образования администрации Крапивинского муниципального района |
|  | Устройство ступеней центрального входа. | 40 |  |  | 40 |  |  |
|  | Замена входных дверей 2шт. | 50 |  |  | 50 |  |  |
|  | Замена полов в спортивном зале 150 кв.м., сан. обработка в кабинете учителя | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  | Устройство стадиона на спортивной площадке (планировка, места для болельщиков, раздевалка). | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 |  |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Барачатский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Детский сад ПСД | 2500 |  |  | 2500 |  | И.С. Арефьев |
|  | Итого по мероприятию: | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноключинская общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство стадиона, планировка, места для болельщиков, раздевалка. | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | Установка сантехнического оборудования в медицинском кабинете | 11 |  |  | 11 |  | Управление образования администрации Крапивинского муниципального района |
|  | Итого по мероприятию: | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Красноключинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт ограждения 200 п.метров | 40 |  |  | 40 |  | Управление образования администрации Крапивинского муниципального района |
|  | Итого по мероприятию: | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |
|  | Итого по разделу 1.2. "Образование" | 3141 | 0 | 0 | 3141 | 0 |  |
| 1.3. Здравоохранение Барачатская врачебная амбулатория |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт фасада здания | 200 |  |  | 200 |  | Крапивинская ЦРБ |
|  | Ремонт кабинетов. | 50 |  |  | 750 |  |  |
|  | Благоустройство территории, ограждение 200 п.метров | 800 |  |  | 100 |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | 1050 |  | 0 | 1050 | 0 |  |
| 10 | Замена оконных блоков 3шт. | 36 |  |  | 36 |  | Крапивинская ЦРБ |
|  | Итого по мероприятию: | 36 |  | 0 | 36 | 0 |  |
| ФАП п. Красные Ключи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт ограждения 100 п.метров | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | 20 |  | 0 | 20 | 0 |  |
|  | Итого по разделу 1.3. "Здравоохранение" | 1106 |  | 0 | 1106 | 0 |  |
|  | ИТОГО по разделу 1. "Финансирование ремонта и улучшение материально-технической базы объектов социальной сферы" | 37837 |  | 0 | 37437 | 400 |  |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выпиливание тополей на территории поселения (85 штук) | 130 |  |  | 130 |  | Администрация Барачатского с/п |
| 13 | Устройство стеллы | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 14 | Установка социального паспорта поселения | 100 |  |  | 100 |  | Администрация Барачатского с/п |
| 15 | Освещение улиц (50 светильников) | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 16 | Приобретение и установка контейнеров (10 шт.) | 320 |  |  | 320 |  | Администрация Барачатского с/п |
| с. Барачаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт асфальтного покрытия 1500 кв.м. | 2250 |  |  | 2250 |  |  |
| 18 | Отсыпка дорог: ул. Юбилейная 1000м., ул. Советская 150м., ул. Новая 500м., ул.Ленина 1000м. | 1800 |  |  | 900 | 900 |  |
| 19 | Замена ограждения ул.Новая 800 п.метров, ул.Советская 500 п.метров, ул.Октябрьская 700 п.метров. | 400 |  |  | 400 |  | Администрация Барачатского с/п |
| 20 | Ремонт и покраска фасадов многоквартирных домов 1800 кв.м. | 810 | 690 | 40 | 40 | 40 | Администрация Крапивинского муниципального района |
| 21 | Дом № 5 проведение водопровода и канализации дом № 5 ул.Новая | 500 | 425 | 25 | 25 | 25 |  |
| д. Кабаново |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Отсыпка дорог ул.Совхозная 1000м., ул.Новая 800м., ул.Дачная 300м. | 1470 |  |  | 735 | 735 |  |
| 23 | Устройство разворотной площадки на школьном маршруте | 160 |  |  | 160 |  |  |
| 24 | Благоустройство кладбища, ремонт ограждения 400 п.метров | 60 |  |  |  | 60 |  |
| 25 | Строительство ипподромаа | 2500 |  |  |  | 2500 |  |
| д. Скарюпино |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство нового водопровода 3500м. | 3000 |  |  | 3000 |  | И.С. Арефьев |
| 27 | Отсыпка дорог ул.Садовая 500м., ул.Заречная 800м., ул.Новая 500м., ул. Мартышева 500м. | 1610 |  |  | 805 | 805 |  |
| 28 | Установка остановочного павильона ул.Мартышева (Рыбхоз) | 100 |  |  | 100 |  |  |
| п. Красный - Ключ |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Отсыпка дорог ул.Шоссейная 250м., ул.Лесная 1000м., ул.Ленина 250м. | 1050 |  |  | 525 | 525 |  |
| 30 | Замена ограждения ул.Шоссейная 500 п.метров, ул.Центральная 500 п.метров, ул.Гагарина 800п.метров | 360 |  |  | 360 |  |  |
| 31 | Строительство нового водопровода ул.Шоссейная -200м, ул.Советская -150м. | 262 |  |  | 262 |  | И.С. Арефьев |
|  | Итого по разделу 2. "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории" | 17157 | 1115 | 65 | 10387 | 5590 |  |
|  | ВСЕГО по плану мероприятий: | 54994 | 1115 | 65 | 47824 | 5990 |  |