Утверждена

Решением  Крапивинского

районного Совета народных депутатов

от 17.10.2011  №   02-544

Муниципальная целевая Программа                                                                                                                                                    «Безопасность дорожного движения»  на 2011-2014 годы

ПАСПОРТ

муниципальной целевой Программы

«Безопасность дорожного движения» на 2011-2014 годы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа «Безопасность дорожного движения» на 2011-2014 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Директор Программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального района Т.Х.Биккулов |
| Основные разработчики Программы | Администрация Крапивинского муниципального района, отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по Крапивинскому муниципальному району. |
| Цели Программы | Целями настоящей Программы являются: - обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| Задачи Программы | Задачами Программы являются: - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - повышение уровня безопасности транспортных средств и защищенности участников дорожного движения. Снижение тяжести последствий от дорожно -транспортных происшествий, сокращение числа погибших и раненых в ДТП людей, повышение уровня защищенности участников движения, повышение уровня раскрываемости преступлений, неправомерных завладений автомобилями или иными ТС без цели хищения (угонов), хищений ТС, повышение уровня безопасности при эксплуатации ТС, формирование культуры населения в сфере дорожного движения. |
| Срок реализации программы | 2011-2014 годы |
| Основные мероприятия программы | - Установка дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения; - Проведение мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения; - Строительство детского автогородка. |
| Основные исполнители Программы | Администрация Крапивинского муниципального района, администрации сельских и городских поселений, управление образования администрации Крапивинского муниципального района, ОГИБДД отдела МВД России по Крапивинскому району |
| Источники и объемы финансирования | За счет средств районного бюджета - 1485 тыс.руб., в том числе: 2011 - 500 тыс. руб.; 2012 - 795 тыс. руб.; 2013 - 95 тыс. руб.; 2014 - 95 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик программы – Администрация Крапивинского муниципального района. |

- Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

За 9 месяцев в Крапивинском районе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли, и 17 человек травмированы. В прошлом году за это время произошло 15 ДТП, в которых 2 человека погибло, один из них - ребенок, и 25 человек травмировано. Не смотря на сокращение числа ДТП, продолжает расти тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий, правда, за счет снижения количества травмированных в ДТП людей. По вине пьяных водителей произошло 2 ДТП, т.е. 15,4 % от всего количества ДТП. Это высокий показатель среди городов и районов Кемеровской области. И все эти водители управляли мотоциклами.

За отделением ГИБДД числится 9 автомобилей, из них 4 автомобиля эксплуатируются более 8 лет и исчерпали свой ресурс. Из этих четырех автомобилей на сегодняшний день не эксплуатируются - 2 (по техническим неисправностям). Еще два автомобиля, которые находятся в эксплуатации, имеют пробег более 300 тысяч километров без капитального ремонта и требуют постоянных больших капиталовложений. На сегодняшний день Отдел МВД России занимается списанием 2-х автомобилей, а в 2012 году еще двух автомобилей. Остальные автомобили имеют пробег более 170 тысяч километров и также требуют немалых вложений. По этой причине запланировано постепенное обновление автотранспорта ГИБДД.

Улично-дорожная сеть не отвечает требованиям ГОСТа Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» Требуется установка и замена дорожных знаков, предусмотренных проектом организации дорожного движения (422 дорожных знака). Отсутствует освещение на школьных маршрутах, проходящих через населенные пункты.

Для оформления школьных уголков БДД и повышения качества проведения уроков по безопасности дорожного движения необходимо закупить специальную литературу, наглядные пособия. Необходимо финансирование на проведение разъяснительно-пропагандисткой деятельности ГИБДД (выпуск печатной и сувенирной продукции с тематикой безопасности дорожного движения, проведение детских конкурсов, викторин, сборов, привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление транспортной дисциплины участников дорожного движения) и осуществление финансовой поддержки комплекса мероприятий по сокращению количества ДТП и снижению ущерба от этих происшествий (строительство и оснащение детских автогородков).

Также Программой предусмотрено строительство детского автогородка                            в пгт. Зеленогорский, а так же оснащения класса безопасности дорожного движения в пгт. Крапивинский и пгт. Зеленогорский.

2.Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий                                           с пострадавшими.

Условием достижения  целей Программы  является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение уровня безопасности транспортных средств и защищенности участников дорожного движения.

3. Система программных мероприятий

Для достижения поставленных целей реализуются следующие мероприятия:

- Установка дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения. Установка необходимого количества дорожных знаков, а также освещение улиц в ночное время позволит значительно повысить уровень организации дорожного движения, существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по сопутствующим неудовлетворительным дорожным условиям, а также избежать «неочевидных» дорожно-транспортных происшествий.

- Проведение  мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения, строительство детского автогородка.

В целях осуществления государственной политики по работе с участниками дорожного движения будет продолжено формирование общественного мнения и правовой культуры по проблеме безопасности дорожного движения с помощью проведения целевых информационно-пропагандистских кампаний, эффективных методов обучения населения правилам безопасного поведения на дорогах (проведение профилактических операций и рейдов, тематических конкурсов), изготовление и распространение рекламной продукции (календари, плакаты, буклеты).

Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с Перечнем мероприятий Программы. Сумма расчетных затрат на реализацию Программы составляет 1485 тыс. руб., в том числе:

2011	- 500 тыс. руб.;

2012	- 795 тыс. руб.;

2013	- 95 тыс. руб.;

2014  - 95 тыс. руб.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий программы, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, должна способствовать:

- сокращению количества дорожно – транспортных происшествий;

- сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно – транспортных происшествий;

- снижению тяжести последствий от дорожно – транспортных происшествий  и сокращению числа погибших и раненых в них людей;

- повышению уровня защищенности и безопасности участников дорожного движения;

- формированию правовой культуры населения в сфере дорожного движения;

- снижению хищений и угонов транспортных средств;

- обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов.

В результате реализации Программы предполагается достичь более высокого уровня в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма, снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ, утвержденному постановлением от 16.06.2011 года № 787 (далее - Порядок).

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку результатов реализации Программы;

Оценка результатов реализации Программы проводится по форме согласно приложению № 5 к Порядку.

Ежегодно директор Программы направляет итоги реализации Программы за отчетный год на рассмотрение Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района.

7. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование Программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе - | 2011-2014 годы | 1485 | 1485 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 795 | 795 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 95 | 95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 95 | 95 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения. | 2011-2014 годы | 500 | 500 |  |  |  | Администрации поселений, ОГИБДД | Установка дорожных знаков |
|  |  | 2011 год | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение районного конкурса «Безопасное колесо», в том числе сувенирная продукция участникам соревнований | 2011-2014 годы | 30 | 30 |  |  |  |  | Снижение детского дорожно-траспортного травматизма |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Изготовление и установление банеров, растяжек социальной рекламы по безопасности дорожного движения | 2011-2014 годы | 45 | 45 |  |  |  | Администрации поселений, ОГИБДД | Пропаганда безопасности дорожного движения |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение конкурсов в образовательных учреждениях: конкурс рисунков по безопасности дорожного движения, знания правил дорожного движения, веселый светофор, КВН по правилам дорожного движения и т.д. | 2011-2014 годы | 60 | 60 |  |  |  | Управление образования, ОГИБДД | Снижение детского дорожно-траспортного травматизма |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Изготовление формы на отряды ЮИДД | 2011-2014 годы | 120 | 120 |  |  |  | Администрации поселений, Управление образования, ОГИБДД |  |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение районного конкурса смотра отрядов ЮИДД, в том числе сувенирная продукция участникам соревнований | 2011-2014 годы | 30 | 30 |  |  |  | Управление образования, ОГИБДД | Снижение детского дорожно-траспортного травматизма |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство детского автогородка: - нанесение разметки - изготовление дорожных знаков - приобретение велосипедов, электромобилей - оборудование класса по безопасности дорожного движения | 2011-2014 годы | 400 | 400 |  |  |  | Администрации поселений, ОГИБДД | Снижение детского дорожно-траспортного травматизма |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Развитие материально-технической базы, приобретение специальной бланочной продукции дорожно-патрульной службы | 2011-2014 годы | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Приложение

к муниципальной целевой Программе

«Безопасность дорожного движения» на 2011-2014 годы

Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки испол- нения | Наименование показателя | Ед. изм. | Исходные показатели базового года (2010г) | Значение целевого индикатора программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели: обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; повышение уровня безопасности транспортных средств и защищенности участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения; проведение мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения; строительство детского автогородка. | 2011-2014 годы | Сокращение количества мест концентрации дорожно- транспортных происшествий | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Снижение транспортного риска (доля лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, на 10 тыс. зарегистрированных транспортных средств) | процентов | 3,55 | 6,47 | 6 | 5,5 | 4,9 |
|  |  |  | Снижение социального риска (доля лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, на 100 тыс.населения) | процентов | 7,34 | 15,4 | 9,5 | 7 | 6,5 |
|  |  |  | Снижение тяжести последствий от дорожно- транспортных происшествий (доля лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, на 100 пострадавших) | процентов | 9,52 | 18,2 | 10 | 9,5 | 9,2 |
|  |  |  | Сокращение доли дорожно- транспортных происшествий по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет, на 10 тыс. транспортных средств | процентов | 3,55 | 6,47 | 4 | 3,5 | 3,5 |
|  |  |  | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий | человек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сокращение доли дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств | процентов | 28,45 | 23,65 | 22,3 | 21,5 | 20,15 |
|  |  |  | Количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий | человек | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  | в том числе дети | человек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Количество лиц, получивших ранение в результате дорожно- транспортных происшествий | человек | 19 | 18 | 15 | 12 | 12 |
|  |  |  | в том числе дети | человек | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |