Утверждена

Решением Крапивинского районного

Совета народных депутатов

от 17.10.2011 № 02-547

Муниципальная целевая Программа

«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Крапивинского муниципального района» на 2012-2014 годы

Паспорт

муниципальной целевой Программы

«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Крапивинского муниципального района» на 2012-2014 годы

│

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Крапивинского муниципального района» на 2012-2014 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Распоряжение от 13 июля 2011г. №78-р. «О разработке муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Крапивинского муниципального района» на 2012-2014 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Директор Программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального района И.С. Арефьев |
| Основные разработчики Программы | Отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района, отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района, управление образования администрации Крапивинского муниципального района, управление культуры администрации Крапивинского муниципального района |
| Цели Программы | Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Крапивинского муниципального района; обеспечение населения Крапивинского района объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей социальной сферы. |
| Задачи Программы | Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств; рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли. |
| Срок реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Основные мероприятия Программы | Капитальный ремонт объектов социальной сферы |
| Основные исполнители Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы составит 196130,089 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 196130,089 тыс. рублей; в 2013 году – 0,0 тыс. рублей; в 2014 году – 0,0 тыс. рублей. Из них объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 56130,089 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 56130,089 тыс. рублей; в 2013 году – 0,0 тыс. рублей; в 2014 году – 0,0 тыс. рублей. Иные не запрещенные законодательством источники финансирования составят 140000,0 тыс. рублей, в том числе: объем финансирования за счет средств софинансирования из областного бюджета – 140000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 140000,0 тыс. рублей; в 2013 году – 0,0 тыс. рублей; в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы должна обеспечить за 2012-2014 годы: -Строительство пристройки к зданию МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» и капитальный ремонт здания МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа»; -Строительство Дома культуры в д.Шевели; -Дом культуры в с. Барачаты на 200 посетителей. |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик программы – Администрация Крапивинского муниципального района. |

- 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

Проблемы обеспечения объектами социальной сферы таких отраслей, как образование и культура в Крапивинском муниципальном районе стоят достаточно остро. Решить вопрос предполагается посредством реализации настоящей Программы:

- 2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- обеспечение население Крапивинского муниципального района объектами социальной сферы;

- обновление материально-технической базы отраслей социальной сферы.

Программа предполагает решение следующих задач:

- концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки;

- эффективное использование бюджетных средств;

-рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли.

- 3. Система программных мероприятий

Для достижения целей, поставленных Программой, должно быть обеспечено комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Крапивинского муниципального района.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Крапивинского муниципального района» предусматривает обеспечение населения Крапивинского муниципального района объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей образования и культуры. Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющих завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств; рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли.

Основными условиями формирования программных мероприятий являются: социальная значимость объекта; завершение строительства объектов, имеющих высокую степень технической готовности.

Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 196130,089 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году – 196130,089 тыс. рублей;

в 2013 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета – 140000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году – 140000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.

а) за счет средств местного бюджета – 56130,089 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году – 56130,089 тыс. рублей;

в 2013 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования по программным мероприятиям подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы будет осуществлен:                    1) капитальный ремонт объектов социальной сферы:

-здания МОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа»;

-Дома культуры в с. Барачаты на 200 посетителей.

2) строительство Дома культуры в д. Шевели

Целевые индикаторы приведены в приложении к Программе.

- 6. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ, утвержденному постановлением от 16.06.2011 года № 787 (далее – Порядок).

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку результатов реализации Программы;

Оценка результатов реализации Программы проводится по форме согласно приложению № 5 к Порядку.

Ежегодно директор Программы направляет итоги реализации Программы за отчетный год на рассмотрение Крапивинского районного  Совета народных депутатов.

Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программы, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе - | 2011-2014 годы | 196130,089 | 56130,089 |  | 140000 |  |  |  |
|  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 196130,089 | 56130,089 |  | 90000 |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство пристройки к зданию МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» и капитальный ремонт здания МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» | 2011-2014 годы | 110956,589 | 20956,589 |  | 90000 |  | Управление образования администрации Крапивинского муниципального района | Строительство пристройки к зданию Борисовской школы на 150 ученических мест |
|  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 110956,589 | 20956,589 |  | 90000 |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ДК в с. Барачаты» | 2011-2014 годы | 35173,5 | 35173,5 |  |  |  | Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района | Капитальный ремонт ДК в с. Барачаты на 200 посетителей |
|  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 35173,6 | 35173,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ДК в д. Шевели | 2011-2014 годы | 50000 |  |  | 50000 |  | Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района | Строительство ДК в д. Шевели на 150 посетителей |
|  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к муниципальной целевой Программе

«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения

Крапивинского муниципального района» на 2011-2014 годы

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки испол- нения | Наименование показателя | Ед. изм. | Исходные показатели базового года (2010г) | Значение целевого индикатора программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели: обеспечение населения Крапивинского района объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств; рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство пристройки к зданию МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» и капитальный ремонт здания МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» | 2011-2014 годы | Общеобразовательные учреждения | Ученических мест | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт ДК в с. Барачаты» | 2011-2014 годы | Учреждения культуры | Количество посетителей | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство ДК в д. Шевели | 2011-2014 годы | Учреждения культуры | Количество посетителей | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |