Приложение

к постановлению

администрации КМР

от «___» ________ 20__ г. № ___

Программа

Крапивинского муниципального района по повышению качества водоснабжения «Чистая вода» на период с 2020 по 2024 год

(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Повышение качества водоснабжения Крапивинского муниципального района |
| --- | --- |
| Директор муниципальной программы | Арнольд Наталья Фридриховна – первый заместитель главы Крапивинского муниципального района |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | повышение качества питьевой воды |
| Задачи муниципальной программы | повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий |
| Целевые показатели муниципальной программы | доля населения Крапивинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 91%; доля населения Крапивинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 99 %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | с 2020 по 2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | увеличение доли населения Крапивинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; увеличение доли городского населения Крапивинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |

- Общая характеристика состояния водоснабжения на территории Крапивинского муниципального района

Крапивинский муниципальный район обладает богатыми и разнообразными водными ресурсами, однако проблема обеспечения населения качественной питьевой водой является одной из наиболее острых. Создание благоприятной и комфортной среды для проживания местного населения, в частности, обеспечение жителей района питьевой водой соответствующего качества, относится к одной из основных задач. Проблема может быть решена при использовании современных и перспективных технологий, учитывающих исходное качество природных вод.

Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов района  являются подземные воды (100%) (таблица 1).

Таблица 1

Источники питьевого водоснабжения населенных пунктов

Крапивинского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципального образования | Тип водозабора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зеленогорское городское поселение | подземный |
| 2 | Крапивинское городское поселение | подземный |
| 3 | Банновское сельское поселение | подземный |
| 4 | Барачатское сельское поселение | подземный |
| 5 | Борисовское сельское поселение | подземный |
| 6 | Зеленовское сельское поселение | подземный |
| 7 | Каменское сельское поселение | подземный |
| 8 | Крапивинское сельское поселение | подземный |
| 9 | Мельковское сельское поселение | подземный |
| 10 | Тарадановское сельское поселение | подземный |
| 11 | Шевелевское сельское поселение | подземный |

Качество подземных вод месторождений, эксплуатируемых на территории Крапивинского муниципального района, характеризуется относительной стабильностью. Большинство компонентов не превышает предельно-допустимых концентраций (далее – ПДК), при этом наблюдается несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01) по содержанию железа, марганца, бора, мутности и цветности, обусловленные природным гидрогеохимическим фоном.

Поскольку по химическому составу вода из подземных источников характеризуется повышенным содержанием железа, марганца, выраженной цветностью, существующие технологии очистки питьевой воды ориентированы в основном на преодоление именно указанных параметров.

На объектах водоподготовки пгт. Зеленогорский используются традиционные технологии очистки. Имеющиеся НФС (насосно-фильтровальные станции) в пгт. Крапивинский  при современных санитарных требованиях уже не обеспечивают нормативных параметров.

На территориях сельских поселений отсутствуют системы водоподготовки, подача воды производится автономно через водоразборные башни.

- Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, включенных в региональную программу

Для увеличения доли населения района, обеспеченного качественной водой из системы централизованного водоснабжения, необходимо техническое перевооружение и реконструкция ряда станций водоподготовки.

С целью достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» в муниципальную программу с предоставлением финансовой поддержки включены следующие объекты водоснабжения:

1) строительство объектов систем водоснабжения и водоотведения (водоснабжение пгт. Крапивинский Кемеровской области от водозабора пгт. Зеленогорский; наружные сети водоснабжения пгт. Крапивинский и Крапивинский муниципальный район).

Качество воды, подаваемой потребителям района, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода имеет повышенные показатели цветности, мутности, железа и бора.

Для получения питьевой воды, удовлетворяющей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-0, необходимо строительство водопровода от пгт. Зеленогорский до пгт. Крапивинский с разветвлением сетей по территории пгт. Крапивинский.

Применение устаревшего оборудования, не соответствующего современным требованиям, высокая степень физического износа технологических трубопроводов, износ арматуры приводит к неэффективным затратам, повышенным потерям воды на собственные нужды при фильтрации и промывке.

Требуется реконструкция сооружений водоподготовки со снижением производительности.

Состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоочистные сооружения отсутствуют.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть района потребителям, в большей части не соответствует санитарным требованиям.

Первый заместитель главы

Крапивинского муниципального района                                       Н.Ф. Арнольд

Таблица 3

Характеристика объектов муниципальной программы по повышению качества водоснабжения

на территории Крапивинского муниципального района

| № | Объектная характеристика |  |  |  | Финансово-экономическая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид собственности на объект | Вид строительства по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ |  | в том числе: |  |  | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./ % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по субъекту РФ: |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Крапивинский муниципальный район | Водоснабжение пгт.Крапивинский от водозабора пгт.Зеленогорский. Наружные сети водоснабжения пгт.Крапивинский, Крапивинский муниципальный район | муниципальная | Строительство и реконструкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Крапивинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения Крапивинского муниципального района | муниципальная | Реконструкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Крапивинский муниципальный район | Установка модульных станций водоподготовки (тип ММСОВ) | муниципальная | Установка, поставка, монтаж, ПНР | Предельная (плановая) стоимость работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Таблица 4

Планируемое финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения на территории Крапивинского муниципального района

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования |  | Объем средств на реализацию программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За период реализации программы |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  |  |  |  |  | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ИТОГО по субъекту РФ: |  |  | Общая стоимость |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию: |  |  | Общая стоимость |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Крапивинский муниципальный район | Водоснабжение пгт.Крапивинский от водозабора пгт.Зеленогорский. Наружные сети водоснабжения пгт.Крапивинский, Крапивинский муниципальный район | Общая стоимость |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | БС | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Крапивинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения Крапивинского муниципального района | Общая стоимость |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Крапивинский муниципальный район | Установка модульных станций водоподготовки (тип ММСОВ) | Общая стоимость |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |

Таблица 5

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения на территории Крапивинского муниципального района

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения района | График достижения целевого показателя* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | человек | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой показатель Крапивинского муниципального района |  |  | 4736 | 21 | 0 | 85 | 90 | 90 | 100 |
| Значение целевого достигаемое в ходе реализации программы |  |  | 22740 | 100 | 0 | 85 | 90 | 90 | 100 |
| Суммарный прирост показателя по Крапивинскому муниципальному району, достигаемый в ходе реализации программы |  |  | 18004 | 79 | 0 | 85 | 90 | 90 | 100 |
| ИТОГО по Крапивинскому району: |  |  | 22740 | 100 | 0 | 85 | 90 | 90 | 100 |
| 1 | Крапивинский муниципальный район | Объект водоснабжения для повышения качества питьевой воды | 22740 | 100 | 0 | 85 | 90 | 90 | 100 |

* Целевые показатели будут достигнуты в случае изменения планируемого финансового обеспечения реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения на территории Крапивинского муниципального района.

Таблица 6

Этапы реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения

на территории Крапивинского муниципального района

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Разработка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Крапивинский муниципальный район | Водоснабжение пгт. Крапивинский от водозабора пгт. Зеленогорский. Наружные сети водоснабжения пгт. Крапивинский, Крапивинский муниципальный район. | Строительство, реконструкция | в наличии | в наличии | в наличии | 2021 | 2022 |
| 2 | Крапивинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения Крапивинского муниципального района | Реконструкция | в наличии | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 |
| 3 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с. Борисово | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2019 | 2019 | 2020 | 2020-2021 | 2020-2021 |
| 4 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п.Зеленовский | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2019 | 2019 | 2020 | 2020-2021 | 2020-2021 |
| 5 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п. Березовка | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2019 | 2019 | 2020 | 2020-2021 | 2020-2021 |
| 6 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Шевели | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021-2022 | 2021-2022 |
| 7 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Банново | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021-2022 | 2021-2022 |
| 8 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Барачаты | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021-2022 | 2021-2022 |
| 9 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Каменка | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021-2022 | 2021-2022 |
| 10 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Тараданово | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021-2022 | 2021-2022 |
| 11 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Долгополово | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021-2022 | 2021-2022 |
| 12 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Междугорное | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2021 | 2021 | 2022 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| 13 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п.Каменный | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2021 | 2021 | 2022 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| 14 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Поперечное | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2021 | 2021 | 2022 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| 15 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п.Перехляй | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2021 | 2021 | 2022 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| 16 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Бердюгино | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2021 | 2021 | 2022 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| 17 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Новобарачаты | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2021 | 2021 | 2022 | 2022-2023 | 2023 |
| 18 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п. Красные ключи | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 19 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п.Плотниковский | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 20 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п.Михайловский | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 21 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Кабаново | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 22 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Скарюпино | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 23 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Ключи | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
| 24 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Арсеново | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
| 25 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д. Сарапки | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
| 26 | Крапивинский муниципальный район | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п.Ленинка | Установка, поставка, монтаж, ПНР | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |

Таблица 7

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы по повышению качества водоснабжения на территории Крапивинского муниципального района

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация |  | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей |  | Источник компенсации роста тарифа для потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПФ | Наименование | рублей/ м3 | рублей/ м3 | рублей/ м3 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Крапивинский муниципальной район | Объект водоснабжения для повышения качества питьевой | Общество с ограниченной ответственностью | Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-энергитическое предприятие» | 165,12/ 47,99/ 44,81 | 166,08/ 48,95/ 45,77 | 0,96 | 0,57 | местный бюджет |