Информация о проверке

## финансово-хозяйственной деятельности и  соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

## Крапивинского городского поселения за 2017-2018гг.

р.п. Крапивинский                                                                                         19.06.2019г.

## В соответствии с постановлением администрации Крапивинского муниципального района от 17.04.2019 №332 проведена плановая камеральная проверка финансово-хозяйственной деятельности и  соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Крапивинского городского поселения за 2017-2018гг. На основании постановления администрации Крапивинского муниципального района от 30.05.2019г в связи с несвоевременным предоставлением документов проверка продлена до 21.06.2019г.

Проверку проводила Коновальцева Л.А., начальник контрольно-ревизионного отдела администрации Крапивинского муниципального района,

Общие сведения о проверяемом учреждении

| полное наименование | Администрация Крапивинского городского поселения (далее –Крапивинское г/п) |
| --- | --- |
| юридический адрес | Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 2 Тел.8(38446) 30-3-17, 30-384 |
| ИНН/КПП | ИНН 4212009130 КПП 421201001 |
| Право первой подписи предоставлено в проверяемом периоде: | Главе Крапивинского городского поселения – Мязину Сергею Григорьевичу |
| Право второй подписи предоставлено в проверяемом периоде: | Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности – Калищук Н.И, с 10.01.2018г – Медведевой Д.П. |

в ходе проверки выявлено:

- Бензин АИ-92 на автомобиль Волга, закрепленный за главой поселения Мязиным С.Г.  на сумму 146 353,6 руб в 2017г и на сумму 221 983,6 руб в 2018г списан по программе  «Благоустройство», что завышает фактические расходы по программе и нарушает достоверность ведения бухгалтерского учета (п.1 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011г  № 402 «О бухгалтерском учете»).

- Расходы на выплату заработной платы безработным гражданам должны производиться  на основании условий договора о совместной деятельности по организации временных работ для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, заключенным с государственным казенным учреждением Центр занятости населения Крапивинского района (ГКУ ЦЗН КР).  Оплата труда по срочному трудовому договору не должна производиться по КБК, как закупка товаров, работ, услуг.   Безработным гражданам было выплачено в 2017г 1047,8 тыс.руб., в 2018г – 1117,8 тыс.руб. по КБК как за оказанные услуги. На эти суммы уменьшился годовой объем закупок товаров, работ, услуг в соответствии с п.4 р.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

3. В нарушение Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами местного самоуправления (Приказ Минфина РФ от 15.12.2010г №173н) в актах списания в соответствии с Инструкцией по ведению первичных учетных документов, утвержденной Приказом МФ РФ от 15.12.2010г. №173н, не заполняются все реквизиты. В актах на списание нефинансовых активов нет заключения комиссии. В актах на списание ТМЦ не указывается назначение расходов.

4. В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г №402 «О бухгалтерском учете» списание строительных материалов, запчастей и ГСМ (на триммер, снегоуборочную технику) производится не в соответствии с утвержденными сметами, дефектными ведомостями и другими документами, подтверждающих их расход.

Оформлено по актам списание бензина без подтверждающих документов (расчетов)  на сумму 33 808,24 руб, в т.ч. в 2017г – 21 186,37руб, в 2018г – 12 621,87 руб. По актам списаны запасные части на ремонт автомобилей Волга 3102 и УАЗ 220602 без составления дефектных ведомостей и расчетов на расход масел на сумму в 2017г – 20103 руб, в 2018г – 76263 руб.

По актам списаны строительные материалы на ремонтные работы без составления дефектных ведомостей, смет на ремонт или калькуляций, в которых должны быть указаны нормы расхода и объекты, где производились ремонтные работы, на сумму в 2017г – 23002 руб., в 2018г – 14442,88 руб.

5. Имеют место случаи списания бензина АИ-92 по ценам выше рыночных, которые действовали на момент закупки, что привело к увеличению расхода бюджетных средств на сумму 420,98 руб., т.к. не допускается принятие к учету документов, которыми оформляются не имевшие место факты хозяйственной деятельности (п.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г №402 О бухгалтерском учете).

6. В годовом отчете за 2018г указано, что оплачено по контрактам, заключенным по п.4 р.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, 2671 тыс.руб., что превышает предел совокупного годового объема закупок в 2,0 млн руб.

При проведении проверки планов-графиков за 2017г и 2018г обнаружено, что администрацией Крапивинского городского поселения запланировано превышение совокупного годового объема закупок, установленного п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ в сумме 2 млн руб. Так в план-график включена сумма закупок по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ в 2017г – 2 530 441,66 руб, в 2018г – 2 976 246,5 руб.

7. При проведении проверки были выявлены случаи неправильного выбора способа осуществления закупок, что нарушило принцип обеспечения конкуренции (ст8 Федерального закона №44-ФЗ).

8. В реестре контрактов указаны контракты, заключенные в 2014-2017гг, которые находятся на стадии «исполнение», хотя фактически исполнение контрактов завершено. В реестр контрактов о муниципальных контрактах, заключенных в 2014-2017гг, внесена информация об исполнении и расторжении контрактов с нарушениями, в связи с этим информация не опубликована.

Контрактной службой нарушен порядок ведения реестра контрактов в соответствии в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 28.11.2013г №1084. В нарушение п.12 Постановления Правительства №1084 информация о 12 контрактах в 2018г направлена в Федеральное казначейство позже 5 рабочих дней после заключения контракта.

9. По контракту  №Ф.2017.638892/18-3 от 08.01.2017 с ИП Сметаниной на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети  фактические объемы по двум позициям объемы превышают объемы, указанные в приложенной к контракту смете, на 7%.

В соответствие с п.2,3 контракта необходимо было оформить дополнительное соглашение на увеличение объемов работ на 10% по позициям локальной сметы на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети №16,17.

10. По контракту №Ф.2018.526810/18-92 от 09.11.2018 с ИП Сметаниной на содержание дорог в зимний период по актам выполненных работ фактически объемы работ  выполнены больше указанных в сметах, приложенных к контракту с учетом увеличения объемов работ по допсоглашению, по 3 позициям. По остальным позициям сметы объемы выполнены на 100% или не довыполнены.

Всего по контракту превышены  объемы на сумму 39 392,49 руб. с учетом накладных, сметной прибыли и НДС – 64 146,74 руб., что является неэффективным расходованием бюджетных средств. В соответствии со ст.34 БК РФ был нарушается принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств

11. По контракту №Ф.2016.124151426839/2016-121 от 26.12.2016г с ООО Саваоф-Строй на выполнение работ по ремонту уличного освещения пгт.Крапивинский увеличение цены контракта по допсоглашению на 10% является необоснованным, т.к. в соответствии с п.1 р.1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ увеличиваются объемы работ, а расчет  увеличення объемов работ по локальной смете или по техническому заданию не приложен к допсоглашению. В связи с этим завышена цена контракта на 5477,57 руб.

В контракте цена контракта не соответствует сумме, указанной в локальной смете на 90 руб., с учетом допсоглашения на 99 руб.

В актах выполненных работ, которые приложены к предъявленным счетам-фактурам, понижающий коэффициент 0,914 не учитывается. В связи с этим стоимость выполненных работ завышена на 8,6% (100-91,4), что составляет 30302,26 руб.

За счет приписок услуг автовышки стоимость работ завышена на 23760,0 руб.

По  контракту с ООО Саваоф-Строй необоснованно оплачено выше стоимости выполненных работ 59638,83 руб. В соответствии со ст.34 БК РФ был нарушается принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств.

12. При проверке объемов выполненных работ в соответствии со сметами, приложенными к контракту №Ф.2018.124151/18-29 от 03.04.2018г с ООО Саваоф-Строй, выявлено, что фактически объемы работ  (с учетом увеличения на 10% по допсоглашению)  по 3 позициям  выполнены больше указанных в сметах

Перерасход по контракту составил 109433,44 руб, что является неэффективным расходованием бюджетных средств. В соответствии со ст.34 БК РФ был нарушается принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств

Кроме того, в акте о приемке выполненных работ от 06.11.2018г допущены арифметические ошибки при расчете стоимости услуг на 917,07 руб.

13. В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, не ведется.

14. В нарушение ст. 19 Федерального закона №402 от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»  в администрации Крапивинского городского поселения отсутствует положение о проведении внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

| Начальник контрольно-ревизионного отдела администрации Крапивинского муниципального района | Л.А. Коновальцева |
| --- | --- |