Утверждено

Постановлением Администрации

Крапивинского муниципального района

от 09.11.2012 г. N1786

Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства Крапивинского» 2013 год

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства Крапивинского» на 2013 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы | Распоряжение администрации Крапивинского муниципального района от 24.10.2012г. №78-р «О разработке муниципальной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства Крапивинского муниципального района» на 2013 год |
| Заказчик Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Директор Программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального района И.С. Арефьев |
| Основной разработчик Программы | Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Крапивинского муниципального района |
| Цель Программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Крапивинского района. Организация безаварийной работы объектов ЖКХ в осенне-зимний период 2013-2014 годов |
| Задачи Программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства. |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Перечень основных мероприятий | Программные мероприятия сформированы по 4 направлениям: Ремонт котельного оборудования; Ремонт теплосетей; Ремонт объектов водоснабжения; Ремонт объектов канализования |
| Основные исполнители Программы | Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Крапивинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 18012,0 тыс. руб. в т.ч.: областной бюджет - 5300 тыс. руб. местный бюджет - 7000 тыс. руб. внебюджетные средства - 5 712 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения; снижение себестоимости затрат на производство тепловой энергии и холодной воды, снижение уровня потерь энергоресурсов |
| Организация контроля за выполнением программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Глава Крапивинского муниципального района Д.П.Ильин. Текущее управление возлагается на заместителя главы И.С.Арефьева. |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Крапивинского района характеризуется высокой себестоимостью коммунальных услуг.

Причиной возникновения данной проблемы являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 60 процентов.

В настоящее время плановые ремонты сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступили место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к увеличению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

В эксплуатации предприятий жилищно-коммунального хозяйства района находятся водопроводные сети протяженностью около 301 км.. Из них в ветхом состоянии, т.е. требующими замены 91,8 км. сетей (или 30,5 % от общей протяженности). Тепловых сетей предприятий жилищно-коммунального хозяйства района эксплуатируют протяженностью около 42 км., в т.ч. ветхими являются 3,86 км. или 9,2%.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 9 процентов произведенной тепловой энергии. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 5 процентов поданной в сеть воды. Для снижения стоимости предоставления коммунальных услуг необходимо реализовать проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

безаварийно отработать осенне-зимний период 2013-2014 годов;

обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

снизить тарифы для потребителей.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью реализации Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и безаварийная работа объектов ЖКХ в осенне-зимний период 2013-2014годов.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов инженерной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства Крапивинского района.

Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по реконструкции объектов жизнеобеспечения и подготовку района к осенне-зимнему периоду 2013-2014года.

Программные мероприятия сформированы по 4 направлениям:

1. Ремонт котельного оборудования;

2. Ремонт теплосетей;

3. Ремонт объектов водоснабжения;

Ремонт объектов канализования.

Перечень программных мероприятий приведен в разделе 7 Программы. Конкретные мероприятия в разрезе поселений приведены в приложении 1 к Программе.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАМММЫ

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2013 год, составляет 18012,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 5 300 тыс. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий средства местного бюджета 7 000 тыс. рублей и внебюджетные источники 5 712 тыс. рублей.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результат в производственной, экономической и социальной сферах:

В производственной сфере:

создать условия для разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры;

снизить потери при производстве, транспортировании и использования энергоресурсов.

В экономической сфере:

обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

В социальной сфере:

повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах;

улучшить условия труда.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Крапивинского муниципального района, заказчик Программы.

Финансовый контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в установленном порядке.

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района:

отчет о результатах реализации программы;

пояснительную записку, содержащую:

-сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- оценку результатов реализации программы.

Директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Крапивинского муниципального района итоги реализации программы.

Раздел 7. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Всего по программе | 2013 | 18012,0 | 7000,0 |  | 5300,0 | 5712,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт котельного оборудования |  | 6630,0 |  |  | 1100,0 | 5530,0 | Отдел по управлению ЖКХ, городские и сельские поселения, куми | Безаварийная работа систем теплоснабжения, повышение энергоэффективности |
| 2. | Ремонт теплосетей |  | 1822,0 | 460,0 |  | 1200,0 | 162,0 |  | Замена теплосетей – 882м/п, восстановление теплоизоляции – 250м/п |
| 3. | Ремонт объектов водоснабжения |  | 9360,0 | 6340,0 |  | 3000,0 | 20,0 | Отдел по управлению ЖКХ, городские и сельские поселения, куми | Замена ветхих водопроводных сетей – 9540м/п, строительство новых водопроводных сетей – 900м/п |
| 4. | Ремонт объектов канализования |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних уловиях, снижение износа инженерной инфраструктуры |

Приложение 1 к муниципальной целевой программе

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

и поддержка жилищно-коммунального хозяйства

Крапивинского муниципального района» на 2013 год

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАЗРЕЗЕ ПОСЕЛЕНИЙ

| № |  | Перечень объектов и видов работ | Всего затрат руб. | Финансирование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | Средства местного бюджета | Собственные средства предприятий |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| I. Зеленогорское г/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка ПСД на установку бака-аккумулятора котельная КВ ТС 10/25 | 60000 ,0 |  |  |  | 60000 ,0 |
| 2 |  | Замена задвижек на баках аккумулятора №1, №2Ø150-1шт, Ø200-1шт. котельная КВ ТС 10/25 | 35000,0 |  |  |  | 35000,0 |
| 3 |  | Замена цепной решетки топки котла №1 (ТЛЗ 2,7/4) 1 шт. | 1150000,0 | 1100000,0 |  |  | 50000,0 |
| 4 |  | Ремонт (бетонного) пола наклонной галереи №2 углеподачи с устройством железных трапов 50п/м*1м | 150000,0 |  |  |  | 150000 ,0 |
| 5 |  | Разработка ПСД, строительство склада для хранения угля | 3200000,0 |  |  |  | 3200000,0 |
| 6 |  | Замена датчика температуры в трубопроводе на промбазу | 70000,0 |  |  |  | 70000,0 |
| 7 |  | Замена двигателя на забрасыватель 4кВт 1500об/мин 8 шт. | 90000,0 |  |  |  | 90000,0 |
| 8 |  | Замена тепловых сетей 602м/п Ø89, 42 м/п Ø159 | 762 000,0 | 700000,0 |  |  | 62000,0 |
|  |  | Итого: | 5 517000,0 | 1 800000,0 |  |  | 3717000,0 |
| II. Крапивинское г/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена ветхого водопровода 3430 м/п Ø110,63,40 | 1 925000,0 | 1 000 000,0 |  | 925000,0 |  |
| 2 |  | Замена циклонов БЦ 219-Р-1(4*4) 2шт. Центральная котельная | 1300000,0 |  |  |  | 1300000,0 |
| 3 |  | Установка учета выработки тепла центральная котельной | 75000 ,0 |  |  |  | 75000 ,0 |
| 4 |  | Установка частотного преобразователя 2,2кВт на дутьевой вентилятор котла №1 котельной МСО | 40000,0 |  |  |  | 40000,0 |
| 5 |  | Замена теплоизоляции (сегменты ППУ) Ø 426мм – 250м/п; | 500000,0 | 500000,0 |  |  |  |
| 6 |  | Замена тепловой сети ул. Рекордная Ø50мм – 160м/п | 210000,0 |  |  | 210000,0 |  |
|  |  | Итого: | 4 050 000,0 | 1500 000,0 |  | 1 135 000,0 | 1 415 000,0 |
| III. Банновское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ветхих водопроводных сетей с. Банново, ул. Школьная -1000 п/м |  | 500 000,0 |  |  | 500 000,0 |  |
| 2 | Ремонт здания котельной |  | 50 000,0 |  |  |  | 50 000,0 |
| 3 | Замена канализации, ремонт выгребной ямы с. Банново, ул. Центральная, 4 |  | 200 000,0 |  |  | 200 000,0 |  |
|  | Итого: |  | 750 000,0 |  |  | 700 000,0 | 50 000,0 |
| IV. Барачатское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт кровли на котельной | 150 000,0 |  |  |  | 150 000 ,0 |
| 2 |  | Замена ветхого водопровода 1000 м/п (с. Барачаты, ул.Юбилейная Ø63 500м/п, ул. Октябрьская Ø110 500м/п) | 500 000,0 |  |  | 500 000,0 |  |
| 3 |  | Бурение скважины д. Скарюпино | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 |  |  |  |
|  |  | Итого: | 1 850 000,0 | 1 200 000,0 |  | 500 000,0 | 150 000 ,0 |
| V. Шевелёвское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена ветхого водопровода (1750 м/п): д. Шевели – ул. Гагарина Ø63 400м/п, ул. Салтымаковская Ø63 350м/п, ул. Земляничная Ø63 200м/п; д. Новобарачаты ул. Молодежная Ø63 350м/п, ул. Новая Ø63 250м/п; д. Сарапки ул. Центральная Ø63 200м/п | 780 000,0 | 375 000,0 |  | 405 000,0 |  |
| 2 |  | Перенос учета электроэнергии в ТП (СКВ №12-13 ферма) | 20 000,0 |  |  |  | 20 000,0 |
|  |  | Итого: | 800 000,0 | 375 000,0 |  | 405 000,0 | 20 000,0 |
| VI. Зеленовское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена ветхого водопровода 300м/п | 150 000,0 |  |  | 150 000,0 |  |
| 2 |  | Прокладка водопроводной сети п. Зеленовский, ул. Школьная, 500м/п | 250 000 ,0 |  |  | 250 000,0 |  |
|  |  | Итого: | 400 000,0 |  |  | 400 000,0 |  |
| VII. Каменское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена ветхого водопровода с. Ключи, ул. Новая – 50м/п | 25 000,0 |  |  | 25 000,0 |  |
| 2 |  | Устройство подвода водопроводной сети с. Каменка 400м/п: ул. Магистральная – 50м/п, ул. Южная – 350м/п. | 200 000,0 |  |  | 200 000,0 |  |
|  |  | Итого: | 225 000,0 |  |  | 225 000,0 |  |
| VIII. Крапивинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена ветхих водопроводных сетей с. Междугорное – ул.Нагорная-450м/пØ63. | 225 000,0 |  |  | 225 000,0 |  |
|  |  | Итого: | 225 000,0 |  |  | 225 000,0 |  |
| IX. Мельковское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена ветхого водопровода 1420 м/п: д. Бердюгино 1050м/п, п. Прехляй – 370м/п | 750 000,0 | 425 000,0 | 325 000,0 |  |  |
| 2 |  | Замена тепловой сети (школа) Ø89мм- 120м/п | 250 000,0 |  | 250 000,0 |  |  |
|  |  | Итого: | 1 000 000,0 | 425 000,0 | 575 000,0 |  |  |
| X. Борисовское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена ветхой водопроводной сети 1500 м/п: д. Максимово ул. Центральная -750п/м, Ø63; с. Борисово, ул. Кузнецкая – 500п/м, Ø110; ул. Кооперативная-250п/м, Ø63 | 750 000,0 |  | 750 000,0 |  |  |
| 2 |  | Монтаж насоса подпиточного Н – 20, Q-3м3/час | 70 000,0 |  |  |  | 70 000,0 |
| 3 |  | Установка АВР на резервное электропитание, 1 шт. | 90 000,0 |  |  |  | 90 000,0 |
| 4 |  | Проведение испытаний электрооборудования и заземляющего устройства | 100 000,0 |  |  |  | 100 000,0 |
|  |  | Итого: | 1 010 000,0 |  | 750 000,0 |  | 260 000,0 |
| XI. Тарадановское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена ветхого водопровода 1500м/п: д. Долгополово – 800м/п, с. Тараданово – 700м/п | 500 000 ,0 |  | 500 000,0 |  |  |
| 2 |  | Проведение отопления в здании ПТО | 100 000,0 |  |  |  | 100 000,0 |
|  |  | Итого: | 600 000,0 |  | 500 000,0 |  | 100 000,0 |
| XII. Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение полиэтиленовой трубы для прокладки водопроводных сетей в количестве 10,44 км. |  | 1 585 000,0 |  | 1 585 000,0 |  |  |
|  | Итого: |  | 1 585 000,0 |  | 1 585 000,0 |  |  |
|  | Итого по программе |  | 18 012 000,0 | 5300000,0 | 7 000 000,0 |  | 5712000,0 |

Приложение 2 к муниципальной целевой программе

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

и поддержка жилищно-коммунального хозяйства

Крапивинского муниципального района» на 2013 год

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

| №п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Исходные показатели базового года | Значение целевого индикатора программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Крапивинского района. Экономия энергоресурсов. |  |  |  |  |
|  | Задача | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт котельного оборудования | 2013 год | Объем потребления угля котельными | тыс. тонн | 41,5 | 40,5 |
|  | Цель | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Крапивинского района. Экономия энергоресурсов. |  |  |  |  |
|  | Задача | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт теплосетей | 2013 год | Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | процентов | 10,2 | 10,1 |
|  | Цель | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Крапивинского района. Экономия энергоресурсов. |  |  |  |  |
|  | Задача | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт объектов водоснабжения | 2013 год | Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей | процентов | 5,2 | 5,1 |
|  |  |  | Количество инцидентов и отключений на сетях водоснабжения | ед./год | 14 | 11 |