**Приложение к**

**постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 23.12.2013 г. №1878**

**Муниципальная целевая Программа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2013 год**

**ПАСПОРТ Муниципальной целевой Программы «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2013 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая Программа «Модернизация объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2013 г.» (далее - Программа) |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы | Распоряжение администрации Крапивинского муниципального района №87-р от 31.10.2012 г. «О разработке муниципальной целевой программы по модернизации объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2013 годы» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Директор Программы | заместитель главы Крапивинского муниципального района И.С. Арефьев. |
| Основной разработчик Программы | Отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района. |
| Цель Программы | Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов. |
| Задачи Программы | Выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ, пусконаладочных работ в учреждениях социальной сферы. |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Основные мероприятия программы | - Модернизация объектов образования  - Модернизация объектов культуры |
| Основные исполнители программы | - Управление образования администрации Крапивинского муниципального района  - Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района  - Администрации городских и сельских поселений |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 36596,17776 тыс. руб.- бюджет Крапивинского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты Программы реализации программы | Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности. Ремонт помещений учреждений культуры и образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы.  Важнейшими целевыми индикаторами является количество отремонтированных и реконструированных объектов социальной инфраструктуры. |
| Организация контроля за выполнением программы | Организация контроля за выполнением программы осуществляет заказчик Программы – администрация Крапивинского муниципального района |

**Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом.**

Главной функцией отраслей социальной сферы является удовлетворение потребностей населения в особом социально-экономическом продукте - услугах, сама же инфраструктура - это материально-техническая база, позволяющая осуществлять набор функций и мер для создания необходимой услуги.

На территории Крапивинского района в настоящее время находятся следующие объекты культуры и образования: музыкальные школы - 3 объекта; дома культуры – 27 объектов; отдельно стоящие библиотеки – 9 объектов; дом молодежи -1 объект; основные и начальные общеобразовательные школы, дома творчества, дошкольные учреждения, оздоровительные центры - 42 объекта;

Все выше перечисленные объекты социальной сферы имеют достаточно высокий уровень износа, т.к. некоторые эксплуатирующие в настоящее время здания относятся к 50-60 годам постройкам прошлого века и лишь незначительная часть построена в недавнее время. Поэтому состояние имеющейся материально- технической базы учреждений образований и культуры не отвечают современным требованиям эксплуатации, требуют программного подхода при осуществлении реконструкций, ремонта объектов социальной сферы Крапивинского района.

**Раздел 2. Цели и задачи программы**

Цель Программы: Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов.

Задачи Программы: Выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ, пусконаладочных работ в учреждениях социальной сферы.

**Раздел 3. Система программных мероприятий**

Программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Модернизация объектов образования – реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ, всего 21 объект (в том числе 9 школ, 6 детских садов, 3 школы - сад, 1 спортивная школа, 1 строительный комплекс, 1 ипподром);

- Модернизация объектов культуры - реализация программы обеспечит выполнение ремонтных и пусконаладочных работ, всего 14 объект (в том числе 8 домов культуры, 1 – центральный дом молодежи, 3 – библиотеки, 1- сельский клуб ветеранов, 1 детская музыкальная школа);

- Модернизация объектов Зеленогорского городского поселения - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ, выполнение проектно-сметной документации, всего 1 объект (в том числе 1 жилой дом);

- Модернизация объектов Борисовского сельского поселения - реализация программы обеспечит выполнение проектно-сметной документации на 1 жилой дом;

- Модернизация объектов Барачатского сельского поселения - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ и проектно-сметной документации, всего 2 объекта (в том числе 1 жилой дом, 1 ипподром);

- Модернизация объектов Крапивинского муниципального района - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ и проектно-сметной документации, выполнение проектно-сметной документации, всего 2 объекта (в том числе: 1 станция технического обслуживания, 1 жилой дом);

- Модернизация объектов Шевелевского сельского поселения - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ и проектно-сметной документации, всего 1 объекта (в том числе 1 жилой дом);

- Модернизация объектов Банновского сельского поселения - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ на 1 объекте (в том числе кладбище п. Михайловский);

- Модернизация объектов Крапивинского городского поселения - реализация программы обеспечит выполнение работ на 1 объекте (в том числе уличное освещение п. Крапивинский);

Перечень конкретных мероприятий приведены в разделе 7 Программы.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с Перечнем мероприятий Программы. Сумма расчетных затрат на реализацию Программы в 2013 году составляет 36596,17776 тыс. руб.

**Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы**

Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности. Ремонт помещений учреждений культуры и образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы.

Важнейшими целевыми индикаторами является количество отремонтированных и реконструированных объектов социальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе

**Раздел 6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.**

Директор программы организует управление реализацией программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы.

Финансовый контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию программ, осуществляется в установленном порядке. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ директор программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор программы представляет в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку результатов реализации программы;

3) Оценка результатов реализации программы проводится по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку.

Ежегодно директор программы направляет итоги реализации программы за отчетный год на рассмотрение коллегии администрации Крапивинского муниципального района

**Раздел 7. Программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | | Плановый период | | | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Исполнитель программного мероприятия | | **Ожидаемый результат** | | |
| **Всего** | | **в том числе:** | | | | | | | | |
| **районный бюджет** | | | **иные не запрещенные законодательством источники** | | | | | |
| **Федеральный бюджет** | | **областной бюджет** | | **внебюджетные источники** | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
|  | | | Всего по программе | | 2013 | | | 36596,17776 | | 36596,17776 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1. Модернизация объектов образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Всего | | |  | | 25994,17615 | | 25994,17615 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.1. | | | Ремонт системы канализации в подвале МБОУ "Тарадановская средняя общеобразовательная школа | | | 2013 | | 41,367 | | 41,367 |  | |  | |  | | Управление образования | | ремонт системы канализации в подвале | | |
|  | | | Ремонтно-строительные работы (частичная замена кровли, ремонт отмостки, козырька запасного выхода) МБОУ "Тарадановская средняя общеобразовательная школа | | | 2013 | | 325 | | 325 |  | |  | |  | |  | | Ремонтно-строительные работы (частичная замена кровли, ремонт отмостки, козырька запасного выхода) | | |
|  | | | Ремонт электроосвещения здания МБОУ "Тарадановская средняя общеобразовательная школа | | | 2013 | | 1926,27499 | | 1926,27499 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт электроосвещения здания | | |
|  | | | Проектно-сметная документация на ремонт электроосвещения и силового оборудования "Тарадановская средняя общеобразовательная школа | | | 2013 | | 199,774 | | 199,774 |  | |  | |  | | Управление образования | | Проектно-сметная документация на ремонт электроосвещения и силового оборудования | | |
| 1.2 | | | Замена пола МБОУ «Барачатская основная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 260,00 | | 260,00 |  | |  | |  | | Управление образования | | Замена пола | | |
| 1.3. | | | Проектно-сметная документация устройство кровли МБДОУ «Крапивинский детский сад «Светлячок» | | | 2013 | | 380 | | 380 |  | |  | |  | | Управление образования | | Проектно-сметная документация устройство кровли | | |
| 1.4. | | | МБОУ ДОД "Крапивинская ДЮСШ" | | | 2013 | | 226,500 | | 226,500 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт кровли | | |
| 1.5. | | | Проектно-сметная документация, геология «Детский сад на 55 мест» в с. Барачаты, Крапивинского района, Кемеровской области | | | 2013 | | 3243,97845 | | 3243,97845 |  | |  | |  | | Управление образования | | Проектно-сметная документация, геология | | |
| 1.6. | | | Ремонт отопительной системы МБДОУ «Крапивинский детский сад №1 «Солнышко» | | | 2013 | | 698,658 | | 698,658 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт отопительной системы | | |
|  | | | Замена стеклопакетов МБДОУ «Крапивинский детский сад №1 «Солнышко» | | | 2013 | | 15,18973 | | 15,18973 |  | |  | |  | | Управление образования | | Замена стеклопакетов | | |
| 1.7. | | | Устройство полов после ремонта отопительной системы МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 290 | | 290 |  | |  | |  | | Управление образования | | Устройство полов после ремонта отопительной системы | | |
|  | | | Установка вентилей, задвижек, клапанов, кранов, смесителей МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 327,150 | | 327,150 |  | |  | |  | | Управление образования | | Установка вентилей, задвижек, клапанов, кранов, смесителей | | |
|  | | | Ремонт системы отопления МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 517,002 | | 517,002 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт системы отопления | | |
|  | | | Проектно-сметная документация МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 199,774 | | 199,809 |  | |  | |  | | Управление образования | | Проектно-сметная документация | | |
|  | | | Ремонт помещений под медицинский кабинет МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 263,41 | | 263,41 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт помещений под медицинский кабинет | | |
|  | | | Утепление потолочного перекрытия, дополнительное отопление МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 86,911 | | 86,911 |  | |  | |  | | Управление образования | | Утепление потолочного перекрытия, дополнительное отопление | | |
| 1.8. | | | Ремонт помещений под медицинский кабинет МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 350,393 | | 350,393 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт помещений под медицинский кабинет | | |
|  | | | Ремонт полов в спортивном зале МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 408,932 | | 408,932 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт полов в спортивном зале | | |
|  | | | Электромонтажные работы в спортивном зале МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 91,740 | | 91,740 |  | |  | |  | | Управление образования | | Электромонтажные работы в спортивном зале | | |
|  | | | Ремонт входного узла МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 97,194 | | 97,194 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт входного узла | | |
|  | | | Ремонт стен, установка радиаторов отопления МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 30,883 | | 30,883 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт стен, установка радиаторов отопления | | |
| 1.9. | | | Проектно-сметная документация капитальный ремонт МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 300 | | 300 |  | |  | |  | | Управление образования | | Проектно-сметная документация капитальный ремонт | | |
|  | | | Ремонт электроосвещения МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 399,38009 | | 399,38009 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт электроосвещения | | |
|  | | | Инженерно-геологические изыскания МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 283,971 | | 283,971 |  | |  | |  | | Управление образования | | Инженерно-геологические изыскания | | |
| 1.10. | | | Ремонт группы для детей с туберкулиновым показателем МБДОУ «Зеленогорский детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития» | | | 2013 | | 796,87324 | | 796,87324 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт группы для детей с туберкулиновым показателем | | |
|  | | | Замена электропроводки МБДОУ «Зеленогорский детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития» | | | 2013 | | 1342,28456 | | 1342,28456 |  | |  | |  | | Управление образования | | Замена электропроводки | | |
| 1.11 | | | Ремонт помещений под медицинский кабинет МБОУ «Перехляйская основная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 65,561 | | 65,561 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт помещений под медицинский кабинет | | |
| 1.12 | | | Ремонт помещений под медицинский кабинет МБОУ «Мунгатская основная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 99,928 | | 99,928 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт помещений под медицинский кабинет | | |
|  | | Ремонтно-строительные работы гаража МБОУ «Мунгатская основная общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 141 | | 141 |  | |  | |  | |  | | Ремонтно-строительные работы гаража | | |
| 1.13 | | Ремонт помещений под медицинский кабинет МБОУ «Банновская средняя общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 301,357 | | 301,357 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт помещений под медицинский кабинет | | |
|  | | Ремонт пола (коридор) МБОУ «Банновская средняя общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 54,928 | | 54,928 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт пола (коридор) | | |
| 1.14 | | Замена входных дверей МКОУ «Каменская начальная школа-детский сад» | | | 2013 | | 53,790 | | 53,790 |  | |  | |  | | Управление образования | | Замена входных дверей | | |
| 1.15 | | Строительство пристройка здания МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 3274,410 | | 3274,410 |  | |  | |  | | Управление образования | | Строительство пристройка здания | | |
|  | | Капитальный ремонт здания МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 4896,99509 | | 4896,99509 |  | |  | |  | | Управление образования | | Капитальный ремонт здания | | |
|  | | Строительство пристройки модульного типа под спортивный зал к зданию МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» Кемеровская область, Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Кирова, 79 | | | 2013 | | 2898,364 | | 2898,364 |  | |  | |  | | Управление образования | | Строительство спортивного зала | | |
|  | | Устройство металлического ограждения МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» | | | 2013 | | 234,151 | | 234,151 |  | |  | |  | | Управление образования | | Устройство металлического ограждения | | |
| 1.16. | | Ремонт кровли МКДОУ «Крапивинский детский сад №3 «Колосок» | | | 2013 | | 34,177 | | 34,177 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт кровли | | |
| 1.17. | | Строительство 2-х веранд МКДОУ «Шевелевский детский сад» | | | 2013 | | 199,998 | | 199,998 |  | |  | |  | | Управление образования | | Строительство 2-х веранд | | |
| 1.18. | | д Устройство подъездной дороги и беговой дорожки. Кабаново (ипподром) | | | 2013 | | 262,842 | | 262,842 |  | |  | |  | | Управление образования | | Устройство подъездной дороги и беговой дорожки | | |
| 1.19. | | Разработка ПСД на опоры «Лыжно - роллерная трасса» | | | 2013 | | 30 | | 30 |  | |  | |  | | Управление образования | | Разработка ПСД на опоры | | |
|  | | Устройство оттяжек на мачтах освещения стадиона «Лыжно - роллерная трасса» | | | 2013 | | 95,501 | | 95,501 |  | |  | |  | | Управление образования | | Устройство оттяжек на мачтах освещения стадиона | | |
| 1.20. | | Ремонт кровли МКОУ «Ключевская начальная школа -детский сад" | | | 2013 | | 97,668 | | 97,668 |  | |  | |  | | Управление образования | | Ремонт кровли | | |
| 1.21 | | Замена канализации МКОУ «Березовская начальная –школа детский сад» | | | 2013 | | 150,831 | | 150,831 |  | |  | |  | | Управление образования | | Замена канализации | | |
| 2. Модернизация объектов культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Всего | |  | | | 5256,97297 | | 5256,97297 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.1. | | Ремонтно-строительные работы (ремонт кирпичной стены, канализации, утепление фасада) Каменный СДК | | 2013 | | | 652,71106 | | 652,71106 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Ремонтно-строительные работы (ремонт кирпичной стены, канализации, утепление фасада) | | |
|  | | Ремонтно-строительные работы Каменный СДК | | 2013 | | | 27,956 | | 27,956 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Ремонтно-строительные работы | | |
| 2.2 | | Ремонтно-строительные работы (гидроизоляция фундамента, асфальтирование дорожек, водоотвод кровли) МБУК "Крапивинская центральная районная библиотека" | | 2013 | | | 454,453 | | 454,453 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Ремонтно-строительные работы (гидроизоляция фундамента, асфальтирование дорожек, водоотвод кровли) | | |
| 2.3 | | Установка оконных блоков Красно-Ключинский СБ | | 2013 | | | 33,793 | | 33,783 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Ремонтно-строительные работы (окна) | | |
| 2.4 | | Ремонт помещений, установка окон  Крапивинский сельский клуб ветеранов | | 2013 | | | 160,00 | | 160,00 | , | |  | |  | | Управление культуры | | Ремонт помещений, установка окон | | |
| 2.5. | | Проектно-сметная документация  «Строительство клуба на 150 мест д. Шевели Крапивинского района, Кемеровской области» | | 2013 | | | 389,9 | | 389,9 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Проектно-сметная документация | | |
|  | | Проектно-сметная  документация наружные сети «Строительство клуба на 150 мест д. Шевели Крапивинского района, Кемеровской области» | | 2013 | | | 185,995 | | 185,995 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Проектно-сметная  документация наружные сети | | |
|  | | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств «Строительство клуба на 150 мест д. Шевели Крапивинского района, Кемеровской области» | | 2013 | | | 130 | | 130 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, установки СДК | | |
|  | | Достоверность сметной документации «Строительство клуба на 150 мест д. Шевели Крапивинского района, Кемеровской области» | | 2013 | | | 20 | | 20 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Достоверность сметной документации | | |
| 2.6. | | Проведение государственной экспертизы ГДК п. Зеленогорский | | 2013 | | | 512,377 | | 512,377 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Проведение государственной экспертизы | | |
| 2.7. | | Технологическое присоединение СДК с. Барачаты | | 2013 | | | 317,98232 | | 317,98232 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Технологическое присоединение | | |
|  | | Модернизация узлов кровли СДК с. Барачаты | | 2013 | | | 395,265 | | 395,265 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Модернизация узлов кровли | | |
|  | | Проектно-сметная документация СДК с. Барачаты | | 2013 | | | 633,685 | | 633,685 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Проектно-сметная документация | | |
|  | | Капитальный ремонт СДК с. Барачаты | | 2013 | | | 526,52013 | | 526,52013 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Капитальный ремонт | | |
| 2.8 | | Ремонт кровли СДК с. Борисово | | 2013 | | | 343,89746 | | 343,89746 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Ремонт кровли | | |
| 2.9. | | Устройство вентиляции полов СДК с. Каменка | | 2013 | | | 79,492 | | 79,492 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Устройство вентиляции полов СДК с. Каменка | | |
| 2.10. | | Ремонт отопления СДК Зеленовский | | 2013 | | | 41,650 | | 41,650 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Ремонт отопления | | |
| 2.11. | | Ремонт электроосвещения МБУ КРК МУ «Лидер» | | 2013 | | | 277,019 | | 277,019 |  | |  | |  | | МБУ КРК МУ «Лидер | | Ремонт электроосвещения | | |
| 2.12. | | Ремонтно-строительные работы ДШИ №72 с. Барачаты | | 2013 | | | 12,151 | | 12,151 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Ремонтно-строительные работы | | |
| 2.13. | | Монтаж пожарной сигнализации СДК Красные Ключи, СДК Ключеской | | 2013 | | | 10,100 | | 10,100 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Монтаж пожарной сигнализации | | |
| 2.14. | | Установка металлического козырька и лестничного ограждения Красно-Ключинский СБ | | 2013 | | | 30,500 | | 30,500 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Установка металлического козырька и лестничного ограждения | | |
|  | | Установка дверного блока Красно-Ключинский СБ | | 2013 | | | 21,536 | | 21,536 |  | |  | |  | | Управление культуры | | Установка дверного блока | | |
| 3. Администрация Зеленогорского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Всего | |  | | | 62,169 | | 62,169 |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 3.1. | | Ремонт коридора жилого дома ул. Центральная,425 п. Зеленогорский | | 2013 | | | 62,169 | | 62,169 |  | |  | |  | | Администрация Зеленогорского городского поселения | | | | Ремонт коридора |
| 4. Администрация Борисовского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Всего | |  | | | 151,169 | | 151,169 |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 4.1. | | ПСД ремонт жилой дом с. Борисово, ул. Геологов №3,№5. | | 2013 | | | 151,169 | | 151,169 |  | |  | |  | | Администрация Борисовского сельского поселения | | | | ПСД ремонт ж/д с. Борисово, ул. Геологов №3,№5. |
| 5. Администрация Барачатского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Всего | |  | | | 652,158 | | 652,158 |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 5.1. | | Ремонт фасада жилой дома с. Барачаты ул. Октябрьская,3 | | 2013 | | | 152,826 | | 152,826 |  | |  | |  | | Администрация Барачатского сельского поселения | | | | Ремонт фасада |
| 5.2. | | Устройство фундамента под трибуны ипподроме с. Барачаты | | 2013 | | | 499,332 | | 499,332 |  | |  | |  | | Администрация Барачатского сельского поселения | | | | Устройство фундамента под трибуны |
| 6. Администрация Крапивинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Всего | |  | | | 878,39222 | | 878,39222 |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 6.1. | | Дополнительные работы по ремонту гаража МБУ «Автохозяйство» | | 2013 | | | 278,702 | | 278,702 |  | |  | |  | | МБУ «Автохозяйство» | | | | Дополнительные работы по ремонту гаража |
|  | | Ремонтно-строительные работы СТО МБУ «Автохозяйство» | | 2013 | | | 124690,22 | | 124690,22 |  | |  | |  | | МБУ «Автохозяйство» | | | | Ремонтно-строительные работы СТО |
|  | | Устройство видеонаблюдения МБУ «Автохозяйство» | | 2013 | | | 70 | | 70 |  | |  | |  | | МБУ «Автохозяйство» | | | | Устройство видеонаблюдения |
|  | | Проектно-сметная документация жилой дом с. Шевели, ул. Молодежная 1в | | 2013 | | | 405 | | 405 |  | |  | |  | | Администрация Шевелевского сельского поселения | | | | Проектно-сметная документация |
| 7. Администрация Шевелевского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | 2722,89042 | | 2722,89042 |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 7.1. | | Инженерно-изыскательные работы жилой дом с. Шевели, ул. Молодежная 1в | | 2013 | | | 117,359 | | 117,359 |  | |  | |  | | Администрация Шевелевского сельского поселения | | | | Инженерно-изыскательные работы |
|  | | Наружные сети жилой дом с. Шевели, ул. Молодежная 1в | | 2013 | | | 2605,53142 | | 2605,53142 |  | |  | |  | | Администрация Шевелевского сельского поселения | | | | Наружные сети |
| 8. Администрация Банновского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | 378,250 | | 378,250 |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 8.1. | | п. Михайловский (кладбище) | | 2013 | | | 378,250 | | 378,250 |  | |  | |  | | Администрация Банновское сельское поселение | | | | Установка металлического ограждения |
| 9. Администрация Крапивинского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | 500,00 | | 500,00 |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 9.1. | | Наружное уличное освещение п. Крапивинский, ул. Химиков, ул. Провинциальная, ул. Центральная, ул. Пятаковича, ул. Цветочная, ул. Садовая, ул. Сибирская, ул.1-я Шахтерская, ул. Энергетиков, ул. 70 лет Октября, переулок Молодежный, переулок Ломоносова | | 2013 | | | 500,00 | | 500,00 |  | |  | |  | | Администрация Крапивинского городского поселения | | | | Наружное уличное освещение |