Утвержден

постановлением администрации

Крапивинского муниципального района

от 23.05.2016 г. №315

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы на 2016 год

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Крапивинского муниципального района на 2014-2043 годы, на 2016 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Крапивинскому муниципальному району |  | Х | Х | Х | Х | Х | 8 149,4 | 7 376,9 | 48,2 | 7 328,7 | 348 | 7 937 024,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937 024,29 | 1 075,94 | 1404,60 | Х |
| 1 | с. Барачаты, ул. Октябрьская, д.7 | 1964 |  | кирпичные | 2 | 1 | 214,5 | 199,9 | 48,2 | 151,7 | 7 | 184 322,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 322,60 | 922,07 | 2369,95 | 31.12.2016 |
| 2 | пгт. Зеленогорский, ул.Центральная, 406 | 1976 | 2009 | панельные | 5 | 4 | 4 356,1 | 3 697,8 | 0,0 | 3 697,8 | 202 | 4 688 501,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 688 501,69 | 1 267,90 | 1845,29 | 31.12.2016 |
| 3 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 81а | 1989 | 2009 | панельные | 9 | 2 | 3 578,8 | 3 479,1 | 0,0 | 3 479,1 | 139 | 3 064 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 200,00 | 880,74 | 880,74 | 31.12.2016 |

Исполнитель: Н.Ф. Арнольд

тел.22762

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Крапивинского муниципального района на 2014-2043 годы, на 2016 год

| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 №141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем электро- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем тепло- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- отведения | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |  | работы по строительному контролю |  |
|  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по Крапивинскому муниципальному району |  | 8 149,4 | 10 011 874,39 | 7 937 024,29 | 436 940,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3 000 000,00 | 1 361,80 | 4 015 948,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 94 000,00 | 4 | 228 632,50 | 4 | 161 503,41 |
| 1 | с.Барачаты, ул.Октябрьская, д.7 | 214,5 | 271 304,28 | 184 322,60 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 94 000,00 | 2 | 27 027,00 | 2 | 3 295,60 |
| 2 | пгт.Зеленогорский, ул.Центральная, 406 | 4 356,1 | 5 018 708,45 | 4 688 501,69 | 376 940,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 362 | 4 015 948,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 201 605,50 | 2 | 94 007,81 |
| 3 | пгт.Зеленогорский, ул.Центральная, 81А | 3 578,8 | 4 721 861,66 | 3 064 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 64 200,00 |

Исполнитель: Н.Ф. Арнольд

тел. 22762

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегестрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Крапивинскому муниципальному району | 8 149,4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937 024,29 | 7 937 024,29 |
| 1 | Крапивинский муниципальный район | 8 149,4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937 024,29 | 7 937 024,29 |

Исполнитель: Н.Ф. Арнольд

тел. 22762