Утверждена

постановлением администрации

Крапивинского муниципального района

от 27.05.2014 г. N647

Муниципальная Программа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района»

ПАСПОРТ Муниципальной Программы «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2014год

| Наименование программы | Муниципальная Программа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2014г.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Директор муниципальной Программы | заместитель главы Крапивинского муниципального района П.М. Чебокчинов |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района. |
| Исполнители муниципальной программы | - Администрация Крапивинского муниципального района; -Управление образования администрации Крапивинского муниципального района - Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района |
| Цели муниципальной программы | Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения. Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности. Ремонт помещений учреждений культуры и образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы |
| Задачи муниципальной программы | Выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ в учреждениях социальной сферы. Строительство, проведение капитального ремонта и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы |
| Сроки реализации программы | 2014 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 6560,25113 тыс. руб.- бюджет Крапивинского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты Программы реализации программы | Важнейшими целевыми индикаторами является количество отремонтированных и построенных объектов социальной инфраструктуры. Реализация программы должна обеспечить за 2014 год: 1. для общеобразовательных и дошкольных учреждений - отремонтированных объектов -12 ед. - объектов с разработкой ПСД – 2ед. - объектов с устройством технического присоединения к зданиям – 1ед. 2. для учреждений культуры клубного типа – - объектов с разработкой ПСД – 2ед. - объектов устройством технического присоединения к зданиям – 1ед. 3. для объектов администрации Зеленогорского городского поселения - объектов с разработкой ПСД – 1ед. 4. для администрации Борисовского сельского поселения - объектов с разработкой ПСД – 3ед. 5. для администрации Барачатского сельского поселения - объектов с разработкой ПСД – 1ед. 6. для администрации Банновского сельского поселения - отремонтированных объектов– 1ед. 7. для администрации Шевелевского сельского поселения - объектов с устройством технического присоединения к зданиям – 1ед. 8. для администрации Крапивинского муниципального района - объектов с устройством технического присоединения к зданиям – 1ед. |

Раздел 	1. Характеристика текущего состояния в Крапивинском муниципальном районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

На территории Крапивинского района в настоящее время находятся следующие объекты культуры и образования (101 объект) в том, числе: музыкальные школы - 3 объекта; дома культуры – 28 объектов; библиотеки –  27 объектов; дом молодежи -1 объект; основные и начальные общеобразовательные школы, школы-сад -19 объектов; дома творчества - 3 объекта, дошкольные учреждения - 19 объектов; центр диагностики консультирования - 1 объект;

Проведенное обследование объектов социальной инфраструктуры и анализ выявили ряд проблем:

-Существующая на сегодняшний момент сеть объектов социальной инфраструктуры не соответствует сложившейся системе расселения и демографической структуре населения: наблюдается внутрирайонная дифференциация уровня обеспеченности населения объектами социальной сферы, их загруженность, жители отдаленных и малых населенных пунктов сталкиваются с повышенными трудностями в получении различных услуг социальной инфраструктуры.

-Фактическое состояние большинства объектов социальной инфраструктуры, уровень их благоустроенности и безопасности не соответствует современным требованиям: основная часть объектов социальной инфраструктуры Крапивинского района была построена в 50-60х годах прошлого века. Нормативные требования к проектированию и строительству зданий и сооружений того времени существенно отличаются от современных подходов к уровню благоустроенности, функциональности, безопасности, энергоэффективности и долговечности.

Поэтому, сохраняется высокий уровень износа объектов социальной инфраструктуры и низкий уровень их благоустроенности, требуется приведение их в соответствие с современными стандартами обеспечения безопасности; изношенность и устаревание инженерных коммуникаций приводят к высоким затратам на содержание (отопление, водоснабжение) объектов социальной инфраструктуры.

Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной программы с указанием сроков и этапов реализации муниципальной программы

Цель Программы:

- формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов;

-комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения;

- создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности;

- сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности;

-ремонт помещений учреждений культуры и образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии;

- повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы.

Задачи Программы:

- выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ в учреждениях социальной сферы.

- строительство, проведение капитального ремонта и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы.

Срок реализации муниципальной программы – 2014год.

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Модернизация объектов образования обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ и проектно-сметной документации на 12 объектах (в том числе 7 школ, 1 детский сад, 2 школа- сад, 1 – спортивная школа,1 – спортивный комплекс);

- Модернизация объектов культуры - обеспечит выполнение ремонтных работ и проектно-сметной документации на 3 объектах (в том числе 1 дом культуры, 1 – клуб ветеранов, 1 – библиотеки);

- Модернизация объектов администрации Зеленогорского городского поселения - обеспечит выполнение ремонтных работ и проектно-сметной документации на 1 объекте (в том числе 1- жилой дом);

- Модернизация объектов администрации Борисовского сельского поселения - обеспечит выполнение проектно-сметной документации и изыскательных работ на 1 объекте (в том числе 1- жилой дом);

- Модернизация объектов администрации Барачатского сельского поселения - обеспечит выполнение проектно-сметной документации на 1 объекте (в том числе 1- жилой дом);

- Модернизация объектов администрации Банновского сельского поселения - обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ на 1 объекте (в том числе 1- жилой дом);

- Модернизация объектов администрации Шевелевского сельского поселения - обеспечит выполнение технического присоединения на 1 объекте (в том числе 1- жилой дом);

- Модернизация объектов администрации Крапивинского муниципального района - обеспечит выполнение технического присоединения на 1 объекте (в том числе 1- жилой дом);

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с Перечнем мероприятий Программы. Сумма расчетных затрат на реализацию Программы в 2014 году составляет 6560,25113 тыс. руб.

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная Программа «Модернизация объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2014год | Всего | 6560,25113 |
|  |  | районный бюджет | 6560,25113 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
| 1 | Модернизация объектов образования | Всего | 2440,56603 |
|  |  | районный бюджет | 2440,56603 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
| 1.1. | Частичная замена кровли, ремонт отмостки, козырька запасного выхода МБОУ "Тарадановская средняя общеобразовательная школа" | районный бюджет | 325 |
| 1.2. | Замена пола МБОУ «Барачатская основная общеобразовательная школа» | районный бюджет | 160 |
| 1.3. | Ремонт кровли, стягивание стены в спортивном зале МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» | районный бюджет | 199,489 |
| 1.4. | Ремонт кровли МБОУ «Ключевская начальная школа- детский сад» | районный бюджет | 97,668 |
| 1.5. | Ремонт стен, установка радиаторов отопления МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | районный бюджет | 30,883 |
| 1.6. | Техническое присоединение МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | районный бюджет | 7,18124 |
| 1.7. | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | районный бюджет | 663,67661 |
| 1.8. | Ремонт кровли гаража здания МБОУ «Мунгатская основная общеобразовательная школа» | районный бюджет | 141 |
| 1.9. | Капитальный ремонт МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа" | районный бюджет | 300,86118 |
| 1.10. | Замена канализации МКОУ Березовская начальная школа -детский сад" | районный бюджет | 184,247 |
| 1.11. | Строительство 2 веранд МКДОУ "Шевелевский детский сад" | районный бюджет | 78,339 |
| 1.12. | Технический паспорт "Лыжно-роллерная трасса" | районный бюджет | 192,261 |
| 1.13. | Разработка ПСД на опоры "Лыжно-роллерная трасса" | районный бюджет | 30 |
| 1.14. | Устройство оттяжек на мачтах освещения стадиона "Лыжно-роллерная трасса" | районный бюджет | 30 |
|  | Модернизация объектов культуры | Всего | 892,78975 |
| 2 |  | районный бюджет | 892,78975 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
| 2.1. | Ремонт кирпичной стены, канализации, утепление фасада СДК Каменный | районный бюджет | 52,71106 |
| 2.2. | Ремонт стен и системы водоотведения МБУК "Крапивинская центральная районная библиотека" | районный бюджет | 680,110 |
| 2.3. | Ремонт помещений, установка окон Крапивинский сельский клуб ветеранов | районный бюджет | 160 |
| 3 | Модернизация объектов администрации Зеленогорского городского поселения | Всего | 139 |
|  |  | районный бюджет | 139 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
| 3.1. | Проектно-сметная документация на ремонт кровли жилого дома пгт. Зеленогорский ул. Центральная, 406 | районный бюджет | 139 |
|  | Модернизация объектов администрации Борисовского сельского поселения | Всего | 399,604 |
| 4 |  | районный бюджет | 399,604 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
| 4.1. | Проектно-сметная документация на ремонт жилого дома с. Борисово, ул. Геологов №3,№5 | районный бюджет | 280,20913 |
| 4.2. | Инженерно-изыскательные работы жилого дома с. Борисово, ул. Геологов №3,№5 | районный бюджет | 69,952 |
| 4.3. | Проектно-сметная документация на усиление грунтов жилого дома с. Борисово, ул. Геологов №3,№5 | районный бюджет | 49,443 |
| 5 | Модернизация объектов администрации Барачатского сельского поселения | Всего | 276 |
|  |  | районный бюджет | 276 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
| 5.1. | Проектно-сметная документация на инженерные сети жилого дома с. Барачаты, ул. Октябрьская,5 | районный бюджет | 276 |
| 6 | Модернизация объектов администрации Банновского сельского поселения | Всего | 1491,16806 |
|  |  | районный бюджет | 1491,16806 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
| 6.1. | Ремонтно-строительные работы в жилом доме с. Банново Крапивинского района Кемеровской области | районный бюджет | 1491,16806 |
|  | Модернизация объектов администрации Шевелевского сельского поселения | Всего | 818,6482 |
| 7 |  | районный бюджет | 818,6482 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
| 6.1. | Техническое присоединение к жилому дому д. Шевели, ул. Молодежная,1 в Крапивинского района | районный бюджет | 818,6482 |
| 7 | Модернизация объектов администрации Крапивинского муниципального района | Всего | 102,43487 |
|  |  | районный бюджет | 102,43487 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
| 6.1. | Техническое присоединение к жилому дому пгт. Крапивинский, ул. Кирова, 43б Крапивинского района | районный бюджет | 102,43487 |

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Важнейшими целевыми индикаторами является количество отремонтированных объектов социальной инфраструктуры.

Основными критериями эффективности реализации Программы являются:

- проведения ремонта и подготовка объекта к эксплуатации после ремонта объектов социальной сферы, в том числе:

Эффективность развития социальной инфраструктуры характеризуется следующими целевыми индикаторами:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Модернизация объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2014год |  |  |  |
| 1. Модернизация объектов образования | Количество отремонтированных объектов | ед. | 12 |
|  | Количество объектов с разработкой ПСД | ед. | 2 |
|  | Количество объектов с устройством технического присоединения к зданиям | ед. | 1 |
| 2. Модернизация объектов культуры | Количество объектов с разработкой ПСД | ед. | 2 |
|  | Количество объектов устройства технического присоединения | ед. | 1 |
| 3. Модернизация объектов администрации Зеленогорского городского поселения | Количество объектов с разработкой ПСД | ед. | 1 |
| 4. Модернизация объектов администрации Борисовского сельского поселения | Количество объектов с разработкой ПСД | ед. | 3 |
| 5. Модернизация объектов администрации Барачатского сельского поселения | Количество объектов с разработкой ПСД | ед. | 1 |
| 6. Модернизация объектов администрации Банновского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов | ед. | 1 |
| 7. Модернизация объектов администрации Шевелевского сельского поселения | Количество объектов устройства технического присоединения | ед. | 1 |
| 8. Модернизация объектов администрации Крапивинского муниципального района | Количество объектов устройства технического присоединения | ед. | 1 |