**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы на 2015 год на территории Крапивинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее-МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершени работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | **всего** | **в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан** | **всего** | **в том числе** |
| **за счет средств Фонда** | **за счет средств субъекта Российской Федерации** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет средств собственников помещений в МКД** |
| кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Крапивинскому муниципальному району | х | х | х | х | х | 423,7 | 363,9 | 188,08 | 20 | 634 721,38 | 0,00 | 0,00 | 139 343,38 | 495 378,00 | 1 744,20 | 6 472,21 | х |
| 1 | Крапивинский район, с. Барачаты, ул. Октябрьская, д.5 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 423,7 | 363,9 | 188,08 | 20 | 634 721,38 | 0,00 | 0,00 | 139 343,38 | 495 378,00 | 1 744,20 | 6 472,21 | 31.12.2015 г. |

**Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес многоквартирного дома  | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО  | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |
| ремонт в ну три дом овых инженерных  | ремонт или замена лифтового оборудования  | ремонт крыши  | ремонт подвальных помещений  | ремонт фасада  | ремонт фундамента  | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | работы по строительному контролю  |
| руб  | руб  | ед  | руб  | KB М  | руб  | кв м  | руб  | КВМ  | руб  | кубм  | руб  | ед  | руб  | ед  | руб  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| Итого по Крапивинскому муниципальному району  | 634 721,38  | 120301,85  | 0  | 0  | 387  | 483 879,45  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 17610,60  | 2  | 12929,48  |
| 1  | Крапивинский район, с Барачаты, ул. Октябрьская, д5  | 634721,38  | 120301,85  | 0  | 0  | 387  | 483 879,45  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 17610,60  | 2  | 12929,48  |

**Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015 году на территории Крапивинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование муниципального образования  | площадь много квартирного дома (далее МКД),  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного  | Количество МКД | **Стоимость капитального ремонта** |
| **I квартал**  | **II квартал**  | **III квартал**  | **IV квартал**  | **всего**  | **I квартал**  | **II квартал**  | **III квартал**  | **IV квартал**  | **всего**  |
| кв.м.  | чел.  | ед.  | ед.  | ед.  | ед.  | ед.  | руб.  | руб.  | руб.  | руб.  | руб.  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
| Итого по Крапивинскому муниципальному району  | 423,7  | 20  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 634 721,38  | 634 721,38  |
|  |  |
| 1  | Крапивинский муниципальный район  | 423,7  | 20  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 634721,38  | 634721,38  |