Приложение№1

к постановлению №2

от 11.03.2012г

С О С Т А В

комиссии Мельковского сельского поселения по контролю

за пропуском ледохода и паводковых вод в 2012году.

Дайняк В.М. –  глава Мельковского сельского поселения,

председатель комиссии;

Петухова Е.А. – заместитель главы Мельковского сельского поселения,

заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Гаврилов Н.А.  – директор ООО «Вектор»;

Семёнов В.М.   – водитель администрации Мельковского сельского

поселения;

Чешуин А.В.   -  ст. УУМ ОВД по Крапивинскому району;

Чернова Г.А. – санитарка ФП д. Бердюгино;

Гапоненко В.Н. – депутат Совета народных депутатов Мельковского

сельского поселения;

Чернов А. И.  – житель д. Бердюгино.

Глава Мельковского сельского поселения			      В.М.Дайняк

Приложение№2

к постановлению №2

от 11.03.2012г

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по обеспечению безопасного пропуска ледохода

и паводковых вод в 2012 году

в д. Бердюгино Крапивинского района

на реке Южная Уньга

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию | 15.03.2012 | Глава поселения В.М.Дайняк |
| 2 | Мероприятия по сохранности дорог: провести «вскрытие дорог» | 10.04.2012 | ОАО «Крапивиноавтодор» |
| 3 | Осмотр водоемов, готовность русел рек (по особо опасным участкам) к пропуску паводковых вод | 10.03.2012 | Администрация поселения |
| 4 | Привести в готовность: автомашину ГАЗ - 53 | исходя из ситуации | ООО «Вектор». |
| 5 | Установить круглосуточное дежурство за обстановкой в период прохождения паводковых вод и ежедневно(в 7.30 и 15.30) предоставлять информацию о ледоходе и уровне воды в ЕДДС района по телефонам 22-7-73, 22-6-04, а в случае чрезвычайной ситуации немедленно | Ежедневно на период паводка | Глава поселения Дайняк В.М. |
| 6 | На паводковый период в торговые точки д. Бердюгино обеспечить необходимый запас продуктов | На период паводка | Глава поселения Дайняк В.М. |
| 7 | В фельдшерском пункте д. Бердюгино создать необходимый запас медикаментов для оказания срочной помощи | До 20.03.2012г | МУЗ «Крапивинская ЦРБ» |
| 8 | Разработать мероприятия по предупреждению общественных беспорядков, охране государственной и частной собственности | На период паводка | Участковый инспектор |
| 9 | Сформировать нештатное аварийно-спасательное формирование по ликвидации ЧС в период прохождения паводка и привести его в готовность | До 20.03.2012 | Глава поселения Дайняк В.М. |
| 10 | Очистить русло реки по особо опасным участкам. Обеспечить постоянный контроль за ледоходом и паводковыми водами. | До 01.04.2012г | Глава поселения Дайняк В.М. |
| 11 | Провести среди населения(под роспись) разъяснительную работу о мерах предосторожности во время ледохода и прохождения паводковых вод | В период паводка | Администрация поселения и руководители учреждений |
| 12 | Предоставлять районной комиссии прогноз вскрытия реки, уровня воды. | Ежедневно на период паводка | Глава поселения Дайняк В.М. |
| 13 | Очистить кюветы, канавы, выполнить водоотведение от жилых домов | до 25.03.12 | Глава поселения, директор ООО «Вектор» |

Глава Мельковского сельского поселения			В.М.Дайняк

Приложение№3

к постановлению №3 от

11.03.2012г

С О С Т А В

аварийно-спасательной бригады

по пропуску ледохода и паводковых вод

в 2012году.

- Ответственный за эвакуацию людей

д. Бердюгино				       -	Петухова Е.А.

зам. главы поселения;

- Ответственный за правопорядок

поселения на период паводка		       - Чешуин А.В.

ст. УУМ ОВД по Крапивинс.

району

- Ответственный за снабжение продо-

вольственными товарами и товарами     -  Демунд Т.Г., индивидуальн.

первой необходимости       			 предприниматель

д. Бердюгино

4. Ответственный за медицинское обслу-

живание населения д. Бердюгино	         - Чернова Г.А., санитарка

ФП д. Бердюгино

- Начальник аварийно-спасательной

бригады					        - Гаврилов Н.А. – директор

ООО «Вектор»

Заместитель аварийно-спасательной

бригады					        - Семёнов В.М. – водитель ад-

министрации

члены бригады:

тракторист МТЗ-82			        - Петренко Н.Н.

водитель МАЗа                                   -  Унгуфу А.Р.

экскаваторщик ЖКХ                          - Федеряшин Г.В.

слесарь					       - Юшков А.В.

Глава Мельковского сельского поселения			    В.М.Дайняк