## Приложение № 1                                                                                                    к постановлению № 04

от 25.03.2013года.

СОСТАВ

комиссии по пропуску ледохода  и   паводковых  вод

в 2013году

Председатель комиссии  - Журавлев Юрий Анатольевич

глава Тарадановского сельского поселения

Зам. председателя: - Брюхачев Виктор Владимирович

директор ООО «ЖКХ с. Тараданово»

Члены комиссии:  - Фесюк Геннадий Анатольевич

директор ООО «Селянка»,

- Болотников Виктор Васильевич

мастер участка ЖКХ

- Вейс Вадим Петрович, депутат Совета народных депутатов

Тарадановского сельского поселения

- Прокудин Сергей Михайлович

главный врач амбулатории

-  Чешуин Андрей Викторович

участковый уполномоченный

Зам. главы администрации                        Шайдуллина Г.В.

## Приложение № 2

к постановлению  № 04

от 25.03.2013 г.

### МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению безопасности пропуска

паводковых вод  администрации Тарадановского

сельского поселения  за 2013 г.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Создать противопаводковую комиссию | до 25.03.2013 | зам главы администрации |
| 2. | #### Организовать круглосуточное дежурство. Обеспечить территориальную и районную комиссию ежедневной 2-х разовой ( до 7.30 и 15.30) информацией о ледоходе и уровне вода по телефонам с. Тараданово 41-372, район 22-213, 22-250, ЕДДС района 22-773, 22-604 в случае чрезвычайных ситуаций немедленно | Ежедневно на период паводка | дежурные по графику и руководители организаций и предприятий |
| 3. | #### Оформить оперативную аварийно-спасательную группу | до 27.03.2013 | директор ООО «ЖКХ с. Тараданово» |
| 4. | #### Подготовить пункты питания и медицинского обслуживания | до 25.03.2013 | главный врач амбулатории |
| 5. | #### Создать авто механизированную группу ( бульдозер- 2 ед., КАМАЗ – 3 ед, автобус). Составит график круглосуточного дежурства | до 25.03.2013 | директор ООО «ЖКХ с. Тараданово» |
| 6. | #### Обеспечить поддержание общественного порядка , сохранность материальных ценностей всех форм собственности. | ежедневно | участковый оперуполномоченный |
| 7. | Организовать и провести среди учащихся пропагандистскую работу о мерах предосторожности во время паводковых вод. | март- май | Зам директора по учебно- воспитательной работе |
| 8. | Очистить мосты и переходы от снега для безопасности пропуска ледохода паводковых вод и отремонтировать мосты. | до 25.03.2013 | директор ООО «ЖКХ с. Тараданово» |
| 9. | Организовать и провести среди населения пропагандистскую работу по мере предосторожности во время ледохода и паводковых вод. | март | зам главы поселения |
| 10. | Принять меры по предупреждению загрязнения водоемов продуктами хозяйственной деятельности, нефтепродуктами | постоянно | директор ООО «Селянка» |
| 11. | Проводить заседания комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод, | по мере необходимости в течении паводкового периода | глава поселения |

Глава Тарадановского

сельского поселения                             Ю.А. Журавлев

исп: Шайдуллина Г.В.

тел. 41-3-72