Приложение

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от 06.04.2021 № 373

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ

300-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА В КРАПИВИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нового участка добычи песчано -гравийной смеси ООО "Стороймаш" | 2018-2020 | 60000 |  |  |  | 60000 | Директор ООО «Строймаш» - Воробьев Сергей Юрьевич |
|  |  | 2021 | 28000 |  |  |  | 28000 |  |
| 1.2. | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина ООО "Сибгеолит" | 2018-2020 | 40000 |  |  |  | 40000 | Директор ООО «Сибгеолит» - Контеев Михаил Юрьевич |
|  |  | 2021 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |
|  |  | 2022-2035 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |
| 1.3. | ЗАО "Зеленогорский завод железобетонных изделий" | 2018-2020 | 6000 |  |  |  | 6000 | Генеральный директор ЗАО "Зеленогорский завод железобетонных изделий" – Земцов Алексей Евгеньевич |
|  |  | 2021 | 7000 |  |  |  | 7000 |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 106000 |  |  |  | 106000 |  |
|  |  | 2021 | 45000 |  |  |  | 45000 |  |
|  |  | 2022-2035 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |
|  |  | Всего: | 181000 |  |  |  | 181000 |  |
| 2. Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство и реконструкция существующих животноводческих помещений ООО "Агрохолдинг "Кузбасский" | 2018-2020 | 9500 |  |  |  | 9500 | Директор ООО "Агрохолдинг "Кузбасский" – Лапутенко Владимир Леонидович |
| 2.2. | Строительство зерносушильного комплекса ООО "Златозара" | 2018-2020 | 27800 |  |  |  | 27800 | Директор ООО «Златозара» - Поликов Сергей Николаевич |
|  |  | 2021 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |
| 2.3. | Строительство зерносушильного комплекса ИП Полухин Н.И. | 2021 | 16000 |  |  |  | 16000 | Индивидуальный предприниматель – Полухин Николай Иванович |
| 2.4. | Строительство складов для хранения зерна ангарного типа ООО "Плотниковское" | 2018-2020 | 6100 |  |  |  | 6100 | Генеральный директор ООО «Плотниковское» - Ласточкин Владимир Юрьевич |
|  |  | 2021 | 2000 |  |  |  | 2000 |  |
| 2.5. | Повышение технической оснащенности предприятий | 2018-2020 | 255000 |  |  |  | 255000 | Руководители сельскохозяйственных предприятий |
|  |  | 2021 | 85000 |  |  |  | 85000 |  |
|  |  | 2022-2035 | 700000 |  |  |  | 700000 |  |
| 2.6. | Осуществление работ по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур в ООО "Златозара", ООО "Золотая Нива, ООО "АК Хутор" и др. | 2018-2020 | 54300 |  |  |  | 54300 | Руководители сельскохозяйственных предприятий |
|  |  | 2021 | 68500 |  |  |  | 68500 |  |
|  |  | 2022-2035 | 168000 |  |  |  | 168000 |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 352700 |  |  |  | 352700 |  |
|  |  | 2021 | 191500 |  |  |  | 191500 |  |
|  |  | 2022-2035 | 868000 |  |  |  | 868000 |  |
|  |  | Всего: | 1412200 |  |  |  | 1412200 |  |
| 3. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство 30-ти квартирного дома | 2018-2020 | 31000 | 6000 | 25000 |  |  | Правительство Кузбасса, администрация Крапивинского муниципального округа, МКУ «Территориальное управление АКМО», МКУ «Управление жизнеобеспечения и строительства АКМО», подрядные организации, индивидуальные предприниматели |
| 3.2. | Строительство 7 индивидуальных домов | 2018-2020 | 8640 |  |  |  | 8640 |  |
|  |  | 2021 | 6480 |  |  |  | 6480 |  |
| 3.3. | Строительство 33 квартирного дома | 2018-2020 | 48404 | 8484 | 38966 | 954 |  |  |
| 3.4. | Строительство торгового центра в пгт. Зеленогорский | 2018-2020 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |
|  |  | 2021 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |
| 3.5. | Демонтаж склада для хранения газовых баллонов | 2018-2020 | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 3.6. | Снос объекта на территории РТМ в пгт. Крапивинский | 2018-2020 | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 3.7. | Снос водонапорной башни в пгт. Крапивинский | 2018-2020 | 50 |  |  |  | 50 |  |
| 3.8. | Снос 1/2 части жилого дома в с. Борисово, ул. Перспективная, 5-1 | 2018-2020 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 3.9. | Снос 1/2 части жилого дома в с. Борисово, ул. Перспективная, 5-2 | 2018-2020 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 3.10. | Снос телятника и коровника в п. Плотниковский | 2018-2020 | 300 |  |  |  | 300 |  |
| 3.11. | Снос объекта на территории РТМ в д. Шевели | 2018-2020 | 300 |  |  |  | 300 |  |
| 3.12. | Снос здания клуба в п. Михайловский | 2018-2020 | 30 |  |  |  | 30 |  |
| 3.13. | Снос здания столовой в п. Перехляй | 2018-2020 | 300 |  |  |  | 300 |  |
| 3.14. | Снос здания столовой в с. Банново | 2018-2020 | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 3.15. | Снос пристройки гаража школы в с. Барачаты | 2018-2020 | 40 |  |  | 40 |  |  |
| 3.16. | Снос здания гаража в с. Арсеново | 2018-2020 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 3.17. | Снос здания магазина – склада в д. Ключи | 2018-2020 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 3.18. | Снос индивидуального жилого дома в пгт. Крапивинский | 2018-2020 | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 3.19. | Снос здания почты в пгт. Крапивинский | 2018-2020 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 99454 | 14484 | 63966 | 1094 | 19910 |  |
|  |  | 2021 | 36580 |  |  | 100 | 36480 |  |
|  |  | Всего: | 136034 | 14484 | 63966 | 1194 | 56390 |  |
| 4. Потребительский рынок и предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство предприятий общественного питания с пивоварней разработки ООО "Восток Холдинг" | 2021 | 90000 |  |  |  | 90000 | Генеральный директор и учредитель ООО «Восток Холдинг» – Ильин Александр Геннадьевич |
|  |  | 2022-2035 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |
| 4.2. | Строительство кафе ИП Маслакова Т.И. | 2018-2020 | 6000 |  |  |  | 6000 | Индивидуальный предприниматель – Маслакова Татьяна Ивановна |
| 4.3. | Строительство пилорамы ИП Калинецкий А.Н. | 2018-2020 | 3000 |  |  |  | 3000 | Индивидуальный предприниматель – Калинецкий Александр Николаевич |
|  |  | 2022-2035 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |
| 4.4. | Реконструкция по цеха производству кондитерских, хлебобулочных изделий ИП Афонасьева К.В. | 2018-2020 | 8000 |  |  |  | 8000 | Индивидуальный предприниматель – Афонасьева Крестина Владимировна |
| 4.5. | ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ" | 2018-2020 | 1000 |  | 1000 |  |  | Правительство Кузбасса, администрация Крапивинского муниципального округа |
| 4.6. | ИП Шапошникова А.С. | 2018-2020 | 300 |  | 240 | 60 |  |  |
| 4.7. | ИП Афонасьева К.В. | 2018-2020 | 700 |  | 700 |  |  |  |
| 4.8. | ООО "Плотниковское" | 2018-2020 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 4.9. | ИП Маслакова Т.И. | 2018-2020 | 185 |  | 185 |  |  |  |
| 4.10. | ИП Сызранов А.А. | 2018-2020 | 298 |  | 298 |  |  |  |
| 4.11. | ИП Ребрикова Е.П. | 2018-2020 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 4.12. | ООО "Ритуальный зал" | 2018-2020 | 53 |  | 53 |  |  |  |
| 4.13. | ИП Ельцов А.Ю. | 2018-2020 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 4.14. | ИП Шепелева М.Г. | 2018-2020 | 234 |  | 234 |  |  |  |
| 4.15. | ИП Александрова И.А. | 2018-2020 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 4.16. | ИП Скорюпина Т.Н. | 2018-2020 | 180 |  | 70 | 110 |  |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 21050 |  | 3880 | 170 | 17000 |  |
|  |  | 2021 | 90000 |  |  |  | 90000 |  |
|  |  | 2022-2035 | 35000 |  |  |  | 35000 |  |
|  |  | Всего: | 146050 |  | 3880 | 170 | 142000 |  |
| 5. Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Покупка новых автобусов | 2018-2020 | 46096,9 |  | 46096,9 |  |  | Правительство Кузбасса, Зеленогорское ГПАТП Кузбасса |
|  |  | 2021 | 23265,7 |  | 23265,7 |  |  |  |
|  |  | 2022-2035 | 17644,7 |  | 17644,7 |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 46096,9 |  | 46096,9 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 23265,7 |  | 23265,7 |  |  |  |
|  |  | 2022-2035 | 17644,7 |  | 17644,7 |  |  |  |
|  |  | Всего: | 87007,3 |  | 87007,3 |  |  |  |
| 6. Дорожный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт дороги в пгт. Крапивинский по ул. Островского (асфальтное покрытие) | 2022-2035 | 21000 |  | 20000 | 1000 |  | Правительство Кузбасса, администрация Крапивинского муниципального округа, МКУ «Территориальное управление АКМО», МКУ «Управление жизнеобеспечения и строительства АКМО», ОАО «Крапивинавтодор» |
| 6.2. | Ремонт дороги в пгт. Крапивинский по ул. Пятаковича (асфальтное покрытие) | 2021 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |
|  |  | 2022-2035 | 15000 |  |  | 15000 |  |  |
| 6.3. | Ремонт дороги в пгт. Крапивинский по ул. Мостовая (асфальтное покрытие) | 2021 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |
|  |  | 2022-2035 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |
| 6.4. | Ремонт дороги в пгт. Крапивинский, с. Борисово, п. Перехляй, с. Банново (отсыпка и грейдирование) | 2018-2020 | 3945,3 |  |  | 3945,3 |  |  |
|  |  | 2021 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |
|  |  | 2022-2035 | 11000 |  |  | 11000 |  |  |
| 6.5. | Ремонт автомобильной дороги муниципального значения в пгт Зеленогорский от 2 проезда до перекрестка Зеленогорского ПАТП КО (асфальтное покрытие) | 2018-2020 | 15425 |  | 15425 |  |  |  |
| 6.6. | Ремонт участка дороги в пгт. Крапивинский по ул. Кооперативной | 2018-2020 | 21250 |  | 20223 | 1027 |  |  |
| 6.7. | Ремонт мостов в с. Банново и д. Бердюгино | 2018-2020 | 1071,7 |  |  | 1071,7 |  |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 41692 |  | 35648 | 6044 |  |  |
|  |  | 2021 | 13000 |  |  | 13000 |  |  |
|  |  | 2022-2035 | 67000 |  | 20000 | 47000 |  |  |
|  |  | Всего: | 121692 |  | 55648 | 66044 |  |  |
| 7. Жилищно – коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения» «Водоснабжение пгт Крапивинский Кемеровской области от водозабора пгт Зеленогорский» | 2018-2020 | 98205 |  | 93021 | 5183,5 |  | Правительство Кузбасса, администрация Крапивинского муниципального округа, МКУ «Территориальное управление АКМО», МКУ «Управление жизнеобеспечения и строительства АКМО», ООО «Теплоэнергетические предприятия» |
|  |  | 2021 | 84000 | 42000 | 40000 | 20000 |  |  |
|  |  | 2022-2035 | 414324,8 |  | 393608,6 | 20716,2 |  |  |
| 7.2. | Ремонт покрытия искусственного сооружения Барачатского водохранилища | 2018-2020 | 1612,35 |  | 1200,13 | 405,52 | 6,7 |  |
| 7.3. | Ремонт памятников в населенных пунктах округа | 2018-2020 | 300 |  |  | 300 |  |  |
| 7.4. | Выполнение работ по замене ветхого канализационного самотечного коллектора (160м) в пгт. Крапивинский | 2018-2020 | 430,9 |  |  | 430,9 |  |  |
| 7.5. | Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей и демонтажу канализационного коллектора в пгт. Крапивинский и с. Барачаты | 2018-2020 | 381,9 |  |  | 381,9 |  |  |
| 7.6. | Выполненные работы по устройству ливневой канализации в пгт. Зеленогорский | 2018-2020 | 158,1 |  |  | 158,1 |  |  |
| 7.7. | Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей в д. Бердюгино, пгт. Крапивинский (ул. Мунгатская), с. Банново | 2018-2020 | 431,6 |  |  | 431,6 |  |  |
| 7.8. | Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей в пгт. Крапивинский (ул. Юбилейная) | 2018-2020 | 291,3 |  |  | 291,3 |  |  |
| 7.9. | Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей (ул. Заводская) | 2018-2020 | 737,4 |  |  | 737,4 |  |  |
| 7.10. | Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей в с. Борисово | 2018-2020 | 1151,2 |  |  | 1151,2 |  |  |
| 7.11. | Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей в с. Поперечное и п. Плотниковский | 2018-2020 | 1898,4 |  |  | 1898,4 |  |  |
| 7.12. | Выполнение работ по бурению скважины в с. Междугорное | 2018-2020 | 207,2 |  |  | 207,2 |  |  |
| 7.13. | Выполнение работ по прокачке скважины в с. Междугорное | 2018-2020 | 81 |  |  | 81 |  |  |
| 7.14. | Выполнение работ по замене ветхой водопроводной сети в п. Березовка | 2018-2020 | 406 |  |  | 406 |  |  |
| 7.15. | Выполнение работ по ремонту водопровода в с. Барачаты | 2018-2020 | 734 |  |  | 734 |  |  |
| 7.16. | Выполнение работ по ремонту ветхих водопроводных сетей в населенных пунктах округа | 2021 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |
|  |  | 2022-2035 | 39000 |  |  | 39000 |  |  |
| 7.17. | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Наружное освещение аллеи» в пгт. Зеленогорский | 2018-2020 | 1221 | 1052 | 100 | 69 |  |  |
| 7.18. | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ КТП 42-1, КТП 42-2 котельной в пгт. Зеленогорский | 2018-2020 | 10967 |  | 10419 | 548 |  |  |
| 7.19. | Устранение аварий на централизованных сетях водоснабжения по территории Крапивинского муниципального округа | 2018-2020 | 759,3 |  |  | 759,3 |  |  |
| 7.20. | Монтаж водоподъемного оборудования в с. Междугорное | 2018-2020 | 111,6 |  |  | 111,6 |  |  |
| 7.21. | Инженерно-геологические изыскания «Ремонт сетей теплоснабжения» в пгт. Крапивинский по ул. Юбилейной | 2018-2020 | 108 |  |  | 108 |  |  |
| 7.22. | Поставка водогрейных котлов марки КВр 6 шт (4 шт. – 0,8, 2шт – 0,5) . (Квр 0,5 – Барачаты ЦК, Квр 0,8 – Банново, Каменка ШК, МСО, Борисово ЦК) в д. Барачаты, д. Банново, с. Каменка, с. Борисово | 2018-2020 | 2288 |  | 2173,69 | 114,41 |  |  |
| 7.23. | Поставка котлов длительного горения КВм-3,0 МВт - 2шт, КВм-1,16 МВт - 1 шт, 2 дымососа (котельная Санатория Борисовский) | 2018-2020 | 3512,97 |  | 3337,32 | 175,65 |  |  |
| 7.24. | Поставка, монтаж и пусконаладка водогрейного котла марки КВТС-11,63-150 в пгт Зеленогорский | 2018-2020 | 3502,76 |  | 3327,62 | 175,14 |  |  |
| 7.25. | Поставка котлов длительного горения 80 кВт и угольной дробилки ВДП-15 (котлы – Каменка, Поперечка, Перехляй ДК, дробилка - Борисово Санаторий) | 2018-2020 | 983,24 |  | 934,08 | 49,16 |  |  |
| 7.26. | Поставка скорлупы ППУ для тепловых сетей Крапивинского муниципального округа в пгт. Крапивинский | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 7.27. | Приобретение технологического оборудования по объекту "Водоснабжение пгт Крапивинский, Кемеровской области от водозабора пгт Зеленогорский" | 2018-2020 | 8684 |  | 7977 | 707 |  |  |
| 7.28. | Приобретение малой архитектурной формы «Беседка» в пгт. Зеленогорский | 2018-2020 | 85,59 | 78,39 | 2,42 | 4,78 |  |  |
| 7.29. | Приобретение малой архитектурной формы «Фонтан (сухой)» в пгт. Зеленогорский | 2018-2020 | 292,4 | 267,79 | 8,28 | 16,33 |  |  |
| 7.30. | Устройство тематических малых архитектурных форм, посвященных 300-летию образования Кузбасса в пгт. Крапивинский | 2021 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |
| 7.31. | Покос травы на территории населенных пунктов | 2018-2020 | 2570 |  |  | 1900 | 670 |  |
|  |  | 2021 | 1280 |  |  | 950 | 330 |  |
|  |  | 2022-2035 | 1280 |  |  | 950 | 330 |  |
| 7.32. | Разбивка и благоустройство клумб в населенных пунктах | 2018-2020 | 200 |  |  | 50 | 150 |  |
|  |  | 2021 | 300 |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 2022-2035 | 300 |  |  |  | 300 |  |
| 7.33. | Замена уличного освещения на энергосберегающее в населенных пунктах КМО | 2018-2020 | 368 |  |  | 368 |  |  |
| 7.34. | Благоустройство дворовых территории жилых домов № 4А, 4В, 4Д в пгт. Зеленогорский | 2018-2020 | 5944 | 3513 | 1924 | 507 |  |  |
| 7.35. | Благоустройство (текущий ремонт) мест захоронения в д. Бердюгино, с. Тараданово, д. Максимово, д. Кабаново, д. Шевели, с. Банново | 2018-2020 | 5195,67 |  | 3921,43 | 1114,54 | 159,7 |  |
| 7.36. | Благоустройство (текущий ремонт) территории мемориального комплекса в п. Каменный и с. Арсеново | 2018-2020 | 616,23 |  | 543,39 | 30,84 | 42 |  |
| 7.37. | Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходного тротуара в пгт. Зеленогорский | 2018-2020 | 627,59 |  | 469,33 | 70 | 88,26 |  |
| 7.38. | Благоустройство мест массового отдыха населения в пгт. Крапивинский, п. Перехляй, п. Зеленовский | 2018-2020 | 3892,73 |  | 2527,24 | 1256,24 | 109,25 |  |
| 7.39. | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома в с. Борисово (ул. Санаторная) | 2018-2020 | 2963,12 | 2578,01 | 79,73 | 157,22 | 148,16 |  |
| 7.40. | Выполнение работ по благоустройству парка в пгт. Крапивинский (Сквер Победителей) | 2018-2020 | 4012,62 | 2490,72 | 77,03 | 1444,87 |  |  |
| 7.41. | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в пгт. Зеленогорский (14,10а,406-1,406-2,425-1,425-2) | 2018-2020 | 5475 | 5043 | 158 | 274 |  |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 171407,67 | 15022,91 | 132201,59 | 22809,4 | 1374,07 |  |
|  |  | 2021 | 90380 | 42000 | 40000 | 6250 | 2130 |  |
|  |  | 2022-2035 | 454904,8 |  | 393608,6 | 60666,2 | 630 |  |
|  |  | Всего: | 716692,47 | 57022,91 | 565810,19 | 89725,6 | 4134,07 |  |
| 8. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реконструкция МБОУ "Шевелевская средняя общеобразовательная школа" | 2018-2020 | 86498,1 |  | 76764,9 | 6733,2 |  | Правительство Кузбасса, администрация Крапивинского муниципального округа, МКУ «Территориальное управление АКМО», МКУ «Управление жизнеобеспечения и строительства АКМО», ООО «Теплоэнергетические предприятия», Управление образования КМО |
| 8.2. | Ремонт спортивного зала МБОУ "Мунгатская основная общеобразовательная школа" | 2018-2020 | 2760 | 2075 | 425 | 260 |  |  |
| 8.3. | Установка пластиковых окон в МКОУ "Крапивинская ОШИ" | 2018-2020 | 196 |  |  | 196 |  |  |
| 8.4. | Проведение текущего ремонт в МБОУ "Зеленовская основная общеобразовательная школа" | 2018-2020 | 861,9 |  |  | 861,9 |  |  |
| 8.5. | Установка системы контроля (турникеты) в МБОУ "Зеленогорская средняя общеобразовательная школа" | 2018-2020 | 237 |  |  | 237 |  |  |
| 8.6. | Установка системы контроля (турникеты) в МБОУ "Шевелевская средняя общеобразовательная школа" | 2018-2020 | 231 |  |  | 231 |  |  |
| 8.7. | Установка системы контроля (турникеты) в МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа" | 2018-2020 | 1651,1 |  | 1554,1 | 97 |  |  |
| 8.8. | Установка системы контроля (турникеты) в МБОУ "Крапивинская средняя общеобразовательная школа" | 2018-2020 | 1653,7 |  | 1554,1 | 99,6 |  |  |
| 8.9. | Установка системы контроля (турникеты) в МБОУ "Тарадановская средняя общеобразовательная школа" | 2018-2020 | 1647,1 |  | 1554,1 | 93 |  |  |
| 8.10. | Установка системы контроля (турникеты) в МБОУ "Барачатская основная общеобразовательная школа" | 2018-2020 | 1649,1 |  | 1554,1 | 95 |  |  |
| 8.11. | Установка спортивной площадки МБОУ "Барачатская основная общеобразовательная школа" | 2018-2020 | 1307,5 |  | 1136,5 | 171 |  |  |
| 8.12. | Проект " Цифровая образовательная среда" в МБОУ "Банновская общеобразовательная школа" | 2018-2020 | 2127,6 |  | 2127,6 |  |  |  |
| 8.13. | Ремонт кабинета в МБУДОК "Крапивинский дом детского творчества" и поставка оборудования | 2018-2020 | 903,4 | 876,3 | 27,1 |  |  |  |
| 8.14. | Устройство входной группы в спальном корпусе, устройство пандуса МКОУ "Крапивинская общеобразовательная школа интернат" | 2018-2020 | 1401,3 | 1163,1 | 238,2 |  |  |  |
| 8.15. | Внедрение целевой модели ЦОС (поставка оборудования) МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа» | 2018-2020 | 2134,57 | 2070,53 | 64,04 |  |  |  |
| 8.16. | Оснащение оборудованием (ЦОС-эксперимент) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Крапивинская средняя общеобразовательная школа» | 2021 | 2836,82 | 2751,72 | 85,1 |  |  |  |
| 8.17. | Оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением МБОУ "Шевелёвская средняя общеобразовательная школа» | 2022-2035 | 3079,68 | 2987,29 | 92,39 |  |  |  |
| 8.18. | Оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением МБОУ "Перехляйская основная общеобразовательная школа» | 2022-2035 | 3079,68 | 2987,29 | 92,39 |  |  |  |
| 8.19. | Оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением МБОУ "Зеленовская основная общеобразовательная школа» | 2022-2035 | 3079,68 | 2987,29 | 92,39 |  |  |  |
| 8.20. | Оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением МБОУ "Зеленогорская средняя общеобразовательная школа" | 2022-2035 | 3079,68 | 2987,29 | 92,39 |  |  |  |
| 8.21. | Оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» | 2022-2035 | 3079,68 | 2987,29 | 92,39 |  |  |  |
| 8.22. | Ремонт учебных помещений 2019 г. Для реализации Федерального проекта Точка роста МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» и закупка оборудования, мебели | 2018-2020 | 1578,81 | 1531,45 | 47,36 |  |  |  |
| 8.23. | Ремонт учебных помещений 2019 г. Для реализации Федерального проекта Точка роста МБОУ «Шевелёвская средняя общеобразовательная школа» и закупка оборудования, мебели | 2018-2020 | 1578,81 | 1531,45 | 47,36 |  |  |  |
| 8.24. | Ремонт учебных помещений 2020 г. Для реализации Федерального проекта Точка роста МБОУ «Перехляйская основная общеобразовательная школа» и закупка оборудования, мебели | 2018-2020 | 973,21 | 944,02 | 29,2 |  |  |  |
| 8.25. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» | 2021 | 375 | 363,75 | 11,25 |  |  |  |
| 8.26. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Крапивинский дом детского творчества (МБУДО Крапивинский ДДТ) | 2021 | 500 | 485 | 15 |  |  |  |
| 8.27. | Ремонт учебных помещений для реализации Федерального проекта Точка роста МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» и закупка оборудования, мебели | 2018-2020 | 973,21 | 944,02 | 29,2 |  |  |  |
| 8.28. | Ремонт учебных помещений 2020 г. для реализации Федерального проекта Точка роста МБОУ«Мунгатская основная общеобразовательная школа» и закупка оборудования, мебели | 2018-2020 | 973,21 | 944,02 | 29,2 |  |  |  |
| 8.29. | Ремонт учебных помещений для реализации Федерального проекта Точка роста МБОУ «Тарадановская средняя общеобразовательная школа» и закупка оборудования, мебели | 2021 | 1568,73 | 1521,67 | 47,06 |  |  |  |
| 8.30. | Ремонт учебных помещений для реализации Федерального проекта Точка роста МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» и закупка оборудования, мебели | 2021 | 1568,73 | 1521,67 | 47,06 |  |  |  |
| 8.31. | Ремонт учебных помещений для реализации Федерального проекта Точка роста МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» и закупка оборудования, мебели | 2021 | 1568,73 | 1521,67 | 47,06 |  |  |  |
| 8.32. | Ремонт учебных помещений для реализации Федерального проекта Точка роста МБОУ «Барачатская основная общеобразовательная школа» и закупка оборудования, мебели | 2021 | 1568,73 | 1521,67 | 47,06 |  |  |  |
| 8.33. | Ремонт учебных помещений для реализации Федерального проекта Точка роста МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа» и закупка оборудования, мебели | 2021 | 1568,73 | 1521,67 | 47,06 |  |  |  |
| 8.34. | Ремонт учебных помещений для реализации Федерального проекта Точка роста МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа» и закупка оборудования, мебели | 2022-2035 | 1568,73 | 1521,67 | 47,06 |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.35. | Ремонт кровли МКДОУ "Банновский детский сад" | 2018-2020 | 1393,9 |  |  | 1393,9 |  |  |
| 8.36. | Ремонт водопроводной сети МБДОУ "Детский сад "Росинка" | 2018-2020 | 348,4 |  |  | 348,4 |  |  |
| 8.37. | Установка окон ПВХ МБДОУ "Зеленогорский детский сад "Улыбка" | 2018-2020 | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 8.38. | Ремонт системы внутренней канализации МКДОУ "Шевелевский детский сад" | 2018-2020 | 296,4 |  |  | 296,4 |  |  |
| 8.39. | Ремонт пола пищеблока МКДОУ "Тарадановский детский сад" | 2018-2020 | 170,8 |  |  | 170,8 |  |  |
| 8.40. | Ремонт системы канализации МКДОУ "Борисовский детский сад" | 2018-2020 | 113,9 |  |  | 113,9 |  |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 113810,03 | 12079,88 | 90182,05 | 11548,1 |  |  |
|  |  | 2021 | 11555,49 | 11208,83 | 346,66 |  |  |  |
|  |  | 2022-2035 | 16967,15 | 16458,13 | 509,01 |  |  |  |
|  |  | Всего: | 142332,67 | 39746,84 | 91037,72 | 11548,1 |  |  |
| 9. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Строительство врачебной амбулатории в с. Барачаты | 2021 | 6600 | 6600 |  |  |  | Министерство здравоохранения Кузбасса, ГБУЗ КО «Крапивинская районная больница» |
| 9.2. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Зеленовский | 2021 | 4300 | 4300 |  |  |  |  |
| 9.3. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Красный Ключ | 2021 | 4300 | 4300 |  |  |  |  |
| 9.4. | Установка модульного фельдшерско-акушерского пункта в п. Каменный | 2022-2035 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 9.5. | Установка модульной врачебной амбулатории в с. Борисово | 2022-2035 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |
| 9.6. | Создание детского поликлинического отделения на базе центральной поликлиники в пгт. Зеленогорский | 2022-2035 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
| 9.7. | Ремонт ГБУЗ "Крапивинская районная больница" в пгт. Зеленогорский | 2018-2020 | 1660,83 |  | 808,17 |  | 852,66 |  |
| 9.8. | Ремонт фельдшерско-акушерского пункта в п. Березовка | 2022-2035 | 2800 | 2800 |  |  |  |  |
| 9.9. | Обновление материально-технической базы ГБУЗ "Крапивинская районная больница" | 2018-2020 | 1140,51 |  |  |  | 1140,51 |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 2801,34 |  | 808,17 |  | 1993,17 |  |
|  |  | 2021 | 15200 | 15200 |  |  |  |  |
|  |  | 2022-2035 | 21800 | 21800 |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 39801,34 | 37000 | 808,17 |  | 1993,17 |  |
| 10. Социальная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Косметический ремонт здания и укрепление материально-технической базы КЦСОН Крапивинского округа | 2018-2020 | 1340,5 |  | 320,1 |  | 1020,4 | Министерство социальной защиты населения Кузбасса, УСЗН Крапивинского муниципального округа |
| 10.2. | Получение специализированного автотранспорта "ГазельНекст" | 2018-2020 | 1895,5 |  | 1895,5 |  |  |  |
| 10.3. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (2019 г.) | 2018-2020 | 193 | 193 |  |  |  |  |
| 10.4. | Оснащение учреждения оборудованием в целях обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | 2018-2020 | 109,9 |  | 109,9 |  |  |  |
| 10.5. | Укрепление материально-технической базы социально-реабилитационного отделения КЦСОН Крапивинского округа | 2018-2020 | 511 |  | 511 |  |  |  |
| 10.6. | Обустройство доступной среды в СРЦ Крапивинского округа | 2018-2020 | 36,9 |  | 36,9 |  |  |  |
| 10.7. | Приобретение автомобиля | 2018-2020 | 1483 |  |  |  | 1483 |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 5569,8 | 193 | 2873,4 |  | 2503,4 |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022-2035 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 5569,8 | 193 | 2873,4 |  | 2503,4 |  |
| 11. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Строительство объекта «Дом культуры на 200 мест по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 47» | 2022-2035 | 10500 |  | 96000 | 6500 |  | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, администрация Крапивинского муниципального округа, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта КМО, МКУ «Территориальное управление АКМО», МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО», подрядные организации, индивидуальные предприниматели |
| 11.2. | Ремонт зала, сцены, кровли, фасада здания Зеленовского СДК. Оснащение оборудованием, оснащение (кресла, свет, звук, одежда сцены) для открытия 3D кинозала | 2018-2020 | 11964,2 | 7282,5 | 467,5 | 4214,2 |  |  |
| 11.3. | Ремонт крыльца, дверей, окон, кровли, фасада, системы отопления, эл.проводки, санузла. Устройство сцены (навес и подиум). Установка вентиляции для кинозала. Ремонт кинооборудования (Крапивинский РДК, Перехляйский СДК, Междугорский СДК, Барачатский СДК, Максимовский СДК, Красно Ключинский СДК) | 2018-2020 | 2201,8 |  |  | 2159,1 | 42,7 |  |
| 11.4. | Текущий ремонт кровли здания районной библиотеки в пгт. Крапивинский | 2018-2020 | 85,7 |  |  |  | 85,7 |  |
| 11.5. | Ремонт выставочного зала, замена оконных конструкций (музей) в пгт. Крапивинский | 2018-2020 | 584,4 |  |  | 584,4 |  |  |
| 11.6. | Ремонт зала и сцены, фойе Борисовского сельского дома культуры. Оснащение МТБ | 2018-2020 | 5366,8 | 2490 | 500 | 2376,8 |  |  |
| 11.7. | Укрепление материально-технической базы Перехляйского СДК 2018г. | 2018-2020 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 11.8. | Укрепление материально-технической базы Каменного СДК | 2018-2020 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 11.9. | Укрепление материально-технической базы, ремонт фасада и кровли, ремонт фойе и сцены, устройство выгребной ямы в Тарадановском СДК | 5280,4 | 1577 | 323 | 3380,4 |  |  |  |
| 11.10. | Укрепление материально-технической базы Крапивинский РДК | 2018-2020 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 11.11. | Приобретение костюмов для танца, поставка 3D очков, покупка музыкальных инструментов (барабан) Крапивинский РДК | 2018-2020 | 55,8 |  |  |  | 55,8 |  |
| 11.12. | Поставка и изготовление товара "Красная книга", издательские услуги "Хроника рода Вучичевичей", печать книги "Хроника рода Вучичевичей", разработка дизайна макета книги (пгт. Зеленогорский) | 2018-2020 | 178 |  |  | 151,6 | 26,4 |  |
| 11.13. | Изготовление фотообоев и стенда "Стена памяти"(музей-гидроузел) в пгт. Зеленогорский | 2018-2020 | 42 |  |  | 42 |  |  |
| 11.14. | Участие в фестивалях и конкурсах,организации конкурсов и мероприятий, концертно-позновательные программы, тематические беседы, тематические молодежные, литературно-музыкальные программы, виртуальные экскурсии и выставки, информационно-позновательные праздники, видео викторины, семинары, книжно-иллюстрированные выставки и т.д. | 2018-2020 | 81,1 |  |  | 13,5 | 67,6 |  |
| 11.15. | VI Межрегиональный Крапивинский фольклорный фестиваль «Крещенские вечерки» в п. Каменный | 2018-2020 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 11.16. | Федеральный проект "Старшее поколение" Национальный проект "Демография" оказание образовательных услуг гражданам предпенсионного возраста, состоящим в трудовых отношениях (2019 г.) | 2018-2020 | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 11.17. | Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Крапивинского муниципального округа "Детская школа искусств" в пгт. Зеленогорский | 2018-2020 | 3655,5 | 2951 | 604,5 | 100 |  |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 29835,7 | 14600,5 | 1895 | 13062 | 278,2 |  |
|  |  | 2021 | 300 |  |  | 300 |  |  |
|  |  | 2022-2035 | 102500 |  | 96000 | 6500 |  |  |
|  |  | Всего: | 132635,7 | 14600,5 | 97895 | 19862 | 278,2 |  |
| 12. Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Проектирование биатлонного стрельбища на многофункциональном спортивном комплексе пгт Зеленогорский | 2021 | 2300 |  |  | 2300 |  | Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, администрация Крапивинского муниципального округа, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта КМО, МКУ «Территориальное управление АКМО», МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО», подрядные организации, индивидуальные предприниматели |
| 12.2. | Строительство биатлонного стрельбища на многофункциональном спортивном комплексе пгт Зеленогорский | 2022-2035 | 464000 |  | 464000 |  |  |  |
| 12.3. | Ремонт стадиона 2020 г. в пгт. Крапивинский | 2018-2020 | 108,8 |  |  | 108,8 |  |  |
| 12.4. | Текущий ремонт в здании спортивной школы пгт Зеленогорский 2020 г. | 2018-2020 | 135,4 |  |  | 135,4 |  |  |
| 12.5. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки лыжно-роллерной трассы пгт Зеленогорский 2018 г. | 2018-2020 | 169,2 |  |  | 169,2 |  |  |
| 12.6. | Приобретение оборудования для пейнтбола (автоматы, защитные жилеты и маски, комплекты форм) 2019 г. (пгт. Зеленогорский) | 2018-2020 | 482,9 |  |  |  | 482,9 |  |
| 12.7. | Приобретение спортивного инвентаря (мячи, утяжелители, шары, ракетки и т.д.) 2019г. (пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Тараданово, с. Каменка) | 2018-2020 | 80,5 |  |  |  | 80,5 |  |
| 12.8. | Укрепление МТБ. Оснащение пунктов проката под брендом "Кузбасс-территория спорта" спортивным инвентарем и оборудованием (велосипед, самокаты, велопарковки, скандинавские палочки, роликовые коньки, шлемы, комплекты защиты) 2019 г. (пгт. Зеленогорский) | 2018-2020 | 264 |  | 240 | 24 |  |  |
| 12.9. | Оснащение спортивной площадки в пгт Зеленогорский (поставка спортивного оборудования для оснащения плоскостного спортивного сооружения) 2020 г. | 2018-2020 | 2557,5 | 2301,75 | 255,75 |  |  |  |
| 12.10. | Региональный проект "Спорт-норма жизни" Принятие и хранение на спортивном объекте спортивного оборудования 2020 г. (пгт. Крапивинский) | 2018-2020 | 2949 | 2949 |  |  |  |  |
| 12.11. | Нац.проект "Демография" Региональный проект "Спорт-норма жизни" Приобретение автобуса FORD TRANSIT, снегохода (буран "А"), лыж и комплектующих к ним 2019 г. | 2018-2020 | 2800 | 1859,2 | 380,8 | 560 |  |  |
| 12.12. | Турнир по хоккею с мячом на валенках | 2018-2020 | 30 |  |  | 30 |  |  |
|  |  | 2021 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 12.13. | Открытый турнир по футболу среди подростковых команд | 2018-2020 | 15 |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 2021 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 12.14. | Открытый турнир по боксу среди подростков | 2018-2020 | 30 |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 2021 | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 12.15. | Открытый турнир по гиревому спорту | 2018-2020 | 15 |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 2021 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 12.16. | Районные соревнования по лыжным гонкам | 2018-2020 | 30 |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 12.17.2021 | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 12.17. | Открытое первенство Крапивинского района по лыжным гонкам | 2018-12.18.2020 | 30 |  |  | 30 |  |  |
|  |  | 2021 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 12.18. | Первенство Кемеровской области на призы Главы Крапивинского муниципального района (лыжероллеры) | 2018-2020 | 120 |  |  | 120 |  |  |
|  |  | 2021 | 40 |  |  | 40 |  |  |
| 12.19. | Чемпионат Кемеровской области (лыжероллеры) | 2018-2020 | 90 |  |  | 90 |  |  |
|  |  | 2021 | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 12.20. | Традиционные соревнования по лыжным гонкам для детей и подростков "Новогодняя гонка" | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 12.21 | Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2020" | 2018-2020 | 45 |  |  | 45 |  |  |
|  |  | 2021 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 12.22. | Открытое первенство Кемеровской области по лыжным гонкам на призы Главы Крапивинского муниципального округа | 2018-2020 | 120 |  |  | 120 |  |  |
|  |  | 2021 | 40 |  |  | 40 |  |  |
| 12.23. | Личное первенство по лыжным гонкам Каменского структурного подразделения на призы главы администрации Каменского сельского поселения и в честь 23 февраля | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 12.24. | Первенство МБУ «СШ КМР» по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона» | 2018-2020 | 15 |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 2021 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 12.25. | Первенство по лыжным гонкам на призы санатория «Борисовский» | 2018-2020 | 30 |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 2021 | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 12.26. | Традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти В.Картавого | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 12.27. | Первенство МБУ «СШ КМР» по баскетболу | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 12.28. | Турнир Крапивинского муниципального района по боксу памяти мастера спорта СССР, ветерана бокса России, основателя спортивной школы в Крапивинском районе Владимира Васильевича Кузнецова (Бокс) | 2018-2020 | 15 |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 2021 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 12.29. | Турнир Крапивинского муниципального района по боксу, посвященный Дню защитников Отечества | 2018-2020 | 18 |  |  |  | 18 |  |
|  |  | 2021 | 6 |  |  |  | 6 |  |
| 12.30. | Открытый турнир среди юношей на Кубок Главы Крапивинского района и призы интерконтинентального Чемпиона WBC, WBA, чемпиона Европы WBO Вячеслава Гусева (ПО Боксу) | 2018-2020 | 252 |  |  | 12 | 240 |  |
|  |  | 2021 | 100,9 |  |  | 10,9 | 90 |  |
| 12.31 | Открытые районные соревнования по боксу на Кубок главы Крапивинского муниципального района среди юношей | 2018-2020 | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  |
|  |  | 2021 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 12.32. | Первенство Крапивинского муниципального района по мини-футболу | 2018-2020 | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |
|  |  | 2021 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 12.33. | Районный турнир по мини - футболу на призы Крапивинского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 12.34. | Первенство Крапивинского муниципального района по мини-футболу, посвященное 9 мая | 2018-2020 | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 2021 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 12.35. | Турнир Крапивинского муниципального района по футболу памяти Виктора Прокудина | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Личное первенство по кроссу «Осенний кросс» (легкая атлетика) пгт. Крапивинский | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 12.36. | Личное первенство по общей физической подготовке среди отделений (легкая атлетика) пгт. Зеленогорский | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 12.37. 12.38. | Традиционный легкоатлетический пробег | 2018-2020 | 160 |  |  | 160 |  |  |
|  |  | 2021 | 40 |  |  | 40 |  |  |
| 12.39. | Первенство по биатлону (стрельба из пневматической винтовки) среди лыжников-гонщиков | 2018-2020 | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |
|  |  | 2021 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 12.40. | Областной турнир памяти тренера-преподавателя Антона Булдакова (гиревой спорт) | 2018-2020 | 180 |  |  | 20 | 160 |  |
|  |  | 2021 | 80 |  |  | 20 | 60 |  |
| 12.41. | Турнир Крапивинского района по гиревому спорту | 2018-2020 | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 2021 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 12.42. | Открытое первенство района по конному спорту, посвященное 300-летию образования Кузбасса | 2018-2020 | 750 |  |  | 750 |  |  |
|  |  | 2021 | 400 |  |  |  | 400 |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 11522,8 | 4808,2 | 2922,55 | 2656,15 | 1135,9 |  |
|  |  | 2021 | 3134,9 |  |  | 2527,9 | 607 |  |
|  |  | 2022-2035 | 464000 |  | 464000 |  |  |  |
|  |  | Всего: | 478657,77 | 4808,2 | 466922,55 | 5184,05 | 1742,9 |  |
| 13. Туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Создание спортивно - туристического комплекса "Тайдон" в пгт. Зеленогорский | 2018-2020 | 1000 |  |  |  | 1000 | Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, администрация Крапивинского муниципального округа, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта КМО, индивидуальные предприниматели |
|  |  | 2022-2035 | 7000 |  |  |  | 7000 |  |
| 13.2. | Проведение экскурсии "Золотое кольцо Кузбасса" | 20218-2035 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Реконструкция загородного клуба для активного отдыха "Зель-Диего" | 2018-2020 | 120000 |  |  |  | 120000 |  |
|  |  | 2021 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |
|  |  | 2022-2035 | 11000 |  |  |  | 11000 |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 121000 |  |  |  | 121000 |  |
|  |  | 2021 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |
|  |  | 2022-2035 | 18000 |  |  |  | 18000 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
| 14. Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Волонтерское движение | 2018-2020 | 90 |  |  | 90 |  | Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, администрация Крапивинского муниципального округа, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта КМО, МБУК «МКДЦ «Лидер» |
|  |  | 2021 | 32 |  |  | 32 |  |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 90 |  |  | 90 |  |  |
|  |  | 2021 | 32 |  |  | 32 |  |  |
|  |  | 2022-2035 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 122 |  |  | 122 |  |  |
| 15. Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Обустройство мест отдыха у воды (пгт. Зеленогорский и пгт. Крапивинский) | 2018-2020 | 1330 |  |  | 330 | 1000 | Правительство РФ, Правительство Кузбасса, администрация Крапивинского муниципального округа, МКУ «Территориальное управление АКМО» |
|  |  | 2021 | 670 |  |  | 170 | 500 |  |
| 15.2. | Благоустройство родников на территории садовых участков «Кедровка» и вблизи садовых участков «Бартеновка-1» | 2018-202 | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 15.3. | Обустройство родника «Юбилейный» | 2018-2020 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2021 | 500 |  |  |  | 500 |  |
| 15.4. | Завершение строительства Крапивинского гидроузла | 2022-2035 | 45000000 | 45000000 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 1530 |  |  | 330 | 1200 |  |
|  |  | 2021 | 1220 |  |  | 220 | 1000 |  |
|  |  | 2022-2035 | 45000000 | 45000000 |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 45002750 | 45000000 |  | 550 | 2200 |  |
| 16. Иные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Создание рубрики "К 300-летию образования Кузбасса" в местной газете "Тайдонские родники" и на сайте МБУ "Медиа-центр КМО" | 2018-2020 |  |  |  |  |  | администрация Крапивинского муниципального округа, МБУ «Медиа – центр», МКУ «Территориальное управление АКМО» |
| 16.2. | Регулярная публикация статей, посвящённых истории Кузбасса, подготовленных совместно с МБУК «Крапивинский краеведческий музей», в Крапивинской местной газете «Тайдонские родники» и на сайте МБУ «Медиа-центр КМО» | 2018-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | Публикация статей, посвящённых выдающимся жителям Кузбасса, в Крапивинской местной газете «Тайдонские родники» и на сайте МБУ «Медиа-центр КМО» | 2018-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | Изготовление и установка табличек "Дважды победители" | 2018-2020 | 30 |  |  | 30 |  |  |
| ИТОГО: |  | 2018-2020 | 30 |  |  | 30 |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022-2035 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 30 |  |  | 30 |  |  |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: |  | 2018-2020 | 1124590,24 | 61188,49 | 380473,66 | 57833,65 | 625094,74 |  |
|  |  | 2021 | 525168,09 | 53208,83 | 63612,36 | 22429,9 | 370721 |  |
|  |  | 2022-2035 | 47095816,65 | 45038258,13 | 991762,31 | 114166,2 | 951630 |  |
|  |  | Всего: | 48745574,98 | 45152655,45 | 1435848,34 | 194429,45 | 1947445,74 |  |