УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Крапивинского муниципального округа

от __________________ №_________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ

300-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА В КРАПИВИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Объём финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проекты, которые имеют финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт зала и фойе Борисовского сельского дома культуры, оснащение МТБ | 2018 | 5,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Борисовского сельского поселения Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района |
| 2 | Косметический ремонт МКДОУ «Банновский детский сад» Замена одежды сцены | 2018-2019 | 0,011 |  |  |  | 0,011 | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Банновского сельского поселения Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района |
| 3 | Оснащение музыкальными инструментами – в МБУ ДО «Школа искусств Крапивинского муниципального района» -приобретено пианино | 2019 | 0,372 | 0,372 |  |  |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Крапивинского муниципального района Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района |
| 4 | Строительство объекта «Дом культуры на 200 мест по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 47» | 2021 | 109,0 |  | 102,5 | 6,5 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района |
| 5 | Оснащение оборудованием для открытия 3D кинозала в Зеленовском сельском Доме культуры п. Зеленовский. | 2019 | 5,0 | 5,0 |  |  |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленовского сельского поселения Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района |
| 6 | Оснащение (кресла, свет, звук, одежда сцены) Зеленовского СДК. | 2019 | 2,85 | 2,283 | 0,467 | 0,1 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленовского сельского поселения |
| 7 | Ремонт зала и сцены Зеленовского СДК | 2019 | 2,9 |  |  | 2,9 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленовского сельского поселения |
| 8 | Укрепление материально – технической базы Каменного СДК | 2019 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Крапивинского сельского поселения |
| 9 | Замена электрической проводки в Перехляйском СДК | 2019 | 0,3 |  |  | 0,3 |  | Администрация Мельковского сельского поселения |
| 10 | Ремонт фасада и кровли в Тарадановском СДК | 2019 | 1,302 |  |  | 1,302 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Тарадановского сельского поселения |
| 11 | Укрепление материально-технической базы в Тарадановском СДК. | 2020 | 2,85 | 2,283 | 0,467 | 0,1 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 12 | Ремонт фойе и сцены Тарадановского СДК | 2020 | 2,5 |  |  | 2,5 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 13 | Ремонт кровли и окон СДК д.Ключи | 2020 | 0,3 |  |  | 0,3 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 14 | Ремонт кровли и ограждения СДК с. Арсеново | 2020 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование биатлонного стрельбища на многофункциональном спортивном комплексе пгт. Зеленогорский | 2020 | 2,3 |  |  | 2,3 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 2 | Строительство биатлонного стрельбища на многофункциональном спортивном комплексе пгт. Зеленогорский | 2020 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Администрация Крапивинского муниципального округа Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытие «Точки роста» в МБОУ«Борисовская средняя общеобразовательная школа» | 2019 | 0,055 |  |  | 0,055 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Борисовского сельского поселения |
| 2 | Укрепление материально-технической базы в МБОУ«Борисовская средняя общеобразовательная школа» | 2019 | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Борисовского сельского поселения |
| 3 | Открытие «Точки роста» в МБОУ«Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | 2019 | 0,066 |  |  | 0,066 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Шевелевского сельского поселения |
| 4 | Укрепление материально-технической базы в МБОУ«Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | 2019 | 4,67 |  | 3,125 | 1,55 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Шевелевского сельского поселения |
| 5 | Ремонт кровли и канализационной сети в МБОУ«Мунгатская основная общеобразовательная школа» | 2019 | 0,434 |  |  | 0,434 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Каменского сельского поселения |
| 6 | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа» | 2018 | 2,184 |  |  | 2,184 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Банновского сельского поселения |
| 7 | Косметический ремонт в МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа» | 2018-2019 | 0,045 |  |  | 0,045 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Банновского сельского поселения |
| 8 | Замена 12 пластиковых стеклопакетов в МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа» | 2019 | 0,319 |  |  | 0,319 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Банновского сельского поселения |
| 9 | Замена 4 окон и ремонт пола в пяти учебных кабинетах в МБОУ«Зеленовская основная общеобразовательная школа» | 2019 | 0,102 |  |  | 0,102 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленовского сельского поселения |
| 10 | Замена 6 оконных блоков в спортзале и налаживание освещения досок в МБОУ «Перехляйская основная общеобразовательная школа» | 2019 | 0,191 |  |  | 0,191 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Мельковского сельского поселения |
| 11 | Замена 5 окон в спальном корпусе МКОУ«Крапивинская ОШИ» | 2019 | 0,76 |  |  | 0,76 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Крапивинского сельского поселения |
| 12 | Замена 6 окон в МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» | 2019 | 0,152 |  |  | 0,152 |  | Администрация Крапивинского муниципального района |
| 13 | Ремонт кровли в МБОУ«Тарадановская средняя общеобразовательная школа» | 2019 | 0,292 |  |  | 0,292 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Тарадановского сельского поселения |
| 14 | Ремонт конька кровли в МБДОУ «Зеленогорский детский сад № 6 «Улыбка» | 2019 | 0,99 |  |  | 0,99 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 15 | Ремонт сантехники, канализации в МКДОУ «Тарадановский детский сад». Установка ограждения | 2019 | 0,19 |  |  | 0,19 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Тарадановского сельского поселения |
| 16 | Ремонт теплотрассы и канализации в подвале МКДОУ «Шевелёвский детский сад» | 2019 | 0,175 |  |  | 0,175 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Шевелевского сельского поселения |
| 17 | Установка 10 оконных блоков в МКДОУ «Зеленовский детский сад». Ремонт отмостки и кирпичной кладки. Косметический ремонт детской площадки и ограждения | 2019 | 0,354 |  |  | 0,354 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленовского сельского поселения |
| 18 | Косметический ремонт МКДОУ «Банновский детский сад» | 2018-2019 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Банновского сельского поселения |
| 19 | Установка систем видеонаблюдения во всех общеобразовательных учреждениях – 100% | 2019 | 1,099 |  |  | 1,099 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Управление образования Крапивинского муниципального района |
| 20 | Освещение спортивной площадки МБОУ «Барачатская школа» | 2019 | 0,171 |  |  | 0,171 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Барачатского сельского поселения |
| 21 | Проведение исследования здания МК ДОУ «Перехляйский детский сад» | 2019 | 0,14 |  |  | 0,14 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Мельковского сельского поселения |
| 22 | Изготовление и установка окон МК ДОУ «Тарадановский детский сад» | 2019 | 0,51 |  |  | 0,51 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Тарадановского сельского поселения |
| 23 | Пристройка над овощехранилищем МБОУ «Тарадановская школа» | 2019 | 0,404 |  |  | 0,404 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Тарадановского сельского поселения |
| 24 | Экспертиза проектно-сметной документации МБОУ «Крапивинская школа» | 2019 | 0,267 |  |  | 0,267 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Крапивинского городского поселения |
| 25 | Ремонт ограждения МБОУ «Крапивинская школа» | 2019 | 0,215 |  |  | 0,215 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Крапивинского городского поселения |
| 26 | Открытие «Точек роста» в МБОУ Зеленовской школе, Мунгатской и Перехляйской школах | 2020 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа Управление образования Крапивинского муниципального округа |
| 27 | Открытие «Точек роста» в МБОУ Тарадановской, Зеленогорской, Барачатской и Красноключинской школах | 2021 | 0,33 |  |  | 0,33 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа Управление образования Крапивинского муниципального округа |
| 28 | Открытие «Точки роста» в МБОУ Крапивинской школе | 2022 | 0,07 |  |  | 0,07 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа Управление образования Крапивинского муниципального округа |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ КТП 42-1, КТП 42-2 котельной пгт. Зеленогорский», расположенных по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский» | 2019 | 10,967 |  | 10,419 | 0,548 |  | ООО «Тепло-энергетические предприятия», Администрация Крапивинского муниципального района |
| 2 | Выполнение работ по строительству и оснащению по проекту "Водоснабжение пгт Крапивинский, Кемеровской обл. от водозабора пгт Зеленогорский | 2019 | 25,952 |  | 24,659 | 1,293 |  | ООО «Тепло-энергетические предприятия», Администрация Крапивинского муниципального района |
| 3 | Выполнение работ по замене ветхой водопроводной сети на территории пгт Крапивинский (1ч) (ул.Советская от ж/д №68 до ж/д №90, ул.Кооперативная от ж/д №98 до ж/д №175а, ул.Кирова от ж/д №101 до ж/д №107, ул.Советская,от ж/д №111а до ж/д №119, от ж/д №29 по ул.Мостовая до ж/д №3 по ул.Новая) | 2019 | 2,685 |  | 1,7 | 0,985 |  | ООО «Тепло-энергетические предприятия», Администрация Крапивинского муниципального района |
| 4 | Выполнение работ по замене ветхой водопроводной сети на территории пгт Крапивинский (2ч) ул.Кирова от ж/д №2 до ж/д №9, ул.Кооперативная, от ж/д №81 до ж/д №46а, ул.Кооперативная, от ж/д №165, ул.Провинциальная,от ж/д №21в до ж/д №7а, ул. Калинина,от ж/д №12 до ж/д №14, от ж/д №5 по ул.Дачная до ж/д №11 по ул.Гагарина, ул.Пролетарская,от ж/д №1 до ж/д №12Б, от ж/д №2 по ул.Квартальная,2 до ж/д №25а по ул.Мостовая | 2019 | 2,49 |  | 1,631 | 0,859 |  | ООО «Тепло-энергетические предприятия», Администрация Крапивинского муниципального района |
| 5 | Выполнение работ по замене ветхой водопроводной сети на территории пгт Крапивинский (3ч) (ул.Советская от ж/д №52 до ж/д №61, ул.Парковая, от ж/д №5 до ж/д №17, ул.Мунгатская, от ж/д №78 до ж/д №93) | 2019 | 2,343 |  | 1,535 | 0,808 |  | ООО «Тепло-энергетические предприятия», Администрация Крапивинского муниципального района |
| 6 | Выполнение работ по замене ветхой водопроводной сети пгт Крапивинский 4ч. ул Рекордная (423,862 т.руб), Кирова (ГНБ 1014,062 т.руб) | 2019 | 1,778 |  | 1,165 | 0,613 |  | ООО «Тепло-энергетические предприятия», Администрация Крапивинского муниципального района |
| 7 | Приобретение технологического оборудования по объекту "Водоснабжение пгт Крапивинский, Кемеровской области от водозабора пгт Зеленогорский" | 2019 | 8,684 |  | 7,977 | 0,707 |  | ООО «Тепло-энергетические предприятия», Администрация Крапивинского муниципального района |
| 8 | Замена ветхой водопроводной сети на территории пгт Крапивинский (5 ч ул.1-я Шахтерская , ул.Томская,ул.Совхозная, ул.Калинина, ул.Лесозаводская) | 2019 | 0,36 |  | 0,342 | 0,018 |  | ООО «Тепло-энергетические предприятия», Администрация Крапивинского муниципального района |
| 9 | Выполнение работ по замене ветхой водопроводной сети д. Березовка | 2019 | 0,406 |  |  | 0,406 |  | ООО «Тепло-энергетические предприятия», Администрация Крапивинского муниципального района |
| 10 | Выполнение работ по ремонту водопровода в с. Барачаты, ул. Новая, ул. Юбилейная | 2019 | 0,734 |  |  | 0,734 |  | ООО «Тепло-энергетические предприятия», Администрация Крапивинского муниципального района |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги муниципального значения в пгт. Зеленогорский от 2 проезда до перекрестка Зеленогорского ПАТП КО | 2018 | 15,425 |  | 15,425 |  |  | ОАО «Крапивинавтодор» Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 2 | Ремонт участка дороги по ул. Кооперативная в пгт. Крапивинский (от маг.Мари-ра до маг. Стаж, 1 уч.) | 2019 | 14,724 |  | 14,023 | 0,701 |  | ОАО «Крапивинавтодор» Администрация Крапивинского муниципального района |
| 3 | Ремонт участка дороги по ул. Кооперативная в пгт. Крапивинский (от маг. Стаж, до выезда 2 уч.) | 2019 | 6,526 |  | 6,2 | 0,326 |  | ОАО «Крапивинавтодор» Администрация Крапивинского муниципального района |
| 4 | Грейдирование и подсыпка дорог в с. Банново до д. Ивановка | 2018-2019 | 0,205 |  |  | 0,205 |  | Администрация Банновского сельского поселения |
| 5 | Частичная отсыпка и грейдирование дорог на территории Зеленовского сельского поселения | 2018-2019 | 0,033 |  |  | 0,033 |  | Администрация Зеленовского сельского поселения |
| 6 | Чистка дорог от снега на территории Крапивинского муниципального района | 2018-2019 | 4,75 |  |  | 4,75 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрации городских и сельских поселений |
| 7 | Чистка дорог от снега на территории Крапивинского муниципального округа | 2020 – 2021 | 4,75 |  |  | 4,75 |  | ИП Сметанина О.С. Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 8 | Ремонт дороги в пгт. Крапивинский, ул.Островского | 2020 | 15,75 |  | 15,0 | 0,75 |  | ОАО «Крапивинавтодор» Администрация Крапивинского муниципального округа |
| Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территории жилых домов № 4А, 4В, 4Д | 2018 | 5,944 | 3,513 | 1,924 | 0,507 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 2 | Устройство освещения бульвара с заменой на энергосберегающие светильники | 2018 | 0,22 | 0,13 | 0,071 | 0,019 |  | Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Наружное освещение аллеи. Кемеровская область, Крапивинский район, пгт.Зеленогорский, Центральный бульвар» | 2019 862 388,68 26 671,81 46 791,51 | 0,724 | 0,667 | 0,021 | 0,036 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 4 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Наружное освещение аллеи. Кемеровская область, Крапивинский район, пгт.Зеленогорский, Центральный бульвар» (прокладка СИП и проколы под тротуарами аллеи) | 2019 862 388,68 26 671,81 46 791,51 | 0,277 | 0,255 | 0,008 | 0,014 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 5 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: пгт Зеленогорский, ул. Центральная, дом №406-1, №406-2, №425-1, №425-2 | 2019 862 388,68 26 671,81 46 791,51 | 1,815 | 1,672 | 0,052 | 0,091 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 6 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт Зеленогорский, ул.Центральная, дом №14 | 2019 862 388,68 26 671,81 46 791,51 | 1,984 | 1,828 | 0,057 | 0,099 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 7 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт Зеленогорский, ул. Центральная, дом №10А | 2019 | 1,44 | 1,327 | 0,041 | 0,072 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 8 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, дом №10А (ремонт отмостки) | 2019 862 388,68 26 671,81 46 791,51 | 0,117 | 0,107 | 0,004 | 0,006 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 9 | Поставка деревянной скамьи со спинкой, урны металлические, для размещения на дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, дом №14, 10А, дом №406-1, №406-2, №425-1, №425-2 | 2019 | 0,118 | 0,109 | 0,004 | 0,006 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 10 | Замена уличного освещения на энергосберегающее, 133шт. на территории Банновского сельского поселения | 2018-2019 | 0,357 |  |  | 0,357 |  | Администрация Банновского сельского поселения |
| 11 | Замена уличного освещения на светодиодные (37 светильников) в с. Каменка | 2018-2019 | 0,11 |  |  | 0,11 |  | Администрация Каменского сельского поселения |
| 12 | Благоустройство дворовых территорий, парка Победителей | 2020 | 6,0 |  |  | 6,0 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| Благоустройство территорий населенных пунктов в рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству парка, расположенного по адресу: пгт.Крапивинский, ул.Юбилейная, 6 | 2019 862 388,68 26 671,81 46 791,51 | 0,936 | 0,862 | 0,027 | 0,047 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Крапивинского городского поселения |
| 2 | Благоустройство места массового отдыха населения по адресу п. Зеленовский, ул. Советская, 23-а | 2019 | 0,828 |  | 0,745 | 0,059 | 0,024 | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Зеленовского сельского поселения |
| 3 | Благоустройство места захоронения д. Шевели | 2019 | 1,07 |  | 0,961 | 0,109 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Шевелевского сельского поселения |
| 4 | Благоустройство мест захоронения с. Банново | 2019 | 1,059 |  | 0,946 | 0,113 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Банновского сельского поселения |
| 5 | Благоустройство места массового отдыха, п. Перехляй, ул. Центральная, 14-в | 2019 | 0,778 |  | 0,701 | 0,077 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Мельковского сельского поселения |
| 6 | Благоустройство спортивной площадки, п. Каменный, ул. Мира, 43Б | 2019 | 1,11 |  | 0,991 | 0,119 |  | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Крапивинского сельского поселения |
| 7 | Благоустройство территории мемориального комплекса с. Арсеново, ул. Почтовая 40-а | 2019 | 0,45 |  | 0,265 | 0,165 | 0,02 | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Каменского сельского поселения |
| 8 | Ремонт покрытия искусственного сооружения Барачатского водохранилища с. Барачаты | 2019 | 1,612 |  | 1,2 | 0,405 | 0,007 | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Барачатского сельского поселения |
| 9 | Благоустройство детской площадки д. Долгополово, ул. Мира 15-а | 2019 | 0,129 |  | 0,112 | 0,005 | 0,012 | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Тарадановского сельского поселения |
| 10 | Благоустройство спортивной площадки с. Борисово, ул. Кузнецкая, 26-а | 2019 | 0,899 |  | 0,808 | 0,078 | 0,013 | Администрация Крапивинского муниципального района Администрация Борисовского сельского поселения |
| 11 | Благоустройство (текущий ремонт) детской игровой площадки по адресу: Кемеровская обл, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. 60 лет Октября, 17 А | 2020 | 2,059 |  | 1,25 | 0,694 | 0,115 | Администрация Крапивинского муниципального округа МКУ «Территориальное управление» МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству» |
| 12 | Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходного тротуара. Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, севернее домов 61 и 21 по ул. Центральная | 2020 | 0,756 |  | 0,598 | 0,07 | 0,088 | Администрация Крапивинского муниципального округа МКУ «Территориальное управление» МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству» |
| 13 | Благоустройство (текущий ремонт) детской спортивной площадки по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, с. Банново, ул. Боярки, 6 «Б». | 2020 | 1,359 |  | 1,223 | 0,11 | 0,026 | Администрация Крапивинского муниципального округа МКУ «Территориальное управление» МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству» |
| 14 | Благоустройство (текущий ремонт) мест захоронения по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, д. Максимово. | 2020 | 0,734 |  | 0,66 | 0,061 | 0,013 | Администрация Крапивинского муниципального округа МКУ «Территориальное управление» МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству» |
| 15 | Благоустройство (текущий ремонт) детской спортивной площадки по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, п.Плотниковский, ул. Школьная, 2А | 2020 | 1,605 |  | 1,25 | 0,327 | 0,028 | Администрация Крапивинского муниципального округа МКУ «Территориальное управление» МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству» |
| 16 | Благоустройство (текущий ремонт) спортивной площадки по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, с. Каменка, ул. Почтовая, 17 «Б» | 2020 | 1,100 |  | 0,990 | 0,065 | 0,045 | Администрация Крапивинского муниципального округа МКУ «Территориальное управление» МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству» |
| 17 | Благоустройство (текущий ремонт) территории мемориального комплекса по адресу: Кемеровская обл, Крапивинский район, пос. Каменный, ул.Мира 17А | 2020 | 0,428 |  | 0,386 | 0,208 | 0,022 | Администрация Крапивинского муниципального округа МКУ «Территориальное управление» МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству» |
| 18 | Благоустройство (текущий ремонт) мест захоронения по адресу: Кемеровская область. Крапивинский район, д. Бердюгино | 2020 | 0,687 |  | 0,618 | 0,063 | 0,006 | Администрация Крапивинского муниципального округа МКУ «Территориальное управление» МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству» |
| 19 | благоустройство (текущий ремонт) мест захоронения по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, с. Тараданово. | 2020 | 2,082 |  | 1,25 | 0,779 | 0,053 | Администрация Крапивинского муниципального округа МКУ «Территориальное управление» МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству» |
| Благоустройство территорий населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посадка саженцев кустарников, деревьев на территории городских и сельских поселений | Постоянно |  |  |  |  |  | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 2 | Проведение субботников по уборке территории | Постоянно |  |  |  |  |  | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 3 | Ремонт и покраска детских площадок по ул. Новой и ул.Центральной в с. Банново, отремонтировано и установлено дополнительное ограждение на площадках. | 2019 | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 | Администрация Банновского сельского поселения |
| 4 | Установка и огораживание детской площадки в п. Перехляй | 2019 | 0,201 |  |  | 0,201 |  | Администрация Мельковского сельского поселения |
| 5 | Обустройство площадки для сбора мусора на кладбище п. Перехляй | 2019 | 0,074 |  |  | 0,074 |  | Администрация Мельковского сельского поселения |
| 6 | Благоустройство сельского кладбища с. Каменка | 2018-2019 | 0,015 |  |  |  | 0,015 | Администрация Каменского сельского поселения |
| 7 | Благоустройство территории мемориального комплекса по адресу: ул. Новая, 20, д. Ключи | 2021 | 0,5 |  | 0,4 | 0,05 | 0,05 | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 8 | Установка детского игрового оборудования на игровой площадке жилых домов № 4АВД пгт. Зеленогорский | 2019 | 0,089 |  |  | 0,089 |  | Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 9 | Приобретение и установка спортивного оборудования (4 тренажера) на спортивной площадке жилых домов № 4АВД пгт. Зеленогорский | 2019 | 0,106 |  |  | 0,106 |  | Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 10 | Устройство ограждения изх металлического профиля на въезде в пгт. Зеленогорский | 2019 | 0,09 |  |  | 0,09 |  | Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 11 | Строительство контейнерной площадки для сбора ТКО у здания администрации Зеленогорского городского поселения | 2019 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 12 | Приобретение и установка детского игрового оборудования на игровой площадке в пгт. Зеленогорский и п. Перехляй | 2019 | 0,608 |  | 0,608 |  |  | Администрация Зеленогорского городского поселения Администрация Мельковского сельского поселения |
| Социальная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт фасада здания пгт.Крапивинский, ул. Школьная, 7а (учреждение социального обслуживания) | 2020-2021 | 4,0 |  | 4,0 |  |  | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| Раздел 2. Мероприятия по приведению в порядок территорий населенных пунктов, предприятий, промышленных объектов, учреждений социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт памятников в населенных пунктах района | 2019 | 0,3 |  |  | 0,3 |  | Главы городских и сельских поселений |
| 2 | Ремонт памятников в населенных пунктах района | 2020-2021 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 3 | Замена старых надписей на памятниках ВОВ на таблички «Дважды Победитель» | 2018-2019 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | Главы городских и сельских поселений |
| 4 | Обустройство мест отдыха у воды (пгт.Крапивинский, пгт. Зеленогорский) | 2019 | 0,67 |  |  | 0,17 | 0,5 | Главы городских поселений |
| 5 | Обустройство мест отдыха у воды (пгт.Крапивинский, пгт. Зеленогорский) 2019-2021 2 0,5 1,5 Главы городских поселений | 2020-2021 | 1,33 |  |  | 0,33 | 1,0 | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 6 | Благоустройство родников на территории садовых участков «Кедровка» и вблизи садовых участков «Бартеновка-1» | 2019 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | Администрация Зеленогорского городского поселения |
| 7 | Обустройство родника «Юбилейный» | 2019 | 0,55 |  |  | 0,05 | 0,05 | Администрация Крапивинского городского поселения |
| 8 | Обустройство родника «Юбилейный» | 2020-2021 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 9 | Устройство тематических малых архитектурных форм, посвященных 300-летию образования Кузбасса, на площади пгт.Крапивинский | 2021 | 1,5 |  |  |  | 1,5 | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 10 | Покос травы на территории населенных пунктов | 2019 | 1,28 |  |  | 0,95 | 0,33 | Главы городских и сельских поселений |
| 11 | Покос травы на территории населенных пунктов | 2020-2021 | 2,57 |  |  | 1,9 | 0,67 | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 12 | Разбивка и благоустройство клумб в населенных пунктах | 2019 | 0,2 |  |  | 0,05 | 0,15 | Главы городских и сельских поселений |
| 13 | Разбивка и благоустройство клумб в населенных пунктах | 2020-2021 | 0,3 |  |  |  | 0,3 | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 14 | Ремонт фасада здания по адресу пгт.Крапивинский, ул. Юбилейная,11 (административное здание) | 2021 | 0,45 |  |  | 0,45 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 15 | Ремонт фасада здания по адресу пгт.Крапивинский, ул. Юбилейная,15 (административное здание) | 2021 | 0,45 |  |  | 0,45 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 16 | Ремонт крыши здания по адресу пгт.Крапивинский, ул. Юбилейная, 2 (административное здание) | 2021 | 0,33 |  |  | 0,33 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 17 | Ремонт и благоустройство фасадов и прилегающей территории торговых предприятий | 2019 | 2,8 |  |  |  | 2,8 | Администрация Крапивинского муниципального района Главы городских и сельских поселений |
| 18 | Ремонт и благоустройство фасадов и прилегающей территории торговых предприятий | 2020-2021 | 5,5 |  |  |  | 5,5 | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| Раздел 3. Снос и завершение строительства объектов незавершенного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завершение строительства объектов незавершенного строительства: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Памятник ВОВ пгт. Крапивинский | 2019 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | Администрация Крапивинского городского поселения |
| 1.2. | Внеплощадочные сети ул.Кирова 43а,43б пгт. Крапивинский | 2020 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 1.3. | Внеплощадочные сети ул. Центральная 11, 13 пгт. Зеленогорский | 2021 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 1.4. | Внеплощадочные сети ул. Вучичевича- Сибирского 1,4,6 пгт. Крапивинский | 2021 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 1.5. | Строительство 3-х индивидуальных жилых домов п. Березовка | 2019 | 2,96 |  |  | 2 | 0,96 | Администрация Крапивинского муниципального района |
| 2 | Снос объектов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Территория РТМ (пгт Крапивинский, ул. Советская, 109) | 2019 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | Администрация Крапивинского городского поселения |
| 2.2 | Водонапорная башня, Крапивинский район, пгт Крапивинский, ул. Заречная ( за домом № 59) | 2019 | 0,05 |  |  |  | 0,05 | Администрация Крапивинского городского поселения |
| 2.3 | ½ часть жилого дома с. Борисово. ул. Перспективная, 5-1 | 2019 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Администрация Крапивинского муниципального района |
| 2.4 | ½ часть жилого дома с. Борисово. ул. Перспективная, 5-2 | 2019 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Администрация Крапивинского муниципального района |
| 2.5 | Коровник (п. Плотниковский ) | 2019 | 0,2 |  |  |  | 0,2 | Администрация Зеленовского сельского поселения |
| 2.6 | Телятник (п. Плотниковский) | 2019 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | Администрация Зеленовского сельского поселения |
| 2.7 | Территория РТМ (бывший склад зап. частей) при-мыкает к земель-ному участку по адресу: д. Шевели ул. Казахстанская, 1е | 2019 | 0,3 |  |  |  | 0,3 | Администрация Шевелевского сельского поселения |
| 2.8 | Клуб в п. Михайловка | 2019 | 0,03 |  |  |  | 0,03 | Администрация Банновского сельского поселения |
| 2.9 | Столовая п. Перехляй | 2019 | 0,3 |  |  |  | 0,3 | Администрация Крапивинского муниципального района |
| 2.10 | Здание столовой Крапивинский район,д. Банново, ул. Боярки 3 | 2019 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | Администрация Банновского сельского поселения |
| 2.11 | Пристройка гаража школы с. Барачаты | 2019 | 0,04 |  |  | 0,04 |  | Администрация Барачатского сельского поселения |
| 2.12 | Демонтаж склада для хранения газовых баллонов в п. Зеленовский | 2019 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Администрация Зеленовского сельского поселения |
| 2.13 | Здание гаража по адресу: с. Арсеново ул. Центральная | 2019 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Администрация Каменского сельского |
| 2.14 | Здание бывшего магазина-склада, д.Ключи, ул.Таежная, 18 | 2019 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | Администрация Каменского сельского |
| 2.15 | Индивидуальный жилой дом пгт. Крапивинский, ул. Школьная | 2019 | 0,03 |  |  |  | 0,03 | Администрация Крапивинского городского поселения |
| 2.16 | Здание почты пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, 32в | 2019 | 0,2 |  |  |  | 0,2 | Администрация Крапивинского городского поселения |
| Раздел 4. Торжественные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Межрегиональный фестиваль национальных культур «Истоки» | 2019 | 0,034 |  |  |  | 0,034 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района |
| 2 | Межрегиональный фестиваль национальных культур «Истоки» 2019,2020, 2021 0,1 0,1 Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района | 2020-2021 | 0,066 |  |  |  | 0,066 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 3 | Межрегиональный Крапивинский фольклорный фестиваль «Крещенские вечёрки» | 2019 | 0,044 |  |  | 0,01 | 0,034 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района |
| 4 | Межрегиональный Крапивинский фольклорный фестиваль «Крещенские вечёрки» 2019,2020, 2021 0,13 0,03 0,1 Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района | 2020-2021 | 0,086 |  |  | 0,02 | 0,066 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 5 | Торжественное мероприятие, посвященное 300-летию образования Кузбасса, с организацией «Крапивинского Арбата», театрализованным представлением и торжественным приемом главы округа | 2021 | 0,6 |  |  | 0,1 | 0,5 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 6 | Фестиваль КВН (Три веселых века) | 2021 | 0,15 |  |  | 0,005 | 0,1 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 7 | Литературно-театрализованный праздник (культура и традиции народов Кузбасса) «Хоровод дружбы» | 2021 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 8 | Торжественные мероприятия, посвященные 300-летию образования Кузбасса «Цвети Кузбасс во имя жизни, во славу Родины моей» | 2020-2021 | 0,24 |  |  |  | 0,24 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 9 | Информационно – познавательная программа «Кузбасс юбилейный» | Июнь 2021 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 10 | Концертная программа, посвященная празднованию 300-летия Кузбасса | 2021 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального района |
| 11 | Открытые первенства района по лыжным гонкам, лыжероллерам | 2018-2019 | 0,3 |  |  |  | 0,3 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района |
| 12 | Открытые первенства района по лыжным гонкам, лыжероллерам 2019-2021 0,45 0,45 Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района | 2020-2021 | 0,3 |  |  |  | 0,3 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 13 | Открытое первенство района по конному спорту, посвященное 300-летию образования Кузбасса | 2021 | 0,4 |  |  |  | 0,4 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 14 | Конкурс «Лучшее территория по благоустройству» | 2021 | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| Раздел . Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рубрики «К 300-летию образования Кузбасса» в Крапивинской районной газете «Тайдонские родники» и на сайте МБУ «Медиа-центр КМР» | Январь 2019 |  |  |  |  |  | МБУ «Медиа-центр КМР» |
| 2 | Регулярная публикация статей, посвящённых истории Кузбасса, подготовленных совместно с МБУК «Крапивинский районный краеведческий музей», в Крапивинской районной газете «Тайдонские родники» и на сайте МБУ «Медиа-центр КМО» | С 15 января 2021 по 2 июля 2021 с периодичностью раз в месяц |  |  |  |  |  | МБУ «Медиа-центр АКМО» |
| 3 | Публикация статей, посвящённых выдающимся жителям Кузбасса, в Крапивинской районной газете «Тайдонские родники» и на сайте МБУ «Медиа-центр КМО» | С 15 января 2021 по 2 июля 2021 с периодичностью раз в месяц |  |  |  |  |  | МБУ «Медиа-центр АКМО» |
| 4 | Приобретение баннера, посвященного 300- летию Кузбасса | 2019 | 0,0185 |  |  | 0,0185 |  | Администрация Банновского сельского поселения |