Утверждено

постановлением администрации

Крапивинского муниципального района

от 10.04.2013 г.N486

Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Крапивинского муниципального района» на 2013 год

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Крапивинского муниципального района» на 2013 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы | Распоряжение администрации Крапивинского муниципального района от 04.04. 2013г. №12-р «О разработке муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Крапивинского муниципального района» на 2013 год |
| Заказчик Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Директор Программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального района И.С. Арефьев |
| Основной разработчик Программы | Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Крапивинского муниципального района |
| Цель Программы | Приведение многоквартирного жилищного фонда в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Внедрение ресурсосберегающих технологий. |
| Задачи Программы | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов посредством проведения работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по их восстановлению или замене, улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации. |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Перечень основных мероприятий | Капитальный ремонт многоквартирных домов путем осуществления: ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения; ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости – ремонта лифтовых шахт; ремонта крыш; ремонта подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; утепления и ремонта фасадов; установки приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); проведение энергетического обследования многоквартирных домов. |
| Основные исполнители Программы | Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района, администрация Борисовского сельского поселения, управляющая компания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 6951,0 тыс. руб. в т.ч.: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 2 336 тыс. руб. областной бюджет – 2 500 тыс. руб. местный бюджет – 1 072 тыс. руб. внебюджетные источники (средства собственников) – 1 043 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах, улучшения качества предоставления коммунальных услуг населению. Уменьшение износа общего имущества многоквартирных домов. |
| Организация контроля за выполнением программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Глава Крапивинского муниципального района Д.П.Ильин. Текущее управление возлагается на заместителя главы И.С.Арефьева. |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Проводимая в стране реформа жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время обеспечила переход от планово-административных методов управления в сфере жилищного хозяйства к рыночным механизмам. В районе в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ завершен выбор собственниками жилых помещений способа управления многоквартирными жилыми домами в виде управляющих организаций и товариществ собственников жилья (ТСЖ).

В тоже время, многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

В течение ряда лет в жилищном фонде района в значительной степени преобладают текущий и аварийно-восстановительный ремонты. Незначительные средства бюджета района, направляемые на капитальный ремонт жилья, не позволяют обеспечить его проведение в надлежащие сроки, что ухудшает качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Население, как собственники жилых помещений, также не в состоянии оплачивать в полном объеме работы капитального характера в силу своей низкой платежеспособности.

Создание в соответствие с Федеральным законом от 21.07.2007 г. №185-ФЗ Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и возможность привлечения средств Фонда в Крапивинский район позволит кардинальным образом изменить ситуацию с производством капитального ремонта в жилищном фонде.

Одним из приоритетов жилищной политики администрации Крапивинского муниципального района является создание комфортных условий проживания для населения.

Разработка и реализация Программы предусматривает проведение мероприятий по капитальному ремонту конструктивных элементов зданий, лифтового и инженерного оборудования на объектах жилищного фонда района.

Необходимость перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет необходимость утверждения настоящей Программы.

Решение проблем в жилищной сфере позволяет обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни населения; предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения; создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства.

Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями разработки данной Программы являются:

1) приведение в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан;

2) улучшение жилищно-коммунального обслуживания;

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств собственников жилых помещений многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества жилых домов;

2) выполнение капитального ремонта конструкций зданий, фасадов, лифтового, инженерного оборудования жилищного фонда.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация программы предусматривается в рамках выполнения условий Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Бюджетные средства для реализации проектов будут предоставляться на условиях софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, на основании решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, в размере не менее чем пятнадцать процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня износа многоквартирных домов.

Основным мероприятием Программы является проведение капитального ремонта многоквартирных домов путем осуществления:

- ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости – ремонта лифтовых шахт;

- ремонта крыш;

- ремонта подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепления и ремонта фасадов;

- установки приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- проведение энергетического обследования многоквартирных домов.

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, приведен в приложении №1 к Программе.

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, которые подлежат капитальному ремонту в 2013 году, указан в Приложении №2 к программе.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАМММЫ

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также предполагается привлечь иные не запрещенные законодательством источники финансирования из средств местных бюджетов, средств Фонда и внебюджетных источников.

Всего предусмотрено по Программе 6951,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

| Источник финансирования | Размер долевого финансирования (%) | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ (федеральный бюджет) | 33,6 | 2336,0 |
| Областной бюджет | 36 | 2500,0 |
| Бюджет района | 15,4 | 1072,0 |
| Средства ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов; средства собственников жилых помещений, осуществивших выбор способа управления в виде управляющей организации | 15 | 1043,0 |
| Итого по Программе | 100 | 6951,0 |

Мероприятия и источники финансирования Программы уточняются ежегодно в пределах средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджетами всех уровней на капитальный ремонт жилищного фонда.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит:

- повысить комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- уменьшить уровень износа общего имущества многоквартирных домов;

- улучшить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечить надежность работы внутридомовых инженерных систем жизнеобеспечения.

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов приведены в приложении №3 к Программе.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Крапивинского муниципального района, заказчик Программы.

Финансовый контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в установленном порядке.

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации программы;

2) пояснительную записку, содержащую:

-сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- оценку результатов реализации программы.

Директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Крапивинского муниципального района итоги реализации программы.

Раздел 7. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| №п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Всего по программе | 2013 | 6951,0 | 1072,0 | 2336,0 | 2500,0 | 1043,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов путем осуществления: ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения; ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости – ремонта лифтовых шахт; ремонта крыш; ремонта подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; утепления и ремонта фасадов; установки приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); проведение энергетического обследования многоквартирных домов. |  | 6951,0 | 1072,0 | 2336,0 | 2500,0 | 1043,0 | Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Сокращение износа жилищного фонда, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |