Приложение

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от 28.05.2013 г. №736

Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2013 год

ПАСПОРТ Муниципальной целевой Программы «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2013 год

| Наименование программы | Муниципальная целевая Программа «Модернизация объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2013г.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы | Распоряжение администрации Крапивинского муниципального района №87-р от 31.10.2012 г. «О разработке муниципальной целевой программы по модернизации объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2013 годы» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Директор Программы | заместитель главы Крапивинского муниципального района И.С.Арефьев. |
| Основной разработчик Программы | Отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района. |
| Цель Программы | Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов |
| Задачи Программы | Выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ, пусконаладочных работ в учреждениях социальной сферы. |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Основные мероприятия программы | - Модернизация объектов образования - Модернизация объектов культуры |
| Основные исполнители программы | - Управление образования администрации Крапивинского муниципального района - Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района - Администрации городских и сельских поселений |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 57949,9576 тыс. руб.- бюджет Крапивинского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты Программы реализации программы | Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно - досуговой деятельности. Ремонт помещений учреждений культуры и образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы. Важнейшими целевыми индикаторами является количество отремонтированных и реконструированных объектов социальной инфраструктуры. |
| Организация контроля за выполнением программы | Организация контроля за выполнением программы осуществляет заказчик Программы – администрация Крапивинского муниципального района |

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом.

Главной функцией отраслей социальной сферы является удовлетворение потребностей населения в особом социально-экономическом продукте - услугах, сама же инфраструктура - это материально-техническая база, позволяющая осуществлять набор функций и мер для создания необходимой услуги.

На территории Крапивинского района в настоящее время находятся следующие объекты культуры и образования: музыкальные школы - 3 объекта; дома культуры – 27 объектов; отдельно стоящие библиотеки – 9 объектов; дом молодежи -1 объект; основные и начальные общеобразовательные школы, дома творчества, дошкольные учреждения, оздоровительные центры - 42 объекта;

Все выше перечисленные объекты социальной сферы имеют достаточно высокий уровень износа, т.к. некоторые эксплуатирующие в настоящее время здания относятся к 50-60 годам постройкам прошлого века и лишь незначительная часть построена в недавнее время. Поэтому состояние имеющейся материально- технической базы учреждений образований и культуры не отвечают современным требованиям эксплуатации, требуют программного подхода при осуществлении реконструкций, ремонта объектов социальной сферы Крапивинского района.

Раздел 2. Цели и задачи программы

Цель Программы: Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов.

Задачи Программы: Выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ, пусконаладочных работ в учреждениях социальной сферы.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Модернизация объектов образования – реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ, всего 17 объектов (в том числе 10 школ, 4 детских сада, 2 школы - сад, 1 спортивная школа);

- Модернизация объектов культуры - реализация программы обеспечит выполнение ремонтных и пусконаладочных работ, всего 21 объект (в том числе 16 домов культуры, 2 – центральный дом молодежи, 2 – библиотеки, 1- сельский клуб ветеранов, 2 детские музыкальные школы);

- Модернизация объектов Зеленогорского городского поселения - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ, выполнение проектно-сметной документации, всего 2 объекта (в том числе 1 жилой дом, 1 здание администрации);

- Модернизация объектов Борисовского сельского поселения - реализация программы обеспечит выполнение проектно-сметной документации на 2 жилых дома;

- Модернизация объектов Барачатского сельского поселения - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ и проектно-сметной документации, выполнение проектно-сметной документации, всего 3 объекта (в том числе 2 жилых дома, 1 ипподром);

- Модернизация объектов Крапивинского муниципального района - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ и проектно-сметной документации, выполнение проектно-сметной документации, всего 2 объекта (в том числе 1 жилой дом, 1 станция технического обслуживания).

Перечень конкретных мероприятий приведены в разделе 7 Программы.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с Перечнем мероприятий Программы. Сумма расчетных затрат на реализацию Программы в 2013 году составляет 57949,9576 тыс. руб.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы

Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно - досуговой деятельности. Ремонт помещений учреждений культуры и образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы.

Важнейшими целевыми индикаторами является количество отремонтированных и реконструированных объектов социальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.

Раздел 6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Директор программы организует управление реализацией программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы.

Финансовый контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию программ, осуществляется в установленном порядке. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ директор программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор программы представляет в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку результатов реализации программы;

3) Оценка результатов реализации программы проводится по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку.

Ежегодно директор программы направляет итоги реализации программы за отчетный год на рассмотрение коллегии администрации Крапивинского муниципального района

Раздел 7. Программные мероприятия

| №п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | районный бюджет | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | Всего по программе | 2013 | 57949,9576 | 57949,9576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернизация объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 42273,0144 | 42273,0144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МБОУ "Тарадановская средняя общеобразовательная школа | 2013 | 536,367 | 536,367 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонтно-строительные работы (частичная замена кровли, ремонт отмостки, козырька запасного выхода, ремонт системы канализации в подвале) |  |
|  |  | 2013 | 1926,27499 | 1926,27499 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт электроосвещения здания |  |
|  |  | 2013 | 199,774 | 199,774 |  |  |  |  | Управление образования |  | Проектно-сметная документация на ремонт электроосвещения и силового оборудования |  |
| 1.2 | МБОУ «Барачатская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 252,58 | 252,58 |  |  |  |  | Управление образования |  | Замена пола |  |
| 1.3. | МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 185 | 185 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонтно-строительные работы (ремонт кровли, стягивание стены в спортивном зале) |  |
| 1.4. | МБДОУ «Крапивинский детский сад «Светлячок» | 2013 | 3703,46 | 3703,46 |  |  |  |  | Управление образования |  | Устройство скатной кровли |  |
|  |  | 2013 | 380 | 380 |  |  |  |  | Управление образования |  | Проектно-сметная документация устройство кровли |  |
| 1.5. | МКОУ «Ключевская начальная школа -детский сад" | 2013 | 60 | 60 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт кровли |  |
| 1.6. | МБОУ ДОД "Крапивинская ДЮСШ" | 2013 | 303,96 | 303,96 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт кровли |  |
| 1.7. | «Детский сад на 55 мест» в с. Барачаты, Крапивинского района, Кемеровской области | 2013 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | Управление образования |  | Строительство детского сада на 55 мест |  |
|  |  | 2013 | 2086,16445 | 2086,16445 |  |  |  |  | Управление образования |  | Проектно-сметная документация, геология |  |
| 1.8. | МБДОУ «Крапивинский детский сад №1 «Солнышко» | 2013 | 698,658 | 698,658 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт отопительной системы |  |
| 1.9. | МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | 2013 | 290 | 290 |  |  |  |  | Управление образования |  | Устройство полов после ремонта отопительной системы |  |
|  |  | 2013 | 327,150 | 327,150 |  |  |  |  | Управление образования |  | Установка вентилей, задвижек, клапанов, кранов, смесителей |  |
|  |  | 2013 | 517,002 | 517,002 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт системы отопления (погашение задолженности) |  |
|  |  | 2013 | 199,809 | 199,809 |  |  |  |  | Управление образования |  | Проектно-сметная документация |  |
|  |  | 2013 | 263,41 | 263,41 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт помещений под медицинский кабинет |  |
|  |  | 2013 | 89,652 | 89,652 |  |  |  |  | Управление образования |  | Утепление потолочного перекрытия, дополнительное отопление |  |
| 1.10. | МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 380 | 380 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт помещений под медицинский кабинет |  |
|  |  | 2013 | 499,932 | 499,932 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт полов в спортивном зале |  |
|  |  | 2013 | 98,551 | 98,551 |  |  |  |  | Управление образования |  | Электромонтажные работы в спортивном зале |  |
|  |  | 2013 | 97,194 | 97,194 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт входного узла |  |
| 1.11 | МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 963,67661 | 963,67661 |  |  |  |  | Управление образования |  | Проектно-сметная документация капитальный ремонт |  |
|  |  | 2013 | 431,55509 | 431,55509 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт электроосвещения |  |
|  |  | 2013 | 283,971 | 283,971 |  |  |  |  | Управление образования |  | Инженерно-геологические изыскания |  |
| 1.12 | МБДОУ «Зеленогорский детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития» | 2013 | 798,1052 | 798,1052 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт группы для детей с туберкулиновым показателем |  |
|  |  | 2013 | 1342,28456 | 1342,28456 |  |  |  |  | Управление образования |  | Замена электропроводки |  |
| 1.13 | МБОУ «Перехляйская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 65,561 | 65,561 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт помещений под медицинский кабинет |  |
| 1.14 | МБОУ «Мунгатская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 99,928 | 99,928 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт помещений под медицинский кабинет |  |
| 1.15 | МБОУ «Банновская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 301,357 | 301,357 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт помещений под медицинский кабинет |  |
|  |  | 2013 | 58,401 | 58,401 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт пола (коридор) |  |
| 1.16 | МКОУ «Каменская начальная школа-детский сад» | 2013 | 53,790 | 53,790 |  |  |  |  | Управление образования |  | Замена входных дверей |  |
| 1.17 | МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 3274,410 | 3274,410 |  |  |  |  | Управление образования |  | Строительство пристройка здания |  |
|  |  | 2013 | 5504,627 | 5504,627 |  |  |  |  | Управление образования |  | Капитальный ремонт здания |  |
|  |  | 2013 | 2768,417 | 2768,417 |  |  |  |  | Управление образования |  | Строительство спортивного зала |  |
|  |  | 2013 | 6612,884 | 6612,884 |  |  |  |  | Управление образования |  | Благоустройство территории |  |
|  |  | 2013 | 1619,10854 | 1619,10854 |  |  |  |  | Управление образования |  | Ремонт теплицы, гаража, котельной, мастерской |  |
| 2. Модернизация объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 13208,246 | 13208,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Каменный СДК | 2013 | 672,898 | 672,898 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Ремонтно-строительные работы (ремонт кирпичной стены, канализации, утепление фасада) |  |
|  |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | Управление культуры |  | пусконаладочные работы |  |
| 2.2. | Банновский СДК | 2013 | 2205 | 2205 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Ремонт электроосвещения |  |
| 2.3. | Ключевской СДК | 2013 | 30 | 30 |  |  |  |  | Управление культуры |  | пусконаладочные работы |  |
| 2.4. | Крапивинский РДК | 2013 | 70 | 70 |  |  |  |  | Управление культуры |  | пусконаладочные работы |  |
| 2.5. | Зеленогорский ГДК | 2013 | 45 | 45 |  |  |  |  | Управление культуры |  | пусконаладочные работы |  |
| 2.6. | Арсеновский СДК | 2013 | 30 | 30 |  |  |  |  | Управление культуры |  | пусконаладочные работы |  |
| 2.7. | Красно-Ключинский СДК | 2013 | 60 | 60 |  |  |  |  | Управление культуры |  | пусконаладочные работы |  |
| 2.8. | Междугорский СДК | 2013 | 40 | 40 |  |  |  |  | Управление культуры |  | пусконаладочные работы |  |
| 2.9 | Попереченский СДК | 2013 | 30 | 30 |  |  |  |  | Управление культуры |  | пусконаладочные работы |  |
| 2.10 | ЦДМ "Эдельвейс" | 2013 | 2586 | 2586 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Ремонтно-строительные работы (кирпичная кладка, окна, внутренняя отделка, полы, отопление) |  |
| 2.11 | МБУК "Крапивинская центральная районная библиотека" | 2013 | 799,959 | 799,959 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Ремонтно-строительные работы (гидроизоляция фундамента, асфальтирование дорожек, водоотвод кровли) |  |
| 2.12 | Красно-Ключинский СБ | 2013 | 135 | 135 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Ремонтно-строительные работы (окна, ремонт крыльца, замена входной двери и запасного выхода |  |
| 2.13 | Крапивинский сельский клуб ветеранов | 2013 | 200 | 200 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Ремонт помещений, установка окон |  |
| 2.14 | «Строительство клуба на 150 мест д. Шевели Крапивинского района, Кемеровской области» | 2013 | 264 | 264 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Строительство клуба на 150 мест |  |
|  |  | 2013 | 389,9 | 389,9 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Проектно-сметная документация |  |
|  |  | 2013 | 185,995 | 185,995 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Проектно-сметная документация наружные сети |  |
|  |  | 2013 | 448,3679 | 448,3679 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, установки СДК |  |
| 2.15 | СДК п. Зеленогорский | 2013 | 993,40079 | 993,40079 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Проектно-сметная документация |  |
|  |  | 2013 | 262,86083 | 262,86083 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Технологическое присоединение |  |
|  |  | 2013 | 512,377 | 512,377 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Проведение государственной экспертизы |  |
| 2.16 | СДК с. Барачаты | 2013 | 317,98232 | 317,98232 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Технологическое присоединение (погашение задолженности) |  |
|  |  | 2013 | 395,265 | 395,265 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Модернизация узлов кровли |  |
|  |  | 2013 | 1160,21513 | 1160,21513 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Проектно-сметная документация, устройство насоса |  |
| 2.17 | СДК с. Борисово | 2013 | 67,985 | 67,985 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Наружная канализация |  |
|  |  | 2013 | 378,250 | 378,250 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Ремонт кровли |  |
| 2.18 | СДК с. Каменка | 2013 | 99,584 | 99,584 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Устройство вентиляции полов СДК с. Каменка |  |
| 2.19 | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №36» пгт. Крапивинский | 2013 | 98,324 | 98,324 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Замена теплосети |  |
| 2.20 | СДК Зеленовский | 2013 | 69,241 | 69,241 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Ремонт отопления |  |
| 2.21 | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №36» пгт. Зеленогорский | 2013 | 338,622 | 338,622 |  |  |  |  | Управление культуры |  | Ремонт кровли |  |
| 2.22 | МБУ КРК МУ «Лидер» | 2013 | 277,019 | 277,019 |  |  |  |  | МБУ КРК МУ «Лидер |  | Ремонт электроосвещения |  |
| 3. Администрация Зеленогорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 433,645 | 433,645 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилой дом пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 406 | 2013 | 139 | 139 |  |  |  |  | Администрация Зеленогорского городского поселения |  |  | Проектно-сметная документация ремонт кровли |
| 3.2. | Администрация Зеленогорского городского поселения | 2013 | 222,451 | 222,451 |  |  |  |  | Администрация Зеленогорского городского поселения |  |  | Ремонт крыльца здания |
|  |  | 2013 | 72,194 | 72,194 |  |  |  |  | Администрация Зеленогорского городского поселения |  |  | Ремонт коридора |
| 4. Администрация Борисовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 577,204 | 577,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилой дом с. Борисово, ул. Геологов №3,№5. | 2013 | 406,64 | 406,64 |  |  |  |  | Администрация Борисовского сельского поселения |  |  | ПСД ремонт ж/д с. Борисово, ул. Геологов №3,№5. |
|  |  |  | 99,931 | 99,931 |  |  |  |  | Администрация Борисовского сельского поселения |  |  | Инженерно-изыскательные работы ж/д. с. Борисово, ул. Геологов, 5 |
|  |  |  | 70,633 | 70,633 |  |  |  |  | Администрация Борисовского сельского поселения |  |  | ПСД на усиление грунтов ж/д. с. Борисово, ул. Геологов, 5 |
| 5. Администрация Барачатского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 928,158 | 928,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Жилой дом с. Барачаты ул. Октябрьская,3 | 2013 | 152,826 | 152,826 |  |  |  |  | Администрация Барачатского сельского поселения |  |  | Ремонт фасада |
| 5.2. | Ипподром с. Барачаты | 2013 | 499,332 | 499,332 |  |  |  |  | Администрация Барачатского сельского поселения |  |  | Устройство фундамента под трибуны |
| 5.3. | жилой дом с. Барачаты, ул. Октябрьская,5 | 2013 | 276 | 276 |  |  |  |  | Администрация Барачатского сельского поселения |  |  | ПСД инженерные сети жилого дома |
| 6. Администрация Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 529,69022 | 529,69022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Жилой дом с. Шевели, ул. Московская, 1г | 2013 | 405 | 405 |  |  |  |  | Администрация КМР |  |  | Проектно-сметная документация |
| 6.2 | МБУ «Автохозяйство» | 2013 | 124,69022 | 124,69022 |  |  |  |  | МБУ «Автохозяйство» |  |  | Ремонтно-строительные работы СТО |