Приложение

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от «____» ________ 2021г  №____

Муниципальная программа «Чистая вода»

на 2022 – 2024 годы»

Паспорт

муниципальной программы Крапивинского муниципального округа «Чистая вода» на 2022 – 2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | Повышение качества водоснабжения Крапивинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Директор муниципальной программы | Арнольд Наталья Фридриховна – первый заместитель главы Крапивинского муниципального округа |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| Цель муниципальной программы | повышение качества питьевой воды |
| Задачи муниципальной программы | повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий |
| Целевые показатели муниципальной программы | доля населения Крапивинского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 91%; доля населения Крапивинского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 99 %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | с 2022 по 2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 74 264,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 г –0,00 тыс. рублей; 2023 г – 0,00 тыс.рублей; 2024 г – 74 264,70 тыс.рублей Из них: средства местного бюджета – 2 227,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 г –0,00 тыс. рублей; 2023 г – 0,00 тыс.рублей; 2024 г – 2 227,90,00 тыс.рублей иные не запрещенные законодательством источники: из них: областной бюджет – 12 246,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 – 0,00 тыс. рублей; 2023 – 0,00 тыс. рублей 2024 – 12 246,30 тыс. рублей федеральный бюджет – 59 790,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 – 0,0 тыс. рублей; 2023 – 0,0 тыс. рублей 2024 – 59 790,50 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | увеличение доли населения Крапивинского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |

- Общая характеристика состояния водоснабжения на территории Крапивинского муниципального округа

Крапивинский муниципальный округ обладает богатыми и разнообразными водными ресурсами, однако проблема обеспечения населения качественной питьевой водой является одной из наиболее острых. Создание благоприятной и комфортной среды для проживания местного населения, в частности, обеспечение жителей округа питьевой водой соответствующего качества, относится к одной из основных задач. Проблема может быть решена при использовании современных и перспективных технологий, учитывающих исходное качество природных вод.

Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов округа  являются подземные воды (100%) (таблица 1).

Таблица 1

Источники питьевого водоснабжения населенных пунктов

Крапивинского муниципального округа

| № п/п | Наименование муниципального образования | Тип водозабора |
| --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Зеленогорский | подземный |
| 2 | пгт. Крапивинский | подземный |
| 3 | с. Банново, п. Михайловский | подземный |
| 4 | с. Барачаты, п. Красные Ключи, д. Скарюпино, д. Кабаново | подземный |
| 5 | с. Борисово, д. Максимово | подземный |
| 6 | п. Зеленовский, п. Плотниковский | подземный |
| 7 | с. Каменка, с. Арсеново, д. Ключи | подземный |
| 8 | с. Междугорное, п. Каменный, с. Поперечное | подземный |
| 9 | п. Перехляй, д. Бердюгино, п. Ленинка | подземный |
| 10 | с. Тараданово, д. Долгополово | подземный |
| 11 | д. Шевели, п. Березовка, д. Новобарачаты, д. Сарапки | подземный |

Качество подземных вод месторождений, эксплуатируемых на территории Крапивинского муниципального округа, характеризуется относительной стабильностью. Большинство компонентов не превышает предельно-допустимых концентраций (далее – ПДК), при этом наблюдается несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01) по содержанию железа, марганца, бора, мутности и цветности, обусловленные природным гидрогеохимическим фоном.

Поскольку по химическому составу вода из подземных источников характеризуется повышенным содержанием железа, марганца, выраженной цветностью, существующие технологии очистки питьевой воды ориентированы в основном на преодоление именно указанных параметров.

На объектах водоподготовки пгт. Зеленогорский используются традиционные технологии очистки. Имеющиеся НФС (насосно-фильтровальные станции) в пгт. Крапивинский  при современных санитарных требованиях уже не обеспечивают нормативных параметров.

На территориях сельских поселений отсутствуют системы водоподготовки, подача воды производится автономно через водоразборные башни.

- Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, включенных в региональную программу

Для увеличения доли населения округа, обеспеченного качественной водой из системы централизованного водоснабжения, необходимо техническое перевооружение и реконструкция ряда станций водоподготовки.

С целью достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» в муниципальную программу с предоставлением финансовой поддержки включены следующие объекты водоснабжения:

1) строительство объектов систем водоснабжения и водоотведения (водоснабжение пгт. Крапивинский Кемеровской области от водозабора пгт. Зеленогорский; наружные сети водоснабжения пгт. Крапивинский и Крапивинский муниципальный округ).

Качество воды, подаваемой потребителям округа, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода имеет повышенные показатели цветности, мутности, железа и бора.

Для получения питьевой воды, удовлетворяющей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-0, необходимо строительство водопровода от пгт. Зеленогорский до пгт. Крапивинский с разветвлением сетей по территории пгт. Крапивинский.

Применение устаревшего оборудования, не соответствующего современным требованиям, высокая степень физического износа технологических трубопроводов, износ арматуры приводит к неэффективным затратам, повышенным потерям воды на собственные нужды при фильтрации и промывке.

Требуется реконструкция сооружений водоподготовки со снижением производительности.

Состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоочистные сооружения отсутствуют.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть округа потребителям, в большей части не соответствует санитарным требованиям.

Первый заместитель главы

Крапивинского муниципального округа                                       Н.Ф. Арнольд

Таблица 2

Характеристика объектов муниципальной программы по повышению качества водоснабжения

на территории Крапивинского муниципального округа

| № | Объектная характеристика |  |  |  | Финансово-экономическая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид собственности на объект | Вид строительства по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ |  | в том числе: |  |  | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./ % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по субъекту РФ: |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 74 264,70 | 59 790,50 | 12 246,30 | 2 227,90 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 74 264,70 | 59 790,50 | 12 246,30 | 2 227,90 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 74 264,70 | 59 790,50 | 12 246,30 | 2 227,90 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 74 264,70 | 59 790,50 | 12 246,30 | 2 227,90 |  |  |
| 2 | Крапивинский муниципальный округ | Реконструкция сетей водоснабжения Крапивинского муниципального округа | муниципальная | Реконструкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Крапивинский муниципальный округ | Установка модульных станций водоподготовки (тип ММСОВ) | муниципальная | Установка, поставка, монтаж, ПНР | Предельная (плановая) стоимость работ | 74 264,70 | 59 790,50 | 12 246,30 | 2 227,90 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 74 264,70 | 59 790,50 | 12 246,30 | 2 227,90 |  |  |

Таблица 3

Планируемое финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения на территории Крапивинского муниципального округа

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования |  | Объем средств на реализацию программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За период реализации программы |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  |  |  |  |  | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО по субъекту РФ: |  |  | Общая стоимость |  | 0,00 | 74 264,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 264,70 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 59 790,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 790,50 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 12 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 246,30 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 2 227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227,90 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию: |  |  | Общая стоимость |  | 0,00 | 74 264,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 264,70 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 59 790,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 790,50 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 12 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 246,30 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 2 227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227,90 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Крапивинский муниципальный округ | Реконструкция сетей водоснабжения Крапивинского муниципального округа | Общая стоимость |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Крапивинский муниципальный округ | Установка модульных станций водоподготовки (тип ММСОВ) | Общая стоимость |  | 0,00 | 74 264,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 264,70 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 59 790,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 790,50 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 12 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 246,30 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 2 227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227,90 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |

Таблица 4

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения на территории Крапивинского муниципального округа

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения округа | График достижения целевого показателя* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | человек | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой показатель Крапивинского муниципального округа |  |  | 4736 | 21 | 90 | 90 | 100 |
| Значение целевого достигаемое в ходе реализации программы |  |  | 22740 | 100 | 90 | 90 | 100 |
| Суммарный прирост показателя по Крапивинскому муниципальному округу, достигаемый в ходе реализации программы |  |  | 18004 | 79 | 90 | 90 | 100 |
| ИТОГО по Крапивинскому округу: |  |  | 22740 | 100 | 90 | 90 | 100 |
| 1 | Крапивинский муниципальный округ | Объект водоснабжения для повышения качества питьевой воды | 22740 | 100 | 90 | 90 | 100 |

* Целевые показатели будут достигнуты в случае изменения планируемого финансового обеспечения реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения на территории Крапивинского муниципального округа.

Таблица 5

Этапы реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения

на территории Крапивинского муниципального округа

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Разработка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Крапивинский муниципальный округ | Реконструкция сетей водоснабжения Крапивинского муниципального округа | Реконструкция | в наличии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с. Борисово | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п.Зеленовский | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п. Березовка | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Шевели | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Банново | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Барачаты | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Каменка | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Тараданово | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Долгополово | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 12 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Междугорное | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 13 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п.Каменный | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 14 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Поперечное | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 15 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п.Перехляй | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 16 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Бердюгино | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 17 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Барачаты | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 18 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п. Красные ключи | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 19 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п.Плотниковский | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 20 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) п.Михайловский | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 21 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Кабаново | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 22 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Скарюпино | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 23 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д.Ключи | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 24 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) с.Арсеново | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25 | Крапивинский муниципальный округ | Модульная станция водоподготовки (тип.ММСОВ) д. Сарапки | Установка, поставка, монтаж, ПНР | в наличии | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Таблица 6

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы по повышению качества водоснабжения на территории Крапивинского муниципального округа

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация |  | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей |  | Источник компенсации роста тарифа для потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПФ | Наименование | рублей/ м3 | рублей/ м3 | рублей/ м3 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Крапивинский муниципальной округ | Объект водоснабжения для повышения качества питьевой | Общество с ограниченной ответственностью | Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-энергитическое предприятие» | 165,12/ 47,99/ 44,81 | 166,08/ 48,95/ 45,77 | 0,96 | 0,57 | местный бюджет |

Лист согласования

к постановлению № ______  от  ____________

Об утверждении муниципальной программы

«Чистая вода» на 2022 - 2024 годы»

| № п./п. | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первый заместитель главы Крапивинского муниципального округа | Арнольд Н.Ф. |  |
| 2. | Заместитель главы - начальник Финансового управления администрации Крапивинского муниципального округа | Стоянова О.В. |  |
| 3. | Начальник МКУ «УЖС АКМО» | Сухорукова Ю.В. |  |
| 4. | Начальник юридического отдела | Голошумова Е.А. |  |
| 5. | Начальник отдела экономического развития | Бобровская Р.В. |  |
| 6. | Прокуратура Крапивинского округа |  |  |